

АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.05.2025 № 171

с. Нюксеница

|  |
| --- |
| Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 гг.  |

В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Нюксенского муниципального округа, своевременной и качественной подготовки его к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года, руководствуясь статьями 6,36,38 Устава Нюксенского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 гг. Нюксенского муниципального округа, приложение 1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Нюксенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Нюксенского муниципального округа Ю.П.Шевцова

 Приложение 1

 к постановлению администрации

Нюксенского муниципального округа от 15.05.2025 № 171

План подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

Нюксенского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Финансовые средства, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники дополнительного финансирования | Всего |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I.Организационные мероприятия |
| 1. | Утвердить/актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке |  |  |  |  |  | 01.04.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| 2. | Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 гг. |  |  |  |  |  | 15.05.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| 3. | Создать комиссию (штаб) по обеспечению постоянного контроля за подготовкой и прохождению отопительного периода |  |  |  |  |  | 15.05.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| 4. | Утвердить/актуализировать схему теплоснабжения в установленном порядке |  |  |  |  |  | 15.06.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| 5. | Выполнить утвержденные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| 6. | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2-1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| II.Технические мероприятия |
| 7. | **Котельная п. Леваш**1.НТО и ремонт (текущий) котлов2.ТО насосной группы3.Поверка приборов и средств измерений4.Ремонт помещения котельнойб.Востановление изоляции тепловой сети6.ТО запорной арматуры ТС7.Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-15.07.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 8. | **Котельная п. Матвеево**1 .ТО насосной группы2. Поверка приборов и средств измеренияЗ.ТО и ремонт (текущий) котлов4.ТО запорной арматуры на ТС5.Проведение работ по замерам заземленияб. Замена емкости подпиточной воды (демонтаж, монтаж) |  |  |  |  |  | 01.06.2025-15.07.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 9. | **Котельная п. Игмас**1. ТО и ремонт (текущий) котлов2. ТО насосной группы3.Поверка приборов и средств измерения4.Проведение работ по замерам заземления5.Шурфование тепловой сети |  |  |  |  |  | 01.06.2025-15.07.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 10. | **Котельная с. Городищна**1. Ремонт электропроводки котельной2. ТО и ремонт (текущий) котлов3. Замена сетевых насосов с запорной арматурой4. Замена запорной арматуры на ТС5. Ремонт опалубки дымовой трубы и дымоходаб. Поверка приборов и средств измерения8. Проведение работ по замерам заземления9. Ремонт здания котельной |  |  |  |  |  | 01.06.2025-15.07.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 11. | **Котельная д. Лесютино**1. ТО и ремонт (текущий) котлов2. ТО насосной группы3. Поверка приборов и средств измерения4. Ремонт дымовой трубы, дымохода5. Ремонт здания котельной6. Восстановление изоляции ТС7.Проведение режимно-наладочных испытаний котлов8. Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-15.07.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 12. | **Котельная с. Нюксеница № 1**1.Ремонт водопровода в здании котельной2.ТО насосной группы |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 13. | **Котельная с. Нюксеница № 2**1. ТО емкостей аварийного запаса воды2. Ремонт помещений котельной3. ТО и ремонт (текущий) котлов4. ТО насосной группы5. Поверка приборов и средств измерений6.Покраска дымовой трубы7.Замена запорной арматуры на водопроводе в котельной8.ТО и ремонт (текущий) оборудования ГРУ9. Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 14. | **Котельная д. Березовая Слободка**1. ТО котлов2.поверка приборов и средств измерения3. Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 15. | **Котельная д. Вострое**1. ТО котлов2.Поверка приборов и средств измерения3.Замена сетевого насоса4.Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 16. |  **Тепловые сети с. Нюксеница**1. Восстановление изоляции ТС, укрепление опор теплотрассы2.ТО и замена запорной арматуры в тепловых колодцах ТС |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 17. | **Котельная д. Бор**1 .ТО и ремонт ( котлов) 2.Поверка приборов и средств измерения 3.Ремонт дымохода 4.Установить насос на подпитку воды 5. Проведение работ по замерам заземления  |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 18. | **Котельная дет. сад с. Городищна**1 .ТО и ремонт (текущий) котлов2.Установить насос на подпитку воды3.Поверка приборов и средств измерения4.Замена запорной арматуры5 Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 19. | **Котельная территориальный пункт** **с. Городищна**1.ТО и ремонт (текущий) котла2.Поверка приборов и средств измерения3.Ремонт системы отопления за котлом |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 20. |  **ООО «Нюксенские ЭТС»** 1 .ТО и ремонт (текущий) котла2.Поверка приборов и средств измерения3.Ремонт системы отопления за котлом |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенское электротеплосети» |
| 21. | Обеспечить укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, подготовку и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки  |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 22. | Обеспечить укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, подготовку и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки |  |  |  |  |  | Постоянно | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский  |
| 23. | Обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения |  |  |  |  |  | Постоянно | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 24. | Обеспечить поставки МТР для складского аварийного запаса материалов и оборудования согласно заявкам |  |  |  |  |  | 01.11.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» |
| 25. | Обеспечить формирование и укомплектованность аварийных бригад |  |  |  |  |  | 01.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 26. | Обеспечить проведение внеплановых инструктажей и противоаварийных тренировок с персоналом ПДС по ликвидации чрезвычайных ситуаций и возможных аварий в энергохозяйстве, в том числе по порядку взаимодействия с местными органами ГО и ЧС |  |  |  |  |  | 01.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 27. | Обеспечить подготовку инвентаря, спецсредств и спецтехники для чистки снега, а также реагентов и противоскользящих материалов |  |  |  |  |  | До начала отопительного периода, но не позднее 25.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 28. | Обеспечить проведение утепления проемов дверей, окон и проходов кабельных линий в зданиях энергообъектов, приводов аппаратов, производственных и бытовых помещений |  |  |  |  |  | До начала отопительного периода, но не позднее 15.10.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 29. | Обеспечить проверку состояния и работоспособности наружного освещения энергетических объектов |  |  |  |  |  | До начала отопительного периода, но не позднее 15.10.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 30. | Обеспечить проверку готовности к отопительному периоду тепловых энергоустановок, узлов учета ТЭ принадлежащих потребителю тепловой энергии. |  |  |  |  |  | До начала отопительного периода, но не позднее 15.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 31. | Организовать проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования для безопасной и бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления |  |  |  |  |  | 01.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 32. | Составить акт состояния готовности и паспорт готовности объекта (филиала) к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 гг. и направить в администрацию Общества |  |  |  |  |  | Не позднее 15.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 33. | **Объекты теплоснабжения**Выполнить промывку, испытание сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на прочность и плотность |  |  |  |  |  | 01.09.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 34. | Произвести техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения и оборудования тепловых пунктов в соответствии с графиками ППР |  |  |  |  |  |  | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 35. | Выполнить техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных в соответствии с графиками ППР |  |  |  |  |  |  | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 36. | Провести утепление проемов дверей зданий, производственных и бытовых помещений |  |  |  |  |  | 01.09.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 37. | Провести техническое освидетельствование котлов и наружный осмотр трубопроводов котельных |  |  |  |  |  | 01.09.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 38. | Обеспечить выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |  |  |  |  |  | 01.09.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 39. | **Котельные:**Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования котельных в соответствии с графиками ППР |  |  |  |  |  |  | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 40. | Поверка и обслуживание КИПиА |  |  |  |  |  | 01.09.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 41. | Обеспечить своевременное продление срока эксплуатации дымовых труб котельных путем проведения работ по инструментально - визуальному обследованию в соответствии с утвержденной программой услуг производственного характера ООО "Газпром энерго" на 2025 год. |  |  |  |  |  |  | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |