П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ   НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 29.03.2019 № 90

с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 28.02.2018 № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 16.12.2017 г. №1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Нюксенского муниципального района от 10 сентября 2015 года № 122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 28.02.2018 № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы», изменения к постановлению изложив в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

Руководитель администрации района                                               А.В. Кочкин

Приложение к постановлению администрации Нюксенского муниципального  района

от 29.03.2019 № 90

«Утвержден

постановлением администрации

Нюксенского муниципального района

от 28.02. 2018 № 46

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы (далее – программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы |  |  |
| Координатор | Первый заместитель главы администрации района, начальник управления народнохозяйственного комплекса |  |
| Ответственный исполнитель | Управление народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района |  |
| Участники | Управление народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района, администрация муниципального образования Нюксенское, граждане, предприятия, организации, учреждения |  |
| Цель | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Нюксенского муниципального района, с численностью населения более 1000 человек, а также дворовых территорий многоквартирных домов. Привлечение граждан и общественности к улучшению состояния городской инфраструктуры |  |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Нюксенского муниципального района |  |
| Целевые показатели (индикаторы) | - из 72 дворовых территорий многоквартирных домов в с. Нюксеница обустроить 10 дворовых территорий МКД; - количество благоустроенных общественных территорий до 2022 года - две |  |
| Срок и этапы реализации | 2018-2022 годы |  |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района | Всего, в том числе: | 1307,5 тыс. руб. |
|  | субсидии из бюджета РФ | 888,4 тыс. руб. |
|  | субсидии из бюджета Вологодской области | 300,2 тыс. руб. |
|  | Межбюджетные трансферты из бюджета МО Нюксенское | 118,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий. Улучшение условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан, улучшение качества жизни населения на территории Нюксенского района; |  |

1. Характеристика сферы реализации

и обоснование необходимости разработки программы

Основной задачей деятельности администрации Нюксенского муниципального района является обеспечение устойчивого развития территории муниципального района, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Анализ сферы благоустройства показал, что в вопросах благоустройства территории муниципального образования Нюксенское имеется ряд проблем, в том числе значительная доля придомовых территорий многоквартирных жилых домов, которые не отвечают современным требованиям и требует комплексного подхода.

Пришло в негодность покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации отсутствует, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Несмотря на принимаемые меры, уровень благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов остаётся на низком уровне. Так из 72 многоквартирных домов в  с. Нюксеница благоустроено 15 % дворовых территорий.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения с. Нюксеница, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района  на 2018-2022 годы»  в с. Нюксеница будет отремонтировано 10 дворовых территорий.  Дальнейшая реализация Программы создаёт условия для достижения цели – повышение уровня благоустройства придомовых территорий в населенных пунктах Нюксенского муниципального района  .

2. Основная цель, задачи программы, целевые индикаторы

Программа разработана для достижения следующих целей:

- Повышение уровня благоустройства  нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Нюксенского муниципального района, с численностью населения более 1000 человек;

- привлечение граждан и общественности к улучшению состояния городской инфраструктуры.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Нюксенского муниципального района.

Возможные риски

| Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| --- | --- |
| Отсутствие заявок от заинтересованных лиц | 1. Активная работа и вовлечение объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. 2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству. 3. Инициирование, при необходимости принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы. |
| Отсутствие средств федерального, регионального, муниципального бюджетов для финансирования проектов по благоустройству | Реализация требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей благоустроенной территории. |
| Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды | Корректировка при необходимости методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса. |

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству;

- доля общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в Приложении №1 к Программе.

3. Основные направления Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий  (Приложение № 3).

Так, в с. Нюксеница имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, парки и т. д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

Благоустройство общественных территорий, в том числе:

- ремонт улиц, площадей;

- ремонт пешеходных зон;

- обеспечение освещения общественных территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок у общественных зданий;

- озеленение общественных территорий;

- иные виды работ.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в с. Нюксеница, а также общественных территорий осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учётом мнения граждан, а именно:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству инициативных граждан;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству в с. Нюксеница.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и гостей                    с. Нюксеница.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий включают в себя минимальный и дополнительный перечень работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий финансируется из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть дополнен, включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие не менее 20 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106.

Дополнительный перечень работ включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок;

- озеленение территорий

- обустройство ливневой канализации;

- обустройство пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией Нюксенского муниципального района.

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 31 декабря 2022 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем благоустройства на территории с. Нюксеница.

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района.

В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальной программы  управление народно-хозяйственного комплекса представляет в  финансовое управление полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой администрации Нюксенского муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

5. Информация о форме трудового участия заинтересованных лиц

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включённых в Программу, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий, включённых в Программу, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчёт совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации настоящей Программы – 2018-2022 годы.

Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития муниципального образования Нюксенское.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нюксенское на 2018-2022 годы» являются средства федерального, областного и бюджета муниципального образования Нюксенское.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации муниципальной программы и сходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Финансовое обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования, мероприятиям и годам приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем в соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского района, утвержденным постановлением администрации Нюксенского муниципального района от 10 сентября 2015 года № 122.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы отражаются в годовых отчетах, представляемых в финансовое управление в  установленные сроки.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы»

| Код аналитичес-кой про-граммной класси-фикации |  | № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчетный (базовый) 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| МП | Пп |  |  |  | отчет |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 21 | 00 | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 15 | 17 | 18 | 20,8 | 23,6 | 29,2 |
|  |  | 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 5 | Доля финансового участия в выполнении допол-нительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 6 | Доля трудового участия в выполнении допол-нительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы» за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 21 | 00 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы» | Всего |  | 147,2 | 1307,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Нюксенского муниципального района |  | 147,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Нюксенского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации |  | 84,8 | 888,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Вологодской области |  | 49,0 | 300,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетный трансферт из бюджета муниципального образования Нюксенское |  | 13,4 | 118,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной  городской среды на территории

Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 21 | 00 | 01 |  | Благоустройство общественных территорий | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района, администрация муниципального образования Нюксенское | 2018 г. – 2022 г | Устройство брусчатки, озеленение, установка малых форм - | Показатель 3: Количество благоустроенных общественных территорий – 2 общественные территории (поадресно будет определено после подведения итогов голосования по отбору общественных территорий) |
| 21 | 00 | 02 |  | Благоустройство дворовых территорий | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района, администрация муниципального образования Нюксенское | 2018 г. – 2022 г | Благоустройство дворовых территорий с. Нюксеница: - ул. Культуры, д.5 – 2019 год; - пер. Северный, д. 7 – 2022 год; - пер. Северный, д. 9 – 2022 год; - ул. Строителей, д. 90 – 2021 год; - ул. Строителей, д. 86 – 2021 год; - ул. Культуры, д. 1, д. 3 – 2022 г.; - ул. 40-летия Победы, д. 5, д. 5а – 2020 год; - ул. 40-летия Победы, д. 3а – 2020 год; - ул. Мира, д. 19 – 2022 год | Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий – 9 (поадресно будет определено после проведения голосования по отбору дворовых территорий |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной  городской среды на территории

Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | ГРБС |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 21 | 00 |  |  | Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы | Всего | 068 |  |  | 156,0 |  | 1307,5 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района |  |  |  | 156,0 |  | 1307,5 |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 00 | 01 |  | Благоустройство общественных территорий | Всего | 068 |  |  | 0 |  | 499,5 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района |  |  |  | 0 |  | 499,5 |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 00 | 01 | 01 | Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий | Всего |  | 068 |  |  | 0 |  | 349,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района |  |  |  |  | 0 |  | 341,2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 00 | 01 | 02 | Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий | Всего |  | 068 |  |  | 0 |  | 8,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района |  |  |  |  | 0 |  | 8,5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 00 | 02 |  | Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Всего | 068 |  |  | 156,0 |  | 808,0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района |  |  |  | 156,0 |  | 808,0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 00 | 02 | 01 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 068 |  |  | 156,0 |  | 799,5 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района |  |  |  | 156,0 |  | 799,5 |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 00 | 02 | 02 | Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Всего | 068 |  |  | 156,0 |  | 8,5 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района |  |  |  | 156,0 |  | 8,5 |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 00 | 03 |  | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | Всего | 068 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории Нюксенского

муниципального района на 2018 – 2022 годы»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018 – 2022 годы»

1.	Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Нюксенское, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018 – 2022 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн - проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4. Взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу уполномочена общественная комиссия муниципального образования Нюксенское.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благоустройства территории.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных

селе Нюксеница, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования Нюксенское, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Нюксенское  осуществляется специализированной организацией в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в муниципальную программу.

2.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

2.5. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков (функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.;

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.); - уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;

- подготовка графического материала.

2.6. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов благоустройства и конкретных объемов.

2.7. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год.

3.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее –представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 3-х рабочих дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется муниципальным образованием Нюксенским совместно с администрацией Нюксенского муниципального района, в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

3.5. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, администрация Нюксенского муниципального района должна завершить в срок до 01 июля года подачи заявки на включение в Программу.

3.6. По утвержденным дизайн-проектам, администрацией Нюксенского муниципального района в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляется расчет сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территории.

3.7. Администрация Нюксенского муниципального района осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий, включённых в муниципальную программу.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка бортового камня | м | 927,52 |
| 2 | Стоимость песчано-гравийной смеси природной | М3 | 527,76 |
| 3 | Стоимость асфальтобетонного покрытия тротуара | М2 | 3293,92 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной  городской среды на территории

Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предполагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного

дома, сформированный исходя из минимального перечня

работ по благоустройству дворовых территорий

| № п.п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт внутридворового проезда |  |
| 2 | Установка бортовых камней |  |