ПРОТОКОЛ

рабочего совещания при главе Нюксенского муниципального района по вопросу реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы.

с. Нюксеница 1.03.2019 года

На совещании присутствовали:

Истомина Н.И. – Глава Нюксенского района;

Антюфеева Е.С. – Первый заместитель Руководителя администрации района;

Кривоногов О.А. – Глава администрации МО Нюксенское;

Пантюхина Е.И. – Консультант по вопросам строительства и ЖКХ УНХК

администрации Нюксенского муниципального района;

Теребова М.В. – Консультант по вопросам архитектуры и градостроительства

УНХК администрации Нюксенского муниципального района;

Рожина К.А. – ведущий специалист архитектуры и градостроительства

УНХК администрации Нюксенского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы.

Выступили: Истомина Н.И., Кривоногов О.А., Антюфеева Е.С.., Теребова М.В., Пантюхина Е.И.

Заслушав информацию выступающих по вопросу реализация программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы на совещании было принято решение:

1. Администрации Нюксенского муниципального района М.В. Теребовой:
   1. Объявить процедуру по определению подрядной организации на выполнение работ по объектам:

- «Благоустройство дворовой территории д. 5, ул. Культуры, с. Нюксеница»;

- «Благоустройство общественной территории «Парк ветеранов» с. Нюксеница»

Срок исполнения: до 30.03.2019г;

* 1. Составить дополнительную смету и получить коммерческие предложения на поставку детского комплекса и уличных тренажеров по объекту «Благоустройство общественной территории «Парк ветеранов» с. Нюксеница».

Срок исполнения: до 30.03.2019г;

1.3. На основании данных, представленных администрацией МО Нюксенское (дизайн-проект, протокол схода граждан) разработать сметную документацию по объектам на 2020 год и направить для прохождения государственной экспертизы.

Срок исполнения: до 15.04.2019г.;

1. Администрации МО Нюксенское О.А. Кривоногову:
   1. Провести сход граждан дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на 2020 год.

Срок исполнения: до 01.04.2019г;

* 1. Представить в администрацию Нюксенского муниципального района заявку, протокол схода граждан и дизайн-проект благоустройства дворовых территорий на 2020 год.

Срок исполнения: до 01.04.2019г.

Протокол вела ведущий специалист

архитектуры и градостроительства К.А. Рожина