ПРОТОКОЛ № 2

рабочего совещания при главе Нюксенского муниципального района по вопросу реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы.

с. Нюксеница 28.03.2019 года

На совещании присутствовали:

Антюфеева Е.С. – Первый заместитель Руководителя администрации района;

Кривоногов О.А. – Глава администрации МО Нюксенское;

Лихачева Е.М. – Заместитель Главы администрации МО нЮксенское;

Теребова М.В. – Консультант по вопросам архитектуры и градостроительства

 УНХК администрации Нюксенского муниципального района;

Лукиянова Н.Г. - Депутат совета муниципального образования Нюксенское, депутату Представительного собрания Нюкенского муниципального района;

Л.Н. Романова - Председатель общественного совета;

Дремина С.Н. - Исполнительный секретарь Нюксенского отделения партии «Единая Россия»;

Шушкова О.Н. -

Рожина К.А. – ведущий специалист архитектуры и градостроительства

 УНХК администрации Нюксенского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы.

Выступили: Антюфеева Е.С., Кривоногов О.А., Лихачева Е.М., Теребова М.В., Романова Л.Н., Лукиянова Н.Г.

 Заслушав информацию выступающих по вопросу реализация программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы на совещании было принято решение:

1. Администрации Нюксенского муниципального района М.В. Теребовой:
	1. Решить вопрос:

- о возможности не указывать в локальных сметных расчетах НДС;

- заложена ли сумма на межевание дворовых территорий в суммах на 2020 год;

Срок исполнения: до 08.04.2019г;

* 1. Перенести срок исполнения п. 1.1. Протокола № 1 от 01.03.2019 рабочего совещания при главе Нюксенского муниципального района по вопросу реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы.;

 Срок исполнения: до 15.04.2019г;

 1.3. Взять на контроль Протокол № 1 от 01.03.2019 рабочего совещания при главе Нюксенского муниципального района по вопросу реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы.

Протокол вела ведущий специалист

архитектуры и градостроительства К.А. Рожина