ПРОТОКОЛ № 3

рабочего совещания при главе Нюксенского муниципального района по вопросу реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы.

с. Нюксеница 30.05.2019 года

На совещании присутствовали:

Антюфеева Е.С. – Первый заместитель Руководителя администрации района;

Кривоногов О.А. – Глава администрации МО Нюксенское;

Теребова М.В. – Консультант по вопросам архитектуры и градостроительства

 УНХК администрации Нюксенского муниципального района;

Л.Н. Романова - Председатель общественного совета;

Шушкова О.Н. -

Рожина К.А. – ведущий специалист архитектуры и градостроительства

 УНХК администрации Нюксенского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы.

Выступили: Антюфеева Е.С., Кривоногов О.А., Теребова М.В., Романова Л.Н.

 Заслушав информацию выступающих по вопросу реализация программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы на совещании было принято решение:

1. Администрации Нюксенского муниципального района М.В. Теребовой:
	1. Получить недостающие коммерческие предложений для определения начальной максимальной цены контракта

Срок исполнения: до 31.05.2019г;

* 1. Осуществить выезд с О.А. Кривоноговым для определения месторасположения малых архитектурных форм в парке Ветеранов с. Нюксеница;

 Срок исполнения: до 31.05.2019г;

* 1. Внести изменения в муниципальную программу «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы в соответствии с письмом Департамента строительства Вологодской области № 12-3998/19 от 23.05.2019;
	2. Осуществлять контроль на проведение электронного аукциона на поставку детского игрового комплекса в парк Ветеранов с. Нюксеница.

Протокол вела ведущий специалист

архитектуры и градостроительства К.А. Рожина