ПРОТОКОЛ № 4

рабочего совещания при главе Нюксенского муниципального района по вопросу реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы.

с. Нюксеница 27.06.2019 года

На совещании присутствовали:

Антюфеева Е.С. – Первый заместитель Руководителя администрации района;

Лихачева Е.М. – Заместитель Главы администрации МО Нюксенское;

Теребова М.В. – Консультант по вопросам архитектуры и градостроительства

УНХК администрации Нюксенского муниципального района;

Рожина К.А. – ведущий специалист архитектуры и градостроительства

УНХК администрации Нюксенского муниципального района;

Дремина С.Н. – исполнительный секретарь Нюксенского отделения партии «Единая Россия».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы.

Выступили: Антюфеева Е.С., Лихачева Е.М., Теребова М.В., Дремина С.Н.

Заслушав информацию выступающих по вопросу реализация программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2019-2020 годы на совещании было принято решение:

1. Администрации Нюксенского муниципального района (М.В. Теребова):
   1. Определить суммы на реализацию программы в 2020 году

Срок исполнения: до 15.07.2019г;

* 1. Получить письменную информацию у подрядной организации о сроках начала работ по благоустройству «Парка ветеранов»

Срок исполнения: до 05.07.2019г;

1. Администрации муниципального образования Нюксенское (Е.М. Лихачева):
   1. Получить информацию у УК «Ресурс» о сроках изготовления дефектной ведомости и дизайн-проектов на объекты запланированные в 2020 году в рамках программы «Комфортная городская среда»

Срок исполнения: до 05.07.2019г;

Протокол вела ведущий специалист

архитектуры и градостроительства К.А. Рожина