ПРОТОКОЛ № 7

рабочего совещания общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2018-2024 годы.

с. Нюксеница 21.07.2020 года

На совещании присутствовали:

Антюфеева Е.С. – Первый заместитель руководителя администрации района;

Кривоногов О.А. – Глава администрации МО Нюксенское;

Лихачева Е.М. – зам. главы администрации МО Нюксенское;

Теребова М.В. – Консультант по вопросам архитектуры и градостроительства УНХК администрации Нюксенского муниципального района;

Л.Н. Романова - Председатель общественного совета;

Ликиянова Н.Г. – депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального района;

Демиденко Л.А. - Исполнительный секретарь Нюксенского отделения партии «Единая Россия»;

Куклина Н.Н. – представитель многоквартирного жилого дома по ул. 40 лет Победы, д. 5, с. Нюксеница.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Благоустройство двух дворовых территорий ул. 40 лет Победы, д. 5 и д. 5а.
2. Трудовое участие жителей многоквартирных домов, участвующих в благоустройстве в 2020 году
3. Реализации программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2021 год.

Выступили: Антюфеева Е.С., Кривоногов О.А., Теребова М.В., Лихачева Е.М., Куклина Н.Н.

Заслушав информацию выступающих по вопросу реализация программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района на совещании было принято решение:

1. Администрация Нюксенского муниципального района (Теребова М.В.) Завершить благоустройство двух дворовых территорий ул. 40 лет Победы, д. 5 и д. 5а в сроки предусмотренные контрактом до 31.08.2020 года.
2. Жители домов № 5 и № 5а. Согласно муниципальной программы, жители многоквартирных домов № 5 и № 5а, должны принять трудовое участие не менее 5 % от числа собственников домов, участвующих в благоустройстве в 2020 году. Организовать субботник и провести работы, требующие окончательное завершение благоустройства, т.е. обустройство цветников, заделка мелких неровностей вдоль проезда. Срок до 31.07.2020 года.
3. МО Нюксенское (Кривоногов О.А.) Подготовить ходатайство о снесении изменений в МП по замене адреса общественной территории. Срок до 24.07.2020 года.
4. Администрация Нюксенского муниципального района (Теребова М.В.) Внести изменения в муниципальную программу «Комфортная городская среда» заменив адрес общественной территории с ул. Культуры на ул. Советская парк. Срок до 01.08.2020 года.
5. МО Нюксенское (Кривоногов О.А.) Подготовить ПСД на общественную территорию ул. Советская парк. Срок до 01.08.2020 года.
6. Администрации Нюксенского муниципального района рассмотреть вопрос включения в МП «Комфортная городская среда» дворовой территории по адресу: с. Нюксеница, ул. Газовиков, д. 1. Требуется ремонт внутри дворового проезда.
7. МО Нюксенское (Кривоногов О.А.) составить разговор с жителями д. 7 и д. 9 по переулку Северному по вопросу предоставления дизайн-проекта по дворовой территории. Данная территория включена в МП на 2022 год.

Протокол вела консультант по вопросам

архитектуры и градостроительства М.В. Теребова