ПРОТОКОЛ № 9

рабочего совещания общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2018-2024 годы.

с. Нюксеница 10.06.2021 года

На совещании присутствовали:

Антюфеева Е.С. – Первый заместитель руководителя администрации района;

Прокопьев С.А. – Глава администрации МО Нюксенское;

Теребова М.В. – Консультант по вопросам архитектуры и градостроительства УНХК администрации Нюксенского муниципального района;

Собанина А.В. – Ведущий специалист архитектуры и градостроительства УНХК администрации Нюксенского муниципального района;

Малафеевская О.И. - представитель многоквартирного жилого дома по пер. Северному, д. 7, с. Нюксеница.

Лобанов В.М. – представитель многоквартирного жилого дома по пер. Северному, д. 9, с. Нюксеница.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Благоустройство двух дворовых территорий пер. Северный, д. 7 и д. 9.
2. Трудовое участие жителей многоквартирных домов, участвующих в благоустройстве в 2022 году.
3. Реализация программы программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2022 год.

Выступили: Антюфеева Е.С., Прокопьев С.А., Теребова М.В., Малафеевская О.И., Лобанов В.М..

 Заслушав информацию выступающих по вопросу реализация программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района на совещании было принято решение:

1. Жителям многоквартирных домов 7 и 9 переулка Северного:
	1. Совместить проекты по благоустройству двух дворовых территорий в один дизайн-проект;
	2. Согласовать дизайн-проект с каждым жителем многоквартирных домов;
2. Администрации МО Нюксенское:
	1. Утвердить дизайн-проект по благоустройству дворовых территорий;
	2. Подготовить смету согласно дизайн-проекта;
3. Администрации Нюксенского муниципального района:
	1. Получить положительное заключение экспертизы сметной стоимости;
	2. Заключить муниципальный контракт с подрядной организацией.

Протокол вела ведущий специалист

архитектуры и градостроительства А.В. Собанина