Отчет за 1 квартал 2022 года о реализации муниципальной программы «Информатизация Нюксенского

муниципального района на 2021-2025 годы»

Форма 1. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица  измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| год, предшествующий  отчетному 2021 | отчетный год | |
| план | факт |
|  | **Информатизация Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы** | | | | |  |
| 1 | доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления района, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления района, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа (%) | % | 72,1 | 70 | 81,3 |  |
| 2 | доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления района, в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа (%) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | доля работников органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации района, обеспеченных компьютерной техникой, подключенных к локальным вычислительным сетям и имеющих доступ к сети Интернет (со скоростью не менее 10 Мбит/с и без ограничения трафика), проведение совещаний в формате видеоконференцсвязи (%) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | доля населения района, повысивших уровень компетенций в сфере информационных технологий, в том числе в рамках регионального проекта «Цифровой гражданин Вологодской области» (%) | % | 13 | 9,1 | 13 |  |
| 5 | доля обновленной компьютерной техники в администрации района и структурных подразделениях (%) | % | 16,6 | 16 | 16,6 |  |

Форма 2. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 18 |  |  |  | **Информатизация Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 01 |  | **Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых государственные и муниципальные услуги** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | развитие инфраструктуры общественного доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2025 | 1 кв 2022 | – обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления. При помощи использования современных информационно-коммуникационных технологий будет обеспечен доступ организаций и граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также возможность полного или частичного получения наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием сети Интернет; | – обеспечен гарантированный уровень информационной открытости в администрации Нюксенского муниципального района |  |
|  |  |  | 2 | предоставление типовых муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных услуг | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2025 | 1 кв 2022 | – снижение трудозатрат органов местного самоуправления на организацию обмена информацией на межведомственном уровне | – снижены трудозатраты органов местного самоуправления на организацию обмена информацией на межведомственном уровне |  |
| 18 |  | 02 |  | **Развитие сетевой и серверной инфраструктуры, систем и средств конфиденциального характера в администрации района** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | техническое обеспечение и компьютеризация органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации района, создание единого информационного пространства | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2025 | 1 кв 2022 | – повышение оперативности и качества, принимаемых органами местного самоуправления, сокращение издержек на управление за счет активного использования соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем. | – повышены оперативность и качество за счет использования соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем. |  |
|  |  |  | 2 | приобретение лицензированного программного обеспечения органами местного самоуправления и структурными подразделениями администрации района, организация сети обмена данными между подразделениями администрации района и администрациями сельских поселений района | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2025 | 1 кв 2022 | – повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по достижению прогнозных показателей социально-экономического развития Нюксенского муниципального района. | – достижение прогнозных показателей |  |
|  |  |  | 3 | повышение информационной безопасности в районе | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2025 | 1 кв 2022 | – исключение несанкционированного доступа к конфиденциальной и секретной информации органов местного самоуправления | – обеспечена защита от несанкционированного доступа |  |

Форма 5.[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| 18 |  | «Информатизация Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» | Всего | 1000,0 | 515,0 | 51,5 |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 1000,0 | 515,0 | 51,5 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 |  | Повышение открытости и доступности информации о деятельности ОМСУ, предоставляемых государственные и муниципальные услуги | Всего | 350,0 | 111,3 | 32,1 |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 350,0 | 111,3 | 32,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 |  | Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов исполнительной муниципальной власти района | Всего | 650,0 | 403,4 | 62,1 |
| бюджет муниципального района |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 650,0 | 403,4 | 62,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

Форма 6. [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Начальник управления по обеспечению С.П. Епифановская

деятельности администрации района

Специалист по информационным технологиям М.О. Петухова