**Пояснительная записка**

к отчету об исполнении муниципальной программы «Информатизация Нюксенского муниципального округа» за 2023 год.

Муниципальная программа «Информатизация Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации района от 18.11.2019 № 339. В течение 2023 года в муниципальную программу два раза были внесены изменения.

Программа состоит из Паспорта муниципальной программы, текстовой части (4 разделов) и приложения к текстовой части (4 таблицы).

Целью реализации мероприятий программы является:

Обеспечение условий для повышения эффективности работы органов местного самоуправления на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1. развитие использования населением механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

2. предоставление типовых муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

3. своевременное техническое обеспечение и компьютеризация органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации района, создание единого информационного пространства;

4. приобретение лицензированного программного обеспечения органами местного самоуправления и структурными подразделениями администрации округа, организация сети обмена данными между подразделениями администрации округа;

5. повышение информационной безопасности в округа.

Объем на реализацию муниципальной программы «Информатизация Нюксенского муниципального округа» на 2023 год составляет 957,8 тыс.рублей.

По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год исполнение составило 943,3 тыс. рублей или 98,5 % в том числе по основному мероприятию:

- «Повышение открытости и доступности информации о деятельности ОМСУ, предоставляемых государственные и муниципальные услуги» исполнение составило 432,9 тыс.рублей или 96 %;

- «Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов исполнительной муниципальной власти района» 510,4 тыс.рублей или 100 %.

По концу 2023 года были пересмотрены договорные отношения, в связи с чем исполнение плана составило 98,5 % от объема на реализацию муниципальной программы.

Начальник управления по обеспечению

деятельности администрации округа С.П. Епифановская