Отчет за 1квартал 2022 года о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2024 годы»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МП «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2024 годы» |
| 1  | Количество благоустроенных дворовых территорий за период реализации программы | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 23,6 | 26,4 | 0 |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий за период реализации программы  | Ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 5 | 0 |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  | % | 16 | не менее 5 | 0 |  |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 4 |  | 01 |  | Благоустройство общественных территорий |  Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района | 2018-2024 | 1 квартал 2022 г. | Устройство брусчатки, озеленение | В 2022 году благоустройство общественных территорий не запланировано | нет |
| 4 |  | 02 |  | Благоустройство дворовых территорий | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального района |  2018-2024 | 1 квартал 2022 г | Благоустройство дворовой территории с. Нюксеница, переулок Северный, д. 7 и д. 9 | Работы по благоустройству дворовых территорий запланированы на 2 квартал 2022 г | нет |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 21 |  |  «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2024 годы» | **Всего**бюджет муниципального района  | 1270,40 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1143,4 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 127,0 | 0 | 0 |
| иные источники |
|  |  |  |  |
|  | 01 | Благоустройство общественных территорий | Всего | 0 | 0 | 0 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
|  | 02 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 1270,4 | 0 | 0 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1143,4 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 127,0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Начальник управления народнохозяйственного комплекса

администрации Нюксенского муниципального района Е.С. Антюфеева

Исполнитель Теребова М.В.