ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Формирование современной городской среды и на территории

Нюксенского муниципального округа на 2018-2025 годы»

Отчет за 1квартал 2023 года

1. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МП «Формирование современной городской среды и благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2025 годы» | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2025 годы»** | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий за период реализации программы | Ед. | 2 | 1 | 0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 25,0 | 26,3 | 0 |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий за период реализации программы | Ед | 0 | 1 | 0 |  |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 5 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 5 | 0 |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 16 | 50 | 0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»** | | | | | | |
| 1 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 0 | 27 | 0 |  |
| 2 | Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | га | 0 | 23,0 | 0 |  |
| 3 | Доля отремонтированных памятников | % | 0 | 50 | 0 |  |
| 4 | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 0 | 10 | 0 |  |
| 5 | Количество благоустроенных детских площадок | Ед. | 0 | 20 | 0 |  |

2. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | | Пп | ОМ | М |
| 4 | |  |  |  | Формирование современной городской среды и благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2025 годы | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | | **1** |  |  | **Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2025 годы** |  | 2018-2025 |  |  |  |  |
|  | |  | 01 |  | Благоустройство общественных территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 2018-2025 | 1 квартал 2023 г. | Устройство брусчатки с установкой бордюрного камня | Работы по благоустройству общественных территорий запланированы на 2 квартал 2023 г | нет |
|  | |  | 02 |  | Благоустройство дворовых территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 2018-2025 | 1 квартал 2023 г | Благоустройство дворовой территории с. Нюксеница, ул. 40 летия Победы, д. 3а | Работы по благоустройству дворовых территорий запланированы на 2 квартал 2023 г | Нет |
|  | **2** | |  |  | **Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** |  | 2018-2025 |  |  |  |  |
|  |  | | 01 |  | Уличное освещение и его организация | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2025 | 1 квартал 2023 г | Замена светильников уличного освещения | Работы по замене светильников в течение 2023 года | нет |
|  |  | | 02 |  | Проведение мероприятий в сфере благоустройства | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2025 | 1 квартал 2023 г | Ремонт и содержание парков, улиц, памятников, детских площадок, озеленение | Работы по содержанию парков, улиц, памятников, детских площадок, озеленение в течение 2023 года | нет |
|  |  | | 03 |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2025 | 1 квартал 2023 г | Содержание мест захоронения | Содержание мест захоронения в течение 2023 года | нет |

3. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| 4 |  |  | «Формирование современной городской среды и благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2025 годы» | Всего | 11844,8 | 2405,3 | 20 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 3621,4 | 1653,8 | 46 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 8223,4 | 751.6 | 9 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
| 1 |  | «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2024 годы» | **Всего**  бюджет муниципального округа | 2771.0  0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 277.1 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2493,9 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
|  | 1 | Благоустройство общественных территорий | Всего | 1512,8 | 0 | 0 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 151,3 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1361,5 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | 2 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 1258.2 | 0 | 0 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 125.8 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1132,4 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
| 2 |  | **Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | Всего | 9073,8 | 2405,3 | 26,5 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 3344,3 | 1653,8 | 49,5 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 5729,5 | 751,6 | 13 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
|  | 1 | Уличное освещение и его организация | Всего | 7639,3 | 2331,7 | 30,5 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 1909,8 | 1580,1 | 82,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 5729,5 | 751,6 | 13 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
|  | 2 | Проведение мероприятий в сфере благоустройства | Всего | 1354,5 | 73,7 | 5,4 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 1354,5 | 73,7 | 5,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 80,0 | 0 | 0 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 80,0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | - | - | - | - |

Первый заместитель главы муниципального округа,

начальник управления народнохозяйственного комплекса С.А. Суровцева

Исполнитель Теребова М.В.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Формирование современной городской среды и благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2025 годы | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 1,02 | 1 | 1 | 0,98 | 1,02 |
|  | 1 | Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2025 годы | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 0,61 | 0,87 | 0,66 | 0,99 | 0,7 |
|  | 2 | **«Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 1,02 | 1 | 1 | 0,98 | 1,02 |