**Пояснительная записка**

по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды, организация благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа» за **2024** год.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды, организация благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа» утверждена постановлением администрации района от 28.02.2018 № 46 с объемом бюджетных ассигнований в сумме 36539,2 тыс. рублей (с изменениями от 28.12.2024).

В муниципальную программу входят две подпрограммы:

«Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа»

«Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»

1. **«Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа»**

Целью реализации мероприятий подпрограммы является:

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Нюксенского муниципального района, в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек, а также дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве;

- привлечение граждан и общественности к улучшению состояния городской инфраструктуры.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям.

2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Нюксенского муниципального района.

Объем на реализацию подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа» на 2024 год составляет 8844,6 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы за 2024 год исполнение составило 8844,6 тыс. рублей или 100% в том числе по основным мероприятиям:

- «Благоустройство дворовых территорий» 4786,5 тыс. рублей.

- «Благоустройство детских и спортивных площадок» 4058,1 тыс. рублей.

Проведя анализ выполнения показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы можно сделать вывод, что все 8 показателей выполнены.

 Эффективность реализации программы составила 0,88 что является высоким показателем оценки.

**2.«Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»**

Целью реализации мероприятий подпрограммы является:

- Повышение уровня благоустройства населенных пунктов округа.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Организация уличного освещения;

2. Благоустройство и повышение внешней привлекательности населенных пунктов.

Объем на реализацию подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа» на 2024 год составляет 22386,7 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы за 2024 год исполнение составило 27515,3 тыс. рублей или 99,4 % в том числе по основным мероприятиям:

- «Уличное освещение и его организация» 17276,9 тыс. рублей.

- «Проведение мероприятий в сфере благоустройства» 9813,1 тыс. рублей.

- «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 425,3 тыс. рублей.

Проведя анализ выполнения показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы можно сделать вывод, что все 5 показателей выполнены.

 Эффективность реализации подпрограммы составила 1,01 что является высоким показателем оценки.

 В результате исполнения муниципальной программы ««Формирование современной городской среды, организация благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа» за **2024** год можно сделать вывод, что эффективность реализации программы составила 0,93 что является высоким показателем оценки.

Заместитель главы Нюксенского

муниципального округа, начальник

управления народнохозяйственного комплекса А.А. Чупров