ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Формирование современной городской среды и на территории

Нюксенского муниципального округа на 2018-2026 годы»

Отчет за 1квартал 2024 года

1. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МП «Формирование современной городской среды и благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2026 годы» | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2026 годы»** | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий за период реализации программы | Ед. | 1 | 2 | 0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 26,3 | 29,1 | 0 |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий за период реализации программы | Ед | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 5 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 5 | 0 |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 50 | 50 | 0 |  |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды. От общего количества граждан в возрасте от 14 лет. Проживающих в муниципальном округе | % | 25 | 30 |  |  |
| 7 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | Ед. | 0 | 2 | 0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»** | | | | | | |
| 1 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 27 | 60 | 0 |  |
| 2 | Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | га | 23,0 | 23,5 | 0 |  |
| 3 | Доля отремонтированных памятников | % | 50 | 52 | 0 |  |
| 4 | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 44 | 44 | 0 |  |
| 5 | Количество благоустроенных детских площадок | Ед. | 20 | 25 | 0 |  |

2. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | | Пп | ОМ | М |
| 04 | |  |  |  | Формирование современной городской среды и благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2026 годы | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | | **01** |  |  | **Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2025 годы** |  | 2018-2026 |  |  |  |  |
|  | |  | 01 |  | Благоустройство общественных территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 2018-2026 |  |  |  | нет |
|  | |  | 02 |  | Благоустройство дворовых территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 2018-2026 | 1 квартал 2024 г | Благоустройство дворовых территорий с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 1 и д.3 | Работы по благоустройству дворовых территорий запланированы на 2 квартал 2024 г | нет |
|  | |  | 03 |  | Обустройство детских и спортивных площадок | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 2018-2026 | 1 квартал 2024 г | Обустройство детской и спортивной площадки в с. Нюксеница, ул. Советская | Работы по обустройству запланированы на 2 квартал 2024 г | нет |
|  | **02** | |  |  | **Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** |  | 2023-2026 |  |  |  |  |
|  |  | | 01 |  | Уличное освещение и его организация | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2026 | 1 квартал 2024 г | Замена светильников уличного освещения | Работы по замене светильников в течение 2024 года | нет |
|  |  | | 02 |  | Проведение мероприятий в сфере благоустройства | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2026 | 1 квартал 2024 г | Ремонт и содержание парков, улиц, памятников, детских площадок, озеленение | Работы по содержанию парков, улиц, памятников, детских площадок, озеленение в течение 2024 года | нет |
|  |  | | 03 |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2026 | 1 квартал 2024 г | Содержание мест захоронения | Содержание мест захоронения в течение 2024 года | нет |

3. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| **04** | 00 | 00 | «Формирование современной городской среды и благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2025 годы» | Всего | 18668,2 | 4492,6 | 24 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 5623,7 | 2398,6 | 43 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 13044,5 | 2094,0 | 16 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
| **01** | 00 | «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа на 2018-2024 годы» | **Всего**  бюджет муниципального округа | 8127,8 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 812,8 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 7315,0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
| 01 | 01 | Благоустройство общественных территорий | Всего | 0 | 0 | 0 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
|  | 01 | 02 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 4787,7 | 0 | 0 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 496,7 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4309,0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
| 01 | 03 | Обустройство детских и спортивных площадок | Всего | 3340,0 | 0 |  |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 334,0 | 0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3006,0 | 0 |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **02** | 00 | **Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | Всего | 10540,4 | 4492,6 | 43 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 4810,9 | 2398,6 | 50 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 5729,5 | 2094,0 | 37 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 02 | 01 | Уличное освещение и его организация | Всего | 7951,3 | 3924,0 | 49 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 2221,8 | 1830,0 | 82 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 5729,5 | 2094,0 | 37 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
| 02 | 02 | Проведение мероприятий в сфере благоустройства | Всего | 2135,0 | 488,6 | 23 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 2135,0 | 488,6 | 23 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | 02 | 03 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 454,1 | 80,0 | 18 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 454,1 | 80,0 | 18 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники |  |  |  |

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 24.01.2024 | 22 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 27.12.2023 № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2024 год и плановый период 2024 и 2026 годов» |

Первый заместитель главы муниципального округа,

начальник управления народнохозяйственного комплекса С.А. Суровцева

Исполнитель Теребова М.В.