6ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Формирование современной городской среды, организация благоустройства

Нюксенского муниципального округа»

Отчет за 9 месяцев 2024 года

1. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МП «Формирование современной городской среды, организация благоустройства Нюксенского муниципального округа» | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа»** | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий за период реализации программы | Ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 26,3 | 29,1 | 29,1 |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий за период реализации программы | Ед | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 5 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 5 | 0 |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды. От общего количества граждан в возрасте от 14 лет. Проживающих в муниципальном округе | % | 25 | 30 | 30 |  |
| 7 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | Ед. | 0 | 2 | 0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»** | | | | | | |
| 1 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 27 | 60 | 60 |  |
| 2 | Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | га | 23,0 | 23,5 | 23,5 |  |
| 3 | Доля отремонтированных памятников | % | 50 | 52 | 51 |  |
| 4 | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 44 | 44 | 44 |  |
| 5 | Количество благоустроенных детских площадок | Ед. | 20 | 25 | 25 |  |

2. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | | Пп | ОМ | М |
| 04 | |  |  |  | **Формирование современной городской среды, организация благоустройства Нюксенского муниципального округа** | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | | **01** |  |  | **Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа** |  | 2018-2026 |  |  |  |  |
|  | |  | 01 |  | Благоустройство общественных территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 2018-2026 |  |  |  | нет |
|  | |  | 02 |  | Благоустройство дворовых территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 2018-2026 | 9 месяцев 2024 г | Благоустройство дворовых территорий с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 1 и д.3 | Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены в полном объеме в рамках муниципального контракта. | нет |
|  | |  | 03 |  | Обустройство детских и спортивных площадок | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 2018-2026 | 9 месяцев 2024 г | Обустройство детской и спортивной площадки в с. Нюксеница, ул. Советская | Работы по обустройству запланированы на 4 квартал 2024 г | Контракт продлен |
|  | **02** | |  |  | **Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** |  | 2023-2026 |  |  |  |  |
|  |  | | 01 |  | Уличное освещение и его организация | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2026 | 9 месяцев 2024 г | Замена светильников уличного освещения | Работы по замене светильников в течение 2024 года | нет |
|  |  | | 02 |  | Проведение мероприятий в сфере благоустройства | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2026 | 9 месяцев 2024 г | Ремонт и содержание парков, улиц, памятников, детских площадок, озеленение | Работы по содержанию парков, улиц, памятников, детских площадок, озеленение в течение 2024 года | нет |
|  |  | | 03 |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2026 | 9 месяцев 2024 г г | Содержание мест захоронения | Содержание мест захоронения в течение 2024 года | нет |

3. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| **04** | 00 | 00 | «Формирование современной городской среды, организация благоустройства Нюксенского муниципального округа» | Всего | **33394,8** | **28241,1** | 85 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 11911,1 | 10160,9 | 86 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 21038,9 | 17723,8 | 85 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 444,9 | 356,4 | 4 |
| **01** | 00 | «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа» | **Всего**  бюджет муниципального округа | **8847,8** | **7431,7** | 84 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 1028,8 | 813,1 | 79 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 7819,0 | 6544,6 | 84 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 74,0 |  |
| 01 | 01 | Благоустройство общественных территорий | Всего | **0** | **720,0** | 0 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 0 | 142,0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 504,0 |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 74,0 |  |
|  | 01 |  | Благоустройство дворовых территорий | Всего | **4787,7** | **4786,4** | 100 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 478,6 | 478,6 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4309,0 | 4307,8 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
| 01 |  | Обустройство детских и спортивных площадок | Всего | **3340,0** | **1925,3** | 58 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 334,0 | 192,5 | 58 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3006,0 | 1732,8 | 58 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **02** | 00 | **Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | Всего | **24547,1** | **20809,4** | 85 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 10882,3 | 9347,8 | 86 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 13219,9 | 11179,2 | 85 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники | 444,9 | 282,4 | 64 |
| 02 | 01 | Уличное освещение и его организация | Всего | **14785,3** | **12755,3** | 87 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 5544,8 | 4750,1 | 87 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9216,5 | 7981,2 | 87 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 24,0 | 24,0 | 100 |
| 02 | 02 | Проведение мероприятий в сфере благоустройства | Всего | **9307,7** | **7693,1** | 83 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 4883,4 | 4236,7 | 87 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4003,3 | 3198,0 | 80 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники | 421,0 | 258,4 | 62 |
|  | 02 | 03 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | **454,1** | **361,0** | 80 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 454,1 | 361,0 | 80 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники |  |  |  |

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 24.01.2024 | 22 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 27.12.2023 № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2024 год и плановый период 2024 и 2026 годов» |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 23.05.2024 | 176 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 18.04.2024 № 35 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2023 года № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2024 год и плановый период 2024 и 2026 годов» |

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и

благоустройства администрации Нюксенского муниципального округа М.В. Теребова