ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Формирование современной городской среды, организация благоустройства

Нюксенского муниципального округа»

Годовой отчет за 2024 год

 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МП «Формирование современной городской среды, организация благоустройства Нюксенского муниципального округа» |
| **Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа»** |
| 1  | Количество благоустроенных дворовых территорий за период реализации программы | Ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 26,3 | 29,1 | 29,1 |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий за период реализации программы  | Ед | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 5 | 0 |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  | % | 50 |  50 | 50 |  |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды. От общего количества граждан в возрасте от 14 лет. Проживающих в муниципальном округе | % | 25 | 30 | 30 |  |
| 8 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок  | Ед. | 0 | 2 | 2 |  |
|  **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»** |
| 1 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 27 | 60 | 60 |  |
| 2 | Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | га | 23,0 | 23,5 | 23,5 |  |
| 3 | Доля отремонтированных памятников | % | 50 | 52 | 52 |  |
| 4 | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 44 | 44 | 44 |  |
| 5 | Количество благоустроенных детских площадок | Ед. | 20 | 25 | 25 |  |

2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 04 |  |  |  | **Формирование современной городской среды, организация благоустройства Нюксенского муниципального округа**  | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | **01** |  |  | **Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа**  |  | 2018-2026 |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Благоустройство общественных территорий |  Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 2018-2026 |  |  |  | нет |
|  |  | 02 |  | Благоустройство дворовых территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа |  2018-2026 | 2024 г | Благоустройство дворовых территорий с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 1 и д.3 | Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены в полном объеме в рамках муниципального контракта. | нет |
|  |  | 03 |  | Обустройство детских и спортивных площадок | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 2018-2026 | 2024 г | Обустройство детской и спортивной площадки в с. Нюксеница, ул. Советская | Работы по обустройству детской и спортивной площадки выполнены в полном объеме в рамках муниципального контракта. | нет |
|  | **02** |  |  | **Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** |  | 2023-2026 |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Уличное освещение и его организация | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2026 | 2024 г | Замена светильников уличного освещения | Работы по замене светильников в течение 2024 года выполнены в полном объеме. | нет |
|  |  | 02 |  | Проведение мероприятий в сфере благоустройства | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2026 | 2024 г | Ремонт и содержание парков, улиц, памятников, детских площадок, озеленение | Работы по содержанию парков, улиц, памятников, детских площадок, озеленение в течение 2024 года выполнены в полном объеме. | нет |
|  |  | 03 |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2023-2026 | 2024 г | Содержание мест захоронения | Содержание мест захоронения в течение 2024 года выполнены в полном объеме. | нет |

3. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| **04** | 00 | 00 | «Формирование современной городской среды, организация благоустройства Нюксенского муниципального округа» | Всего | **36539,2** | **36359,9** | 99,5 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 13739,2 | 13657,7 | 99 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 22376,0 | 22284,7 | 99 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 424,0 | 417,4 | 99 |
| **01** | 00 |  «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа» | **Всего**бюджет муниципального округа  | **8844,6** | **8844,6** | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 954,4 | 954,4 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 7816,1 | 7816,1 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 74,0 | 74,0 | 100 |
| 01 | 01 | Благоустройство общественных территорий | Всего | **0** | **0** | 0 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 01 |  | Благоустройство дворовых территорий | Всего | **4786,5** | **4786,5** | 100 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 478,6 | 478,6 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4307,9 | 4307,9 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 01 |  | Обустройство детских и спортивных площадок | Всего | **4058,1** | **4058,1** | 100 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 625,8 | 625,8 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3358,3 | 3358,3 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники | 74,0 | 74,0 | 100 |
| **02** | 00 | **Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | Всего | **27694,6** | **27515,3** | 99,4 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 12784,8 | 12703,3 | 99 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 14559,8 | 14468,6 | 99 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники | 350,0 | 343,4 | 99 |
| 02 | 01 | Уличное освещение и его организация | Всего | **17276,9** | **17276,9** | 100 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 6836,4 | 6836,4 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 10416,5 | 10416,5 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 24,0 | 24,0 | 100 |
| 02 | 02 | Проведение мероприятий в сфере благоустройства | Всего | **9992,4** | **9813,1** | 99 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 5523,1 | 5441,6 | 99 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4143,3 | 4052,1 | 98 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники | 326,0 | 319,4 | 98 |
|  | 02 | 03 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | **425,3** | **425,3** | 100 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 425,3 | 425,3 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники |  |  |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 24.01.2024 | 22 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 27.12.2023 № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2024 год и плановый период 2024 и 2026 годов» |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 23.05.2024 | 176 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 18.04.2024 № 35 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2023 года № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2024 год и плановый период 2024 и 2026 годов» |
| 3 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 28.12.2024 | 470 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 26.12.2024 № 91 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2023 года № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2024 год и плановый период 2024 и 2026 годов» |

 Начальник отдела архитектуры, градостроительства и

благоустройства администрации Нюксенского муниципального округа М.В. Теребова

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 4 |  | **Формирование современной городской среды, организация благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа**  | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 0,93 | 0,923 | 1 | 0,99 | 1,01 |
|  | 1 | **Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа**  | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 0,88 | 0,875 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2 | **«Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 1,01 | 1 | 1 | 0,994 | 1,01 |

Первый заместитель главы муниципального округа,

начальник управления народнохозяйственного комплекса А.А. Чупров

Исполнитель Теребова М.В.