**ОТЧЕТ**

**за 1 квартал 2022 года**

**по программе «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год |
| Год предшествующий отчетному | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 38,40 | 38,40 | 38,40 |  |
| 2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железодорожного сообщения с административным центом муниципального района, в общей численности населения муниципального района  | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» |
| 1. | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,918 | 0,4 | 0 | В 1 квартале 2022 года подготовлена сметная документация на ремонты автомобильных дорог ул. Центральная, ул. Окружная в с. Нюксеница. На ул. Центральную получено положительное заключение Государственной экспертизы. Объявление конкурсных процедур на выполнение ремонтных работ запланировано на 2 квартал 2022 года. |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» |
| 1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **11** |  |  |  | «Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021- 2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса,Администрации муниципальных образований и сельских поселений района (по согласованию) |  2021 – 2025 годы |  |  |  |   |
|  | 1 |  |  | «Автомобильные дороги» |  |  2021 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса,Администрации муниципальных образований и сельских поселений района (по согласованию) |  2021 – 2025 годы | 1 квартал 2022 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,52 км. | В 1 квартале 2022 года подготовлена сметная документация на ремонты автомобильных дорог ул. Центральная, ул. Окружная в с. Нюксеница. На ул. Центральную получено положительное заключение Государственной экспертизы. Объявление конкурсных процедур на выполнение ремонтных работ запланировано на 2 квартал 2022 года. |  |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса,Администрации муниципальных образований и сельских поселений района (по согласованию) |  2021 – 2025 годы | 1 квартал 2022 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,52 км. | В 1 квартале 2022 года подготовлена сметная документация на ремонты автомобильных дорог ул. Центральная, ул. Окружная в с. Нюксеница. На ул. Центральную получено положительное заключение Государственной экспертизы. Объявление конкурсных процедур на выполнение ремонтных работ запланировано на 2 квартал 2022 года. |  |
|  |  |  | 2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса,Администрации муниципальных образований и сельских поселений района (по согласованию) |  2021 – 2025 годы | 1 квартал 2022 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,52 км. | Выполнение указанного мероприятия в 1 квартале 2022 года не осуществлялось ввиду отсутствия необходимости. |  |
|  |  |  | 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы ««Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса,Администрации муниципальных образований и сельских поселений района (по согласованию) |  2021 – 2025 годы | 1 квартал 2022 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,52 км. | Выполнение указанного мероприятия в 1 квартале 2022 года не осуществлялось ввиду отсутствия необходимости. |  |
|  |  | 02 |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса |  2021 – 2025 годы | 1 квартал 2022 г. | Удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог, с целью повышения безопасности дорожного движения проведены работы по приведению автодорог требованиям технических регламентов. | .  |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района |  2021 – 2025 годы | 1 квартал 2022 г. | Удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог, с целью повышения безопасности дорожного движения проведены работы по приведению автодорог требованиям технических регламентов. |  |
|  | 2 |  |  | Транспортное обслуживание населения | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021 – 2025 годы |  | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц |  |  |
|  |  | 01 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района |  2021 – 2025 годы | 1 квартал 2022 г. | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц | Обеспечена бесперебойная транспортная связь между населенными пунктами, функционирует 3 муниципальных маршрута, которые обслуживает МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
|  |  |  | 1 | Мероприятия в области автомобильного транспорта | Управление народнохозяйственного комплекса |  2021 – 2025 годы | 1 квартал 2022 г. | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц | Обеспечена бесперебойная транспортная связь между населенными пунктами, функционирует 3 муниципальных маршрута, которые обслуживает МП «Нюксеницаавтотранс» |  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

**за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
|  |  | Муниципальная программа **«Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021 - 2025 годах»** | **Всего**бюджет муниципального района  | 14 336,2 | 6 405,8 | 44,7 % |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 9 868,1 | 6 155,9 | 62,4 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4 468,1 | 249,9 | 5,6 % |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |
|
| **11** |  | Подпрограмма **«Автомобильные дороги»** | **Всего**бюджет муниципального района | 12 505,3 | 6 145,5 | 49,1 % |
| в том числе: | - | - | - |
| собственные средства бюджета муниципального района | 9 794,9 | 6 145,5 | 62,7 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 710,4 | 0,0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
|  |   |   |  |
| **11** | **2** | Подпрограмма**«Транспортное обслуживания населения»** | **Всего**бюджет муниципального района | 1 830,9 | 260,4 | 14,2 % |
| в том числе: | - | - | - |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 73,2 | 10,4 | 14,2 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 757,7 | 249,9 | 14,2 % |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
|  |  |  |  |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021- 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| - | - | - | - | - |

Первый заместитель руководителя администрации Е.С. Антюфеева

Нюксенского муниципального района, начальник

управления народнохозяйственного комплекса

Исп: Галкина Ю.Г

Контактный телефон: 8 (81747) 2-90-71