**Пояснительная записка**

к отчету об исполнении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах» за 2022 год.

Муниципальная программа Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах» утверждена постановлением администрации района от 06.12.2019 № 368 с объемом бюджетных ассигнований в сумме 86240,6 тыс. рублей. (с последующими изменениями и дополнениями).

Программа состоит из Паспорта муниципальной программы, паспортов двух подпрограмм, двух текстовых частей подпрограмм (7 разделов) и приложений к муниципальной программе (6 таблиц).

Муниципальная программа нацелена на следующее:

* Развитие эффективной транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства района.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

* «Автомобильные дороги»;
* «Транспортное обслуживание населения».

Основными задачами программы являются:

* обеспечить развитие и устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* создать условия для организации транспортного обслуживания населения района.

Объем на реализацию муниципальной программы Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах» на 2022 год составляет 14262,9 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы за 2022 год исполнение составило 15851,5 тыс. рублей или 111 % в том числе по подпрограммам:

* «Автомобильные дороги» исполнение составило 14020,5 тыс. рублей или 112,7 %;
* «Транспортное обслуживание населения» исполнение составило 1830,9 тыс. рублей или 100 % к уточненному объему.

Проведя анализ выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год – эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

И. о первый заместитель главы

Нюксенского муниципального округа, начальник

управления народнохозяйственного комплекса Е.С. Антюфеева