**ОТЧЕТ**

**за 1 полугодие 2022 года**

**по программе «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | | | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | | | |
| Год предшествующий отчетному | план | | факт |
| 1 | 2 | | | 3 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  |  | | Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | % | 38,40 | 38,40 | 38,40 | |  |
| 2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железодорожного сообщения с административным центом муниципального района, в общей численности населения муниципального района | | | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |  |
|  |  | | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» | | | | | | |
| 1. | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | км | 0,918 | 0,4 | 0 | | За 1 полугодие 2022 года подготовлена сметная документация на ремонты автомобильных дорог ул. Центральная, ул. Окружная в с. Нюксеница. На ул. Центральную, ул. Окружную получено положительное заключение Государственной экспертизы. Проводится объявление конкурсных процедур для определения подрядной организации. |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | | | % | 100 | 100 | 100 | |  |
|  | | Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» | | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | | | Ед. | 3 | 3 | 3 | |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **11** |  |  |  | «Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021- 2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса,  Администрации муниципальных образований и сельских поселений района (по согласованию) | 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | «Автомобильные дороги» |  | 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса,  Администрации муниципальных образований и сельских поселений района (по согласованию) | 2021 – 2025 годы | 1 полугодие 2022 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,52 км. | За 1 полугодие 2022 года подготовлена сметная документация на ремонты автомобильных дорог ул. Центральная, ул. Окружная в с. Нюксеница. На ул. Центральную, ул. Окружную получено положительное заключение Государственной экспертизы. Проводится объявление конкурсных процедур для определения подрядной организации. |  |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса,  Администрации муниципальных образований и сельских поселений района (по согласованию) | 2021 – 2025 годы | 1 полугодие 2022 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,52 км. | За 1 полугодие 2022 года подготовлена сметная документация на ремонты автомобильных дорог ул. Центральная, ул. Окружная в с. Нюксеница. На ул. Центральную, ул. Окружную получено положительное заключение Государственной экспертизы. Проводится объявление конкурсных процедур для определения подрядной организации. |  |
|  |  |  | 2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса,  Администрации муниципальных образований и сельских поселений района (по согласованию) | 2021 – 2025 годы | 1 полугодие  2022 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,52 км. | Выполнение указанного мероприятия за 1 полугодие 2022 года не осуществлялось, ввиду отсутствия необходимости. |  |
|  |  |  | 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы ««Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса,  Администрации муниципальных образований и сельских поселений района (по согласованию) | 2021 – 2025 годы | 1 полугодие  2022 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,52 км. | Выполнение указанного мероприятия за 1 полугодие 2022 года не осуществлялось, ввиду отсутствия необходимости. |  |
|  |  | 02 |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021 – 2025 годы | 1 полугодие  2022 г. | Удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог, с целью повышения безопасности дорожного движения осуществляются работы по приведению автодорог требованиям технических регламентов. | . |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021 – 2025 годы | 1 полугодие  2022 г. | Удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог, с целью повышения безопасности дорожного движения осуществляются работы по приведению автодорог требованиям технических регламентов. |  |
|  | 2 |  |  | Транспортное обслуживание населения | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021 – 2025 годы |  | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц |  |  |
|  |  | 01 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021 – 2025 годы | 1 полугодие  2022 г. | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц | Обеспечена бесперебойная транспортная связь между населенными пунктами, функционирует 3 муниципальных маршрута, которые обслуживает МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
|  |  |  | 1 | Мероприятия в области автомобильного транспорта | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021 – 2025 годы | 1 полугодие  2022 г. | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц | Обеспечена бесперебойная транспортная связь между населенными пунктами, функционирует 3 муниципальных маршрута, которые обслуживает МП «Нюксеницаавтотранс» |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

**за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
|  |  | Муниципальная программа  **«Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021 - 2025 годах»** | **Всего**  бюджет муниципального района | 14 336,2 | 8 510,9 | 59,8 % |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 9 868,1 | 7 832,5 | 79,4 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4 468,1 | 678,4 | 15,2 % |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |
|
| **11** |  | Подпрограмма  **«Автомобильные дороги»** | **Всего**  бюджет муниципального района | 12 505,3 | 7 804,2 | 62,4 % |
| в том числе: | - | - | - |
| собственные средства бюджета муниципального района | 9 794,9 | 7 804,2 | 79,7 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 710,4 | 0,0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
|  |  |  |  |
| **11** | **2** | Подпрограмма  **«Транспортное обслуживания населения»** | **Всего**  бюджет муниципального района | 1 830,9 | 706,7 | 38,6 % |
| в том числе: | - | - | - |
| собственные средства бюджета муниципального района | 73,2 | 28,3 | 38,6 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 757,7 | 678,4 | 38,6 % |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
|  |  |  |  |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021- 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| - | - | - | - | - |

Первый заместитель руководителя администрации Е.С. Антюфеева

Нюксенского муниципального района, начальник

управления народнохозяйственного комплекса

Исп: Галкина Ю.Г

Контактный телефон: 8 (81747) 2-90-71