**ОТЧЕТ**

**за 2023 год**

**по программе «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год |
| Год предшествующий отчетному | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 38,40 | 32,0 | 32,6 |  |
| 2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железодорожного сообщения с административным центом муниципального района, в общей численности населения муниципального округа | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» |
| 1. | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,918 | 0,426 | 0,426 | За 2023 год выполнен ремонт участка автомобильной дороги ул. Культуры в с. Нюксеница.  |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» |
| 1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | Ед. | 3 | 4 | 4 |  |

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **11** |  |  |  | «Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021- 2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса,Администрации муниципальных образований и сельских поселений округа (по согласованию) |  2021 – 2025 годы |  |  |  |   |
|  | 1 |  |  | «Автомобильные дороги» |  |  2021 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса,Администрации муниципальных образований и сельских поселений округа (по согласованию) |  2021 – 2025 годы | 2023 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 3,124 км. | За 2023 год выполнен ремонт участка автомобильной дороги ул. Культуры в с. Нюксеница. |  |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса,Администрации муниципальных образований и сельских поселений округа (по согласованию) |  2021 – 2025 годы | 2023 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 3,124 км. | За 2023 год выполнен ремонт участка автомобильной дороги ул. Культуры в с. Нюксеница. |  |
|  |  |  | 2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса,Администрации муниципальных образований и сельских поселений округа (по согласованию) |  2021 – 2025 годы | 2023 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 3,124 км. | За 2023 год выполнен ремонт участка автомобильной дороги ул. Культуры в с. Нюксеница. |  |
|  |  |  | 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы ««Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса,Администрации муниципальных образований и сельских поселений округа (по согласованию) |  2021 – 2025 годы | 2023 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 3,124 км. | За 2023 год выполнен ремонт участка автомобильной дороги ул. Культуры в с. Нюксеница. |  |
|  |  | 02 |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа |  2021 – 2025 годы | 2023 г. | Удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог, с целью повышения безопасности дорожного движения проведены работы по приведению автодорог требованиям технических регламентов. | .  |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа |  2021 – 2025 годы | 2023 г. | Удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог, с целью повышения безопасности дорожного движения проведены работы по приведению автодорог требованиям технических регламентов. |  |
|  | 2 |  |  | Транспортное обслуживание населения | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2021 – 2025 годы |  | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 4 единиц |  |  |
|  |  | 01 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа |  2021 – 2025 годы | 2023 г. | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 4 единиц | Обеспечена бесперебойная транспортная связь между населенными пунктами, функционирует 4 муниципальных маршрута, которые обслуживает МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
|  |  |  | 1 | Мероприятия в области автомобильного транспорта | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа |  2021 – 2025 годы | 2023 г. | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 4единиц | Обеспечена бесперебойная транспортная связь между населенными пунктами, функционирует 4 муниципальных маршрута, которые обслуживает МП «Нюксеницаавтотранс» |  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

**за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
|  |  | Муниципальная программа **«Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021 - 2025 годах»** | **Всего**бюджет муниципального округа  | 35 802,4 | 34 098,7 | 95,2 % |
| в том числе: | - | - | - |
| собственные средства бюджета муниципального района | 16 370,4 | 15 579,4 | 95,2 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 19 462,0 | 18 519,3 | 95,2 % |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |
|
| **11** |  | Подпрограмма **«Автомобильные дороги»** | **Всего**бюджет муниципального округа | 31 987,3 | 30 283,6 | 94,7 % |
| в том числе: | - | - | - |
| собственные средства бюджета муниципального района | 16 187,3 | 15 426,3  | 95,3 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 15 800,0 | 14 857,3 | 94 % |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
|  |   |   |  |
| **11** | **2** | Подпрограмма**«Транспортное обслуживания населения»** | **Всего**бюджет муниципального округа | 3 815,1 | 3 815,1 | 100 % |
| в том числе: | - | - | - |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 153,1 | 153,1 | 100 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3 662,0 | 3 662,0 | 100 % |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
|  |  |  |  |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021- 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа от 19.12.2023 № 582 «О внесение изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 16.12.2019 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах». | 19.12.2023 | 582 | Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» изложена в новой редакции. |
| 2.  | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа от 31.01.2024 № 38 «О внесение изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 16.12.2019 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах». | 31.01.2024 | 38 | Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» изложена в новой редакции. |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы по итогам года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
|  |
| 11 |  | Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 1,04 | 0,99 | 1 | 0,9524 | 1,05 |
|  | 1 | «Автомобильные дороги» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 1,06 | 1 | 1 | 0,9467 | 1,06 |
|  | 2 | «Транспортное обслуживания населения» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Первый заместитель Главы администрации С.А. Суровцева

Нюксенского муниципального округа

 Лобазова Екатерина Витальевна

 8 (81747) 2-81-52