**ОТЧЕТ**

**За I полугодие 2023 года**

**по программе «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год |
| Год предшествующий отчетному | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 38,40 | 32,0 | 32,7 |  |
| 2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железодорожного сообщения с административным центом муниципального района, в общей численности населения муниципального округа | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» |
| 1. | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,918 | 0,4 | 0 | За первое полугодие 2023 года подготовлена сметная документация на ремонт участка автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница. Объявление конкурсных процедур на выполнение ремонтных работ запланировано на 3 квартал 2023 года. |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» |
| 1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | Ед. | 3 | 3 | 4 | В 2023 году начал реализацию муниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам «Нюксеница – Березово» |

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **11** |  |  |  | «Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021- 2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа |  2021 – 2025 годы |  |  |  |   |
|  | 1 |  |  | «Автомобильные дороги» |  |  2021 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ |  2021 – 2025 годы | I полугодие2023 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,698 км. |  За I полугодие2023 года подготовлена сметная документация на ремонт участка автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница. Объявление конкурсных процедур на выполнение ремонтных работ запланировано на 3 квартал 2023 года. |  |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ |  2021 – 2025 годы | I полугодие2023 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,698 км. | За I полугодие 2023 года подготовлена сметная документация на ремонт участка автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница. Объявление конкурсных процедур на выполнение ремонтных работ запланировано на 3 квартал 2023 года. |  |
|  |  |  | 2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ |  2021 – 2025 годы | I полугодие2023 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,698 км. | . |  |
|  |  |  | 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы ««Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021- 2025 годах» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ |  2021 – 2025 годы | I полугодие2023 г. | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,698 км. | За I полугодие 2023 года подготовлена сметная документация на ремонт участка автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница. Объявление конкурсных процедур на выполнение ремонтных работ запланировано на 3 квартал 2023 года. |  |
|  |  | 02 |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ |  2021 – 2025 годы | I полугодие2023 г. | Удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог, с целью повышения безопасности дорожного движения проведены работы по приведению автодорог требованиям технических регламентов. | .  |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ |  2021 – 2025 годы | I полугодие2023 г. | Удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог, с целью повышения безопасности дорожного движения проведены работы по приведению автодорог требованиям технических регламентов. |  |
|  | 2 |  |  | Транспортное обслуживание населения |  | 2021 – 2025 годы |  | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц |  |  |
|  |  | 01 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ |  2021 – 2025 годы | I полугодие2023 г. | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц | Обеспечена бесперебойная транспортная связь между населенными пунктами, функционирует 4 муниципальных маршрута, которые обслуживает МП «Нюксеницаавтотранс» |  |
|  |  |  | 1 | Мероприятия в области автомобильного транспорта | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ |  2021 – 2025 годы | I полугодие2023 г. | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц | Обеспечена бесперебойная транспортная связь между населенными пунктами, функционирует 4 муниципальных маршрута, которые обслуживает МП «Нюксеницаавтотранс» |  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах»**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчётную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | ПП | Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021 - 2025 годах» |  |
| 11 |  | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 15 542,8 | 10456,0 | 67,3 |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 11 270,1 | 8538,9 | 75,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  | 4 272,7 | 1170,9 | 27,4 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| 01 | Подпрограмма«Автомобильные дороги» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 11 727,7 | 8489,9 | 72,4 |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 11 117,0 | 8489,9 | 76,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 610,7 | 0,0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| 02 | Подпрограмма«Транспортное обслуживания населения» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 3 815,1 | 1219,8 | 32 |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 153,1 | 48,96 | 32  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3 662,0 | 1170,89 | 32 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание населения в 2021- 2025 годах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа от 03.04.2023 № 201 «О внесение изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 16.12.2019 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах». | 03.04.2023 | 201 | 1) Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложена в новой редакции. |

Первый заместитель Главы администрации С.А. Суровцева

Нюксенского муниципального округа

Исп: Раскумандрина Д.А.

Контактный телефон: 8 (81747) 2-90-71