**ОТЧЕТ**

**ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА**

**По программе «Обеспечение населения Нюксенского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
|
| «Обеспечение населения Нюксенского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» |
| 1 | Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | Человек (семей) | 2 | 2 | 3 | Свидетельства выданы в соответствии с заключённым соглашением. |
| 2 | Доля отремонтированных жилых помещений от общего объема муниципального жилья | % | 1,89 | 0,5 | 0 |  |
| 3 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда района | % | 15,55 | 13,40 | 2,6  | Уточнен порядок методики расчета показателя. |

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 19 |  |  |  | «Обеспечение населения Нюксенского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021- 2025 годы» | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021 -2025 годы |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | «Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья» | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021 -2025 годы | 1 полугодие 2022 года | Обеспечить предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 10 гражданам (семьям) за период действия государственной программы | За 1 полугодие 2022 года выданы и оплачены 3 свидетельства на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  |  |
|  |  | 02 |  | «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного фонда» | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021 -2025 годы | 1 полугодие 2022 года | Ремонт муниципального жилищного фонда, ремонт и замена инженерного оборудования |  |  |
|  |  | 03 |  | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021 -2025 годы | 1 полугодие 2022 года | Снос или реконструкция 12 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 4325,6 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 226 человек, в том числе по этапам реализации:4 этап (2022-2023 годы) – расселение 1238,0 кв. м аварийной площади и обеспечение жилыми помещениями 71 человек.5 этап (2024) – расселение 3087,6 кв. м аварийной площади и обеспечение жилыми помещениями 155 человек. | За 1 полугодие 2022 года для строительства многоквартирного дома подготовлен земельный участок, общей площадью 7288 +-17. На 3 квартал 2022 года запланированы мероприятия по заключению договора аренды на земельный участок со строительной организацией, а также покупка 6 квартир для переселения граждан.  |  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчётную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | ОМ |
|  19 |  | «Обеспечение населения Нюксенского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021- 2025 годы» | Всего бюджет муниципального района в том числе: | 20 804,3 | 1 732,5 | 8,3 % |
| Собственные средства бюджета муниципального района | 995,5  | 495,0 | 50 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 19 808,8 | 1 237,5 | 6,3 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 01 | «Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья» | Всего бюджет муниципального района в том числе: | 2 532,5 | 1 732,5 | 68,4 % |
| Собственные средства бюджета муниципального района | 495,0 | 495,0 | 100 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 037,5 | 1 237,5 | 60,7 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 02 | «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного фонда» | Всего бюджет муниципального района в том числе: | 500,0 | 0 | 0 |
| Собственные средства бюджета муниципального района | 500,0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 03 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего бюджет муниципального района в том числе: | 17 771,8 | 0 | 0 |
| Собственные средства бюджета муниципального района | 0,5 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 17 771,3 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| - | - | - | - | - |

Первый заместитель руководителя администрации Е.С. Антюфеева

Нюксенского муниципального района, начальник

управления народнохозяйственного комплекса

Исп: Галкина Ю.Г

Контактный телефон: 8 (81747) 2-90-71