Т 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 03.04.2025 № 126

 с. Нюксеница

## О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального округа от 31.10.2024 № 378 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 26.10.2022 года № 21 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нюксенском муниципальном округе Вологодской области», постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 29.05.2024 года № 179 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского округа», постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 04.07.2024 года № 216 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 16.12.2024 № 88 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 18.03.2025 № 14 "О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 16.12.2024 года № 88 "О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", руководствуясь ст. 36, 38 Устава Нюксенского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального округа от 31.10.2024 № 378 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа»» (далее- муниципальной программа) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа»»изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Паспорт проекта *«Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»* изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Паспорт Комплекса процессных мероприятий *«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»* раздел 4. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 3).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Паспорт комплекса процессных мероприятий *«Безопасность дорожного движения»* раздел 4. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 4).

1.5. Добавить в муниципальную программу Приложение № 5 «Паспорт проекта **«***Поставка и монтаж остановочного павильона»»* (приложение 5).

1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Паспорт комплекса процессных мероприятий *«Транспортное обслуживание населения»*»считать приложением № 6.

1.7. Приложение № 6 «Паспорт комплекса процессных мероприятий *«Транспортное обслуживание населения»*»изложить в новой редакции (приложение 6).

1.8. Добавить в муниципальную программу Приложение № 7 «Паспорт комплекса процессных мероприятий *«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Нюксеницаавтотранс»*» (приложение 7).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Нюксенского

муниципального округа Ю.П. Шевцова

Приложение 1 к постановлению

администрации Нюксенского

муниципального округа

от 03.04.2025 № 126

Приложение 1 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ
 Муниципальной программы**

**" Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа "**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

 **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Начальник управления народнохозяйственного комплекса, заместитель главы округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Развитие эффективной транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства округа | Задача 1: Обеспечить развитие и устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задача 2: Создать условия для организации транспортного обслуживания населения округа |
| Задача 3: Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий |
| Подпрограммы (при наличии) | **Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги"Подпрограмма 2 "Транспортное обслуживание населения"Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"** |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | **208 104,9** |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной, региональной программой | ГП ВО «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

 **2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя  |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| ***1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства округа*** |
| 1.1. | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Км. | 0,426 | 1,972 | 6,54 | 5,57 | 8,92 | 7,11 | 7,52 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 1.3. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 1.4. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 1.5. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми от общего числа дорожно-транспортных происшествий | % | 6,8 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 1.6. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 1.7. | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | % | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 1.8. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими от общего числа дорожно-транспортных происшествий | % | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 1.9. | Количество установленных остановочных павильонов | Шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нюксенского муниципального округа |

#### 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nп/п | Показатели муниципальной программы (проектной части) | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец2025 года  |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений |
| 1.1 | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 1,532 |  | 1,972 |
| 2. | *Обеспечение безопасности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. детей*. |
| 2.1. | Количество установленных остановочных павильонов | Шт. |    |    |   |  |   |  |   |  | 1 |  |   | 1 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1. Наименование подпрограммы «Автомобильные дороги»** |
| **1.1. Проект «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |
| Администрация Нюксенского муниципального округа Ответственный за реализацию (наименование) | Срок реализации 2025 – 2030 годы(год начала - год окончания) |
| 1.1.1. | Сохранить и улучшить транспортное-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечить развитие устойчивого функционала автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| **1.2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
| Администрация Нюксенского муниципального округа Ответственный за реализацию (наименование) | Срок реализации 2025 – 2030 годы(год начала - год окончания) |
| 1.2.1. | Содержание сети автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям | Содержание автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоянии. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию |
| **2. Наименование подпрограммы «Транспортное обслуживание населения»** |
| **2.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»** |
| Администрация Нюксенского муниципального округа Ответственный за реализацию (наименование) | Срок реализации 2025 – 2030 годы(год начала - год окончания) |
| 2.1.1. | Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 4 единиц | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок; |
| **2.2. Наименование комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Нюксеницаавтотранс» »** |
| Администрация Нюксенского муниципального округа Ответственный за реализацию (наименование) |  Срок реализации 2025 – 2030 годы (год начала - год окончания) |
| 2.2.1. | Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок | Обеспечение деятельности МБУ «Нюксеницаавтотранс» | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа. |
| **3. Наименование подпрограммы «Безопасность дорожного движения»** |
| **3.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»** |
| Администрация Нюксенского муниципального округа Ответственный за реализацию (наименование) | Срок реализации 2025 – 2030 годы(год начала - год окончания) |
| 3.1.1. | Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми.100 % обеспечение обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций световозвращающими приспособлениями.Увеличение учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми от общего числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями;Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
| 3.1.2 | Совершенствование организации дорожного движения | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими от общего числа дорожно-транспортных происшествий |
| **3.2. Проект «Поставка и монтаж остановочного павильона»** |
| Администрация Нюксенского муниципального округа Ответственный за реализацию (наименование) | Срок реализации 2025(год начала - год окончания) |
| 3.2.1 | Обеспечение безопасности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. детей. | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | Количество установленных остановочных павильонов |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028год | 2029 год | 2030 год  | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всего, в т.ч.: | 40 337,4 | 37 415,2 | 27 852,2 | 33 631,1 | 34 157,9 | 34 711,1 | 208 104,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 4 542,4 | 4 431,7 | 4 431,7 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 24 862,2 |
| бюджет округа | 35 795,0 | 32 983,5 | 23 420,5 | 29 812,3 | 30 339,1 | 30 892,3 | 163 165,5 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в разрезе структурных элементов: |
| **Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги"** |
| **1.1. Проект «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |
| **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | 2 370,3 | 3 551,9 | 3 581,9 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 42 721,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 612,9 | 612,9 | 612,9 |  |  |  | 1 838,7 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 612,9 | 612,9 | 612,9 |  |  |  | 1 838,7 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1 757,4 | 2 939,0 | 2 969,0 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 40 882,3 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1 757,4 | 2 939,0 | 2 969,0 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 40 882,3 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 13 050,0 | 13 000,0 | 13 300,0 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 74 798,3 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | - |  |  | - | - |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | - |  |  | - | - |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 13 050,0 | 13 000,0 | 13 300,0 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 74 798,3 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 13 050,0 | 13 000,0 | 13 300,0 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 74 798,3 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 "Транспортное обслуживание населения"** |
| **2.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»** |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 4 093,2 | 3 977,9 | 3 977,9 | 3 977,9 | 3 977,9 | 3 977,9 | 23 982,7 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 3 929,5 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 23 023,5 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3 929,5 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 23 023,5 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 163,7 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 959,2 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 163,7 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 959,2 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2. Наименование комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Нюксеницаавтотранс»** |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 20 394,3 | 16 585,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 63 749,3 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 20 394,3 | 16 585,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 63 749,3 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 20 394,3 | 16 585,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 63 749,3 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"** |
| **3.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»** |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Управление образования Нюксенского муниципального округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| **3.2. Проект «Поставка и монтаж остановочного павильона»** |
| **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | 379,6 | 250,0 | 250,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 2 553,6 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 379,6 | 250,0 | 250,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 2 553,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 379,6 | 250,0 | 250,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 2 553,6 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к постановлению

администрации Нюксенского

муниципального округа

от 03.04.2025 № 126

Приложение 2 к муниципальной программе

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ** |
| проекта *«Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»*(наименование) |
| **1. Основные положения** |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование проекта | Инвестиции в развитие округа | Срок реализации проекта | 2025 год (дата начала) | 2030 год (дата окончания) |
| Куратор проекта | Чупров А.А. | начальник управления народнохозяйственного комплекса, заместитель главы округа |
| Ответственный исполнитель проекта | Березина В.Н. | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации  | ГП ВО «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |
| **2. Показатели проекта** |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя  | [Единица измерения (по ОКЕИ)](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог |
| 2025 год  | 2026 год  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | *Сохранить и улучшить транспортное-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
| 1.1. | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП, ИП | км | 0,426 | 1,972 | 6,54 | 5,57 | 8,92 | 7,11 | 7,52 | - | - |
| **2. План достижения показателей проекта в 2025 году** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1. | *Сохранить и улучшить транспортное-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
| 1.1. | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0,44 | 1,532 |   | 1,972 |
| **3. Мероприятия (результаты) проекта** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Связь с показателями проекта |
| 2025 год | 2026 год  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
|   | *Сохранить и улучшить транспортное-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог ул. Торговая площадь в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области  | км | 0,000 |   |   |   |   |   | 0,210 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Центральная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   | 0,630 |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Славянская, ул. Семейная, ул. Ясная в с. Нюксеница | км | 0,000 |  |   |   | 1,650  |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги пер. Северный – ул. С. Парыгина в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области  | км | 0,000 |   |  | 0,410  |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарская - ул. Набережная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области  | км | 0,000 |   |   |   |   |   | 0,440 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области  | км | 0,000 |   |   |   |   |   | 0,300 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области» | км | 0,000 |   |   |  | 0,850 |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |  | 0,370 |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги ул. Мелиораторов в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |  | 0,140 |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 10 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   | 0,560 |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги ул. Набережная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области  | км | 0,000 |   |   |   |   |   | 1,760 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги ул. И.Д. Полуянова в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   | 0,250 |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги ул. Спортивная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   | 0,630 |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги ул. Ключевая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |  | 0,600 |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   | 0,710 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги ул. Ленинградская в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   | 0,720 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги ул. Культуры (напротив дома № 24) в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |  0,080 |   |  |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги ул. Международная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   | 0,590 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги ул. Механизаторов в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   | 0,530 |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   | 0,500 |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги ул. Красная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   | 0,310 |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 22 | Ремонт автомобильной дороги ул. Международная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   | 0,590 |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 23 | Ремонт автомобильной дороги ул. Нагорная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   | 0,410 |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги ул. Дальняя в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   | 0,440 |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 25 | "Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Рубцова (2 этап), село Нюксеница, Вологодская область" | км | 0,000 | 0,440 |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 26 | Ремонт а/д с. Нюксеница на улицах Южная, Нефтяников, Попова, Армейская, Конева, Инженерный | км | 0,000 |  |   |   | 2,780  |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 27 | Ремонт автомобильной дороги ул. Жукова в с. Нюксеница | км. | 0,000 |   | 0,520 |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 28 | Ремонт автомобильной дороги ул. Н.Фокина в с. Нюксеница | км. | 0,000 |   | 1,100 |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 29 | Ремонт автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница (2 этап) | км. | 0,000 |   | 0,250 |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги ул. Новострой в с. Нюксеница | км. | 0,000 |   |   |   |   |   | 0,650 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 31 | Ремонт автомобильной дороги ул. Заречная в с. Нюксеница | км. | 0,000 |   |   |   |   |   | 1,810 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 32 | Ремонт автомобильной дороги ул. Тихая в с. Нюксеница | км. | 0,000 |   |   |   |   | 0,310 |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 33 | Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая в с. Нюксеница | км. | 0,000 |   |   |   |   | 1,290 |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 34 | Ремонт автомобильной дороги ул. Мира в с. Нюксеница | км. | 0,000 |   |   |   |   | 1,260 |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 35 | Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная в с. Нюксеница | км. | 0,000 |   |   |   |   | 1,030 |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 36 | Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая в д. Звегливец Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   | 1,000 | 2,050 |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 37 | Ремонт автомобильной дороги ул. Нагорная в д. Устье-Городищенское Нюксенского округа Вологодской области  | км | 0,000 |   |   |   | 0,500 |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 38 | Ремонт автомобильных дорог ул. Мичурина, ул. Культуры, ул. Садовая, ул. Луговая, ул.Первомайская в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 | 1,532 |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 39 | Ремонт автомобильных дорог ул. Новоселов в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   | 0,300 |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 40 | Организация автомобильной дороги от д. № 20 по ул. Первомайская на ул. Набережная от д. № 9 до д. № 12 в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   | 0,300 |  |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 41 | Ремонт участков автомобильной дороги д. Березовая Слободка: спуск от д. 12 по ул. Первомайская на ул. Набережная, участок ул. Набережна от д. 1 до д. 8а. | км | 0,000 |   | 0,500 |  |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 42 | Организация примыкания автомобильной дороги ул. Речная (в створе ул. Молодежная) к автомобильной дороге Нюксеница - Лесютино - Пожарище в д. Лесютино Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   | 0,200 |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 43 | Ремонт автомобильных дорог д.Пожарище, д.Заболотье Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   | 0,330 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 44 | Ремонт автомобильной дороги подъезд д. Наволоки Нюксенского округа Вологодской области  | км | 0,000 |   |   |   | 5,000 |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 45 | Ремонт подъезда к д. Норово Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 46 | Ремонт подъезда к д. Сафроновская Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 47 | Ремонт подъезда к д. Макарино Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 48 | Ремонт автомобильной дороги д. Брусноволовский Погост Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 49 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Полевая в с. Городищна Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   | 0,700 |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 50 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Городищна Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   | 1,000 |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 51 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Первомайская в с. Городищна | км | 0,000 |   |   | 1,000 |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 52 | Ремонт автомобильной дороги д. Жар Нюксенского округа Вологодской области  | км | 0,000 |   | 1,000 |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 53 | Ремонт автомобильных дорог д. Опалихи, д. Большие Ивки Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 54 | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная от д.55 до д. 47 в д. Вострое Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   | 0,730 |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 55 | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в д. Вострое Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 56 | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в п. Копылово Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   | 0,200 |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 57 | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в п. Копылово Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 58 | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в п. Леваш Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 59 | Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная в п. Леваш Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 60 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская от д. 13 до д. 15 в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   | 0,600 |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 61 | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка) от ул. Советская (д.17) до ул. Набережная (д.15) в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 62 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Октябрьская в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 63 | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка)от ул. Лесная (д/к) до ул. Набережной в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |   |   |   |   |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 64 | Приобретение техники для механизированной уборки и содержания территории | ед. | 0,000 |  |   |   | 2  |   |   | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 65 | Создание и обустройство тротуаров, пешеходных переходод с освещением | км | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| **4. Финансовое обеспечение проекта** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 2 370,3 | 3 551,9 | 3 581,9 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 42 721,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 612,9 | 612,9 | 612,9 |  |  |  | 1 838,7 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 612,9 | 612,9 | 612,9 |  |  |  | 1 838,7 |
| 2. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидии для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан) | 1 757,4 | 2 939,0 | 2 969,0 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 40 882,3 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1 757,4 | 2 939,0 | 2 969,0 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 40 882,3 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидии для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан) | 2 370,3 | 3 551,9 | 3 581,9 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 42 721,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5. План реализации проекта в текущем году** |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| контрольной точки | начало | конец |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| *1. Сохранить и улучшить транспортное-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
| 1.1. |  ***Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Центральная (1 этап), село Нюксеница, Вологодская область*** | **07.02.2025** | **30.09.2025** | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметная документации;Получение положительной государственной экспертизы | 07.02.2025 | 09.04.2025 | X | X |
| 1.1.2. | Заключение муниципального контракта | 10.04.2025 | 30.04.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.1.3. | Выполнение работ | 01.05.2025 | 30.09.2025 | X | ПСД |
| 1.2. | ***Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Спортивная (1 этап), село Нюксеница, Вологодская область"*** | **14.02.2025** | **30.09.2025** | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметная документации;Получение положительной государственной экспертизы | 14.02.2025 | 09.04.2025 | X | X |
| 1.2.2. | Заключение муниципального контракта | 10.04.2025 | 30.04.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.2.3. | Выполнение работ | 01.05.2025 | 30.09.2025 | X | ПСД |
| 1.3. | ***Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Рубцова (2 этап), село Нюксеница, Вологодская область"*** | **01.04.2025** | **31.12.2025** | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.3.1. | Разработка проектно-сметная документации;Получение положительной государственной экспертизы | 01.04.2025 | 09.04.2025 | X | ПСД |
| 1.3.2. | Заключение муниципального контракта | 10.04.2025 | 30.04.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.3.3. | Выполнение ремонтных работ | 01.05.2025 | 31.12.2025 | X | КС-2; КС-3, счет-фактура, акт выполненных работ |
| 1.4. | ***Ремонт автомобильных дорог ул. Новоселов, ул. Мичурина, ул. Садовая, ул. Культуры, ул. Молодежная в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области*** | **01.04.2025** | **31.12.2025** | Администрация Нюксенского муниципального округаАдминистрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.4.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы |  |  | X | Муниципальный контакт |
| 1.4.2. | Разработка проектно-сметная документации;Получение положительной государственной экспертизы |  |  | X | ПСД |
| 1.5. | ***Ремонт участка автомобильной дороги ул. Центральная (2 этап) в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области*** | **01.06.2025** | **31.12.2025** | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.5.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы |  |  | X | Муниципальный контакт |
| 1.5.2. | Разработка проектно-сметная документации;Получение положительной государственной экспертизы |  |  | X | ПСД |
| 1.6. | ***Ремонт автомобильной дороги ул. Спортивная (2 этап) в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области*** | **01.06.2025** | **31.12.2025** | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.6.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы |  |  | X | Муниципальный контакт |
| 1.6.2. | Разработка проектно-сметная документации;Получение положительной государственной экспертизы |  |  | X | ПСД |
| 1.7. | ***Ремонт автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница (2 этап)*** | **01.06.2025** | **31.12.2025** | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.7.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы |  |  | X | Муниципальный контакт |
| 1.7.2. | Разработка проектно-сметная документации;Получение положительной государственной экспертизы |  |  | X | ПСД |
| 1.8. | ***Организация примыкания автомобильной дороги ул. Речная (в створе ул. Молодежная) к автомобильной дороге Нюксеница - Лесютино - Пожарище в д. Лесютино Нюксенского округа Вологодской области*** | **01.06.2025** | **31.12.2025** | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.8.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы |  |  | X | Муниципальный контакт |
| 1.8.2. | Разработка проектно-сметная документации;Получение положительной государственной экспертизы |  |  | X | ПСД |
| 1.9. | ***Ремонт участка автомобильной дороги ул. Полевая в с. Городищна Нюксенского округа Вологодской области*** | **01.06.2025** | **31.12.2025** | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.9.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы |  |  | X | Муниципальный контакт |
| 1.9.2. | Разработка проектно-сметная документации;Получение положительной государственной экспертизы |  |  | X | ПСД |

Приложение 3 к постановлению

администрации Нюксенского

муниципального округа

от 03.04.2025 № 126

**ПАСПОРТ
 Комплекса процессных мероприятий**

*«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»*

(Наименование)

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 13 050,0 | 13 000,0 | 13 300,0 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 74 798,3 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | - |  |  | - | - |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | - |  |  | - | - |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 13 050,0 | 13 000,0 | 13 300,0 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 74 798,3 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 13 050,0 | 13 000,0 | 13 300,0 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 74 798,3 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4 к постановлению

администрации Нюксенского

муниципального округа

от 03.04.2025 № 126

**ПАСПОРТ
 Комплекса процессных мероприятий**

*«Безопасность дорожного движения»*

(Наименование)

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Управление образования Нюксенского муниципального округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |

|  |
| --- |
| Приложение 5 к постановлениюадминистрации Нюксенского муниципального округаот 03.04.2025 № 126 Приложение 5 к муниципальной программе**ПАСПОРТ** |
| проекта *«Поставка и монтаж остановочного павильона»* |
| (наименование) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Основные положения** |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование проекта | Инвестиции в развитие округа | Срок реализации проекта | 2025 год (дата начала) | 2030 год (дата окончания) |
| Куратор проекта | Чупров А.А. | начальник управления народнохозяйственного комплекса, заместитель главы округа |
| Ответственный исполнитель проекта | Березина В.Н. | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | ­­­­­­­­­­­­­­ ---- |
| 1. **Показатели проекта**
 |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя  | [Единица измерения (по ОКЕИ)](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог |
| 2025 год  | 2026 год  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | *Обеспечение безопасности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. детей*. |
| 1.1. | Количество установленных остановочных павильонов | ИП | Шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

|  |
| --- |
| **2. План достижения показателей проекта в 2025 году** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1. | *Обеспечение безопасности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. детей*. |
| 1. | Количество установленных остановочных павильонов | Шт. |   |   |   |   |   |   |   |  | 1 |  |   | 1 |
| **3. Мероприятия (результаты) проекта** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Связь с показателями проекта |
| 2025 год | 2026 год  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
|   | *Обеспечение безопасности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. детей*. |
| 1 | Поставка и монтаж установочного павильона | Шт. | 0 | 1  | 0  |  0 | 0 |  0 | 0 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| **4. Финансовое обеспечение проекта** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 379,6 | 250,0 | 250,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 2 553,6 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 379,6 | 250,0 | 250,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 2 553,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 379,6 | 250,0 | 250,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 2 553,6 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| **5. План реализации проекта в текущем году** |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| контрольной точки | начало | конец |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| *Обеспечение безопасности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. детей*. |
| 1.2. | ***Поставка и монтаж установочного павильона п. Копылово*** | **01.04..2025** | **30.09.2025** | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.2.1. | Заключение муниципального контракта | 01.04.2025 | 30.04.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.2.2. | Выполнение работ | 01.05.2025 | 30.09.2025 | X | КС-2; КС-3, счет-фактура, акт выполненных работ |

Приложение 6 к постановлению

администрации Нюксенского

муниципального округа

от 03.04.2025 № 126

Приложение 6 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ
 Комплекса процессных мероприятий**

*«Транспортное обслуживание населения»*

(Наименование)

 **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Березина В.Н. – главный специалист отдела строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | Администрация Нюксенского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

 **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. | *Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок*Наименование задачи |
| 1.1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Нюксенского муниципального округа |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| *Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок* |
| 1.1. | Создание условий для организации транспорта общественного пользования  | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 4 093,2 | 3 977,9 | 3 977,9 | 3 977,9 | 3 977,9 | 3 977,9 | 23 982,7 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 3 929,5 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 23 023,5 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3 929,5 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 23 023,5 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 163,7 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 959,2 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 163,7 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 959,2 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок* |
| Создать условия для организации транспортного обслуживания населения округа | X | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | Х |  |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |

Приложение 7 к постановлению

администрации Нюксенского

муниципального округа

от 03.04.2025 № 126

Приложение 7 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ
 Комплекса процессных мероприятий**

*«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Нюксеницаавтотранс»*

 **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Березина В.Н. – главный специалист отдела строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | Администрация Нюксенского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

 **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. | *Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок*Наименование задачи |
| 1.1. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Администрация Нюксенского муниципального округа |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| *Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок* |
| 1.1. | Обеспечение деятельности МБУ «Нюксеницаавтотранс» | Осуществление текущей деятельности | % | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 20 394,3 | 16 585,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 63 749,3 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 20 394,3 | 16 585,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 63 749,3 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 20 394,3 | 16 585,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 6 692,4 | 63 749,3 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок* |
| Обеспечение деятельности МБУ «Нюксеницаавтотранс» | X | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | Х |  |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |