АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

от 05.06.2023 № 304

с. Нюксеница

Об утверждении Порядка осуществления муниципальными заказчиками и заказчиками Нюксенского муниципального округа контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

В целях исполнения требований статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальными заказчиками и заказчиками Нюксенского муниципального округа контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (прилагается).

- 2.	Признать утратившим силу постановление администрации Нюксенского муниципального района от 02.11.2016 № 235 «Об утверждении Порядка осуществления муниципальными заказчиками и заказчиками Нюксенского муниципального района контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта».

- 3.	Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношение, возникшие с 01 января 2023 года.

- 4.	Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 5.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нюксенского муниципального округа                                     С.К. Мазаев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации

Нюксенского

муниципального округа

от 05.06.2023 № 304

ПОРЯДОК

- осуществления муниципальными заказчиками и заказчиками Нюксенского муниципального округа контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

- Общие положения

1.1. Предметом контроля в сфере закупок, осуществляемого заказчиками и муниципальными заказчиками Нюксенского муниципального округа (далее - заказчик, заказчики), является исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и предусмотренным частью 5 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.2. При осуществлении контроля заказчики осуществляют в том числе контроль в отношении:

1.2.1. своевременности применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

1.2.2. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

1.2.3. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги в соответствии с условиями контракта;

1.2.4. соответствия документов, передаваемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику для подтверждения соответствия качества поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги в соответствии с условиями контракта;

1.2.5. изменений условий контракта в случаях, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона;

1.2.6. своевременности направления требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных условиями контракта;

1.2.7. условий в случаях, определенных частью 22 статьи 34 Закона;

1.2.8. соблюдения условий о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона, включается в контракты;

1.2.9. своевременности применения мер гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, включенного в контракт.

1.3. Контроль осуществляется работниками контрактной службы, контрактным управляющим (далее - должностное лицо), определенными в соответствии со статьей 38 Закона.

1.4. Должностное лицо заказчика ведет журнал регистрации нарушений поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контракта по форме согласно приложению 1 к Порядку. Журнал может быть единым для всех контрактов и (или) индивидуальным для каждого контракта отдельно. Указанный журнал подлежит хранению у заказчиков в течение трех лет со дня внесения в него последней записи.

1.5. При осуществлении контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта заказчики вправе привлекать иных лиц, имеющих необходимые специальные знания, навыки и опыт, которыми не владеют должностные лица заказчика, создавать комиссии, рабочие группы, положения о деятельности которых утверждаются правовыми актами заказчика, посещать место проведения работ, оказания услуг, запрашивать необходимые материалы и документы у поставщика (подрядчика, исполнителя), связанные с условиями исполнения контракта.

- 2. Порядок осуществления контроля

2.1. В случае если в ходе исполнения контракта должностным лицом заказчика будет установлен факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также факт (факты) не привлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, если заказчиком установлено такое требование в извещении об осуществлении закупки, он обязан незамедлительно:

а) проинформировать об этом заказчика;

б) назначить место, дату и время начала работы по факту несоблюдения условий контракта;

в) уведомить заинтересованных лиц заказчика и иных лиц о дате и времени начала работы;

г) уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя) о дате и времени начала работы по факту несоблюдения условий контракта и предложить ему направить своего представителя для участия в работе.

2.2. В функции должностного лица заказчика входят:

а) установление и фиксация факта (фактов) несоблюдения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

б) подготовка акта по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (далее - акт);

в) подписание акта;

г) осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом.

2.3. Акт составляется в двух экземплярах в срок, установленный контрактом, в иных случаях - в течение 5 рабочих дней со дня установления и фиксации факта (фактов) несоблюдения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также факта (фактов) не привлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, если заказчиком установлено такое требование в извещении об осуществлении закупки, - по одному для заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя).

В акте отражаются в том числе результаты контроля, мнение представителя поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае его участия в работе по установленным фактам. Если поставщик (подрядчик, исполнитель) был своевременно проинформирован о месте, дате и времени начала работы, а его представитель не прибыл для участия в работе должностных лиц, в акте делается соответствующая запись. Рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) и заказчику по устранению нарушений условий контракта, целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с иском к поставщику (подрядчику, исполнителю) также отражаются в акте.

- 3. Результаты контроля

3.1. В течение дня, следующего за днем поступления акта, заказчик готовит и принимает решение о направлении поставщику (подрядчику, исполнителю) письменной претензии с требованием об устранении нарушений условий контракта и одного экземпляра акта. В претензии должен быть установлен срок для устранения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нарушений условий контракта. Такой срок устанавливается в соответствии с условиями контракта и содержащимися в акте сведениями. Претензия должна быть подписана заказчиком. Заказчик обязан обеспечить направление претензии поставщику (подрядчику, исполнителю).

3.2. Заказчик применяет к поставщику (подрядчику, исполнителю) меры ответственности за неисполнение условий контракта, предусмотренные таким контрактом, с учетом положений статьи 34 Закона, а также не привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, если заказчиком установлено такое требование в извещении об осуществлении закупки.

3.3. При нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также не привлечении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, если заказчиком установлено такое требование в извещении об осуществлении закупки, заказчик вправе принять решение о расторжении контракта по соглашению сторон или решению суда в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством с учетом положений статьи 95 Закона.

3.4. В случае если при осуществлении контроля должностными лицами заказчика выявлены факты, в которых усматриваются признаки преступления или административного правонарушения, заказчик незамедлительно передает материалы и документы в правоохранительные органы.

- Приложение к Порядку

- осуществления муниципальными

- заказчиками и заказчиками Нюксенского муниципального округа контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

ЖУРНАЛ

регистрации нарушений поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

условий контрактов

__________________________

(наименование заказчика)

| № п/п | Дата внесения записи | Дата и № контракта | Дата обнаружения нарушений поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контракта | Описание обнаруженных нарушений условий контракта | Меры, принятые для устранения нарушений | Действия поставщика (подрядчика, исполнителя) по устранению нарушений | Ф.И.О. должностного лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |