

АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 31.10.2024 № 378

с. Нюксеница

## Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=47F4B06262487835F19EE9E5E8C518CFEB8AC97A502C6F3FD3948766C143DB0B7E9E0BF257146785p1D5H) Российской Федерации, решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 26.10.2022 года № 21 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нюксенском муниципальном округе Вологодской области», постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 29.05.2024 года № 179 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского округа», постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 04.07.2024 года № 216 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=47F4B06262487835F19EF7E8FEA945C5EF8397745F27646B8FCBDC3B964AD15Cp3D9H) Нюксенского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## Утвердить муниципальную [программу](file:///H:\МП%20ФИНАНСЫ%20новая%20ДФ.docx#P41) Нюксенского муниципального округа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа » (прилагается).

## Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при составлении проекта бюджета Нюксенского муниципального округа начиная с 2025 года.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления народнохозяйственного комплекса, заместителя главы округа.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Нюксенского

муниципального округа Ю.П. Шевцова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановление администрации

Нюксенского муниципального округа

от 31.10.2024 № 378

Муниципальная программа

**«Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа»**

1. **Оценка текущего состояния дорожно-транспортной инфраструктуры Нюксенского муниципального округа.**

Сферой реализации программы является обеспечение развития и устойчивого функционирования транспортной системы Нюксенского муниципального округа.

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Нюксенского муниципального округа. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Особенность дорожно-транспортного комплекса округа определяется рядом факторов:

* Дорожная сеть округа состоит из автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения.
* Автомобильные дороги общего пользования на территории округа обеспечивают внутрирайонные и межрайонные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров, вследствие являясь важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры округа.
* Автостанция концентрирует пассажиропотоки внутри округа и за его пределы.

Изменение налоговой политики, рост цен на энергоносители, запасные части, необходимые для эксплуатации транспорта, низкое качество дорог и большая протяженность маршрутов - являются причинами роста затрат предприятия транспортного комплекса.

Наряду с ростом затрат, доходы предприятия транспортного комплекса сокращаются. Причиной уменьшения доходов является снижение спроса на пассажирские перевозки, вследствие увеличения количества личного транспорта, предоставления услуг такси, уменьшение численности трудоспособного населения на селе.

Транспортная инфраструктура округа представлена сетью автомобильных дорог, специализированным автотранспортным муниципальным предприятием, осуществляющим перевозку пассажиров, МБУ «Нюксеницаавтотранс»; предприятиями других сфер деятельности, имеющими свой парк машин; индивидуальными владельцами автотранспортных средств, осуществляющими перевозки грузов и пассажиров.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Нюксенского муниципального округа составляет 650,436 км., из которых 100,1 км. – дороги федерального значения, 206,486 км. – дороги регионального значения, 343,85 км. – дороги местного значения.

Вместе с тем, состояние дорожно-транспортного комплекса не соответствует потребностям социально-экономического развития территории. К основным проблемам можно отнести:

* высокая изношенность дорожного полотна на автодорогах с интенсивным движением транспорта;
* наличие на территории округа преимущественно гравийных автомобильных дорог;
* снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения;
* недостаточность собственных финансовых ресурсов и увеличение протяженности дорог, требующих ремонта.

Применение программно-целевого метода в развитии транспортной системы и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нюксенском муниципальном округе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем транспортной и дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Перспективным направлением транспортного комплекса и дорожной сети является создание комфортных условий для оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, их поддержки, стабилизация работы пассажирского транспорта, сохранение дорожно-транспортной сети округа, улучшение условий и уровня жизни населения на территории Нюксенского муниципального округа.

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, что позволит обеспечить достижение поставленных целей и задач, добиться достижения и сохранения необходимых целевых индикаторов.

Реализация программы позволит повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению. Возмещение части затрат предприятию транспортного комплекса, осуществляющему пассажирские перевозки на территории Нюксенского муниципального округа, позволит предприятию стабилизировать свое финансовое состояние, обновить или приобрести новые транспортные средства. Ремонт дорожной сети позволит улучшить транспортную доступность к населенным пунктам, обеспечить безопасность дорожного движения.

1. **Описание приоритетов и целей муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа».**

Программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития Нюксенского муниципального округа.

Целью реализации программы является развитие эффективной транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Нюксенского муниципального округа.

Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач, к которым относятся:

* обеспечение развития и устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* создание условий для организации транспортного обслуживания населения округа;
* профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Программа позволит обеспечить сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог Нюксенского муниципального округа, удовлетворить потребность населения в пассажирских перевозках транспортом по маршрутам регулярных перевозок, обеспечить безопасность дорожного движения.

1. **Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями.**

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920, Стратегией социально-экономического развития Нюксенского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утвержденного решением Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 27.12.2018 № 97 развитие дорожно-транспортной инфраструктуры является приоритетным направлением. Для выполнения выше указанных целей за период с 2025 по 2030 годы планируется достижение следующих результатов:

- увеличение протяженности отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- сохранение на максимально высокого показателя доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию;

- сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

- не увеличения доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа;

- снижение показателя дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми от общего числа дорожно-транспортных происшествий;

- 100 % обеспечение обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций световозвращающими приспособлениями;

- увеличение учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими от общего числа дорожно-транспортных происшествий.

1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры Нюксенского муниципального округа**

В рамках реализации программы планируется реализация следующих основных задач:

1. Обеспечить развитие и устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Решение задачи заключается в реализации мероприятий, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения.

1. Создать условия для организации транспортного обслуживания населения округа.

Решение задачи заключается в реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности транспортных услуг населения, организации транспортного обслуживания населения.

1. Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Решение задачи заключается в системе мероприятий, направленных на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Нюксенского муниципального округа, уменьшением количества случаев детского дорожно-транспортного травматизма в Нюксенском муниципальном округе, повышением уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

Приложение 1 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ  
 Муниципальной программы**

**" Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа "**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Начальника управления народнохозяйственного комплекса, заместителя главы округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Нюксенского муниципального округа | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | |
| Участники муниципальной программы | - | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Развитие эффективной транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства округа | Задача 1: Обеспечить развитие и устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задача 2: Создать условия для организации транспортного обслуживания населения округа |
| Задача 3: Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий |
| Подпрограммы (при наличии) | **Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги" Подпрограмма 2 "Транспортное обслуживание населения" Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"** | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 185 269,7 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной, региональной программой | ГП ВО «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | |
| ***1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства округа*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 0,426 | 6,402 | 6,54 | 5,57 | 8,92 | 7,11 | 7,52 | Администрация Нюксенского муниципального округа | |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Нюксенского муниципального округа | |
| 1.3. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Нюксенского муниципального округа | |
| 1.4. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Администрация Нюксенского муниципального округа | |
| 1.5. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми от общего числа дорожно-транспортных происшествий | % | 6,8 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | Администрация Нюксенского муниципального округа | |
| 1.6. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Нюксенского муниципального округа | |
| 1.7. | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | % | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | Администрация Нюксенского муниципального округа | |
| 1.8. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими от общего числа дорожно-транспортных происшествий | % | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | Администрация Нюксенского муниципального округа | |

#### 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N  п/п | Показатели муниципальной программы (проектной части) | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. |  |  |  |  |  |  |  | 2,09 | 2,78 | 1,532 |  | 6,402 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1. Наименование подпрограммы «Автомобильные дороги»** | | | |
| **1.1. Проект «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | |
| Администрация Нюксенского муниципального округа  Ответственный за реализацию (наименование) | | Срок реализации 2025 – 2030 годы  (год начала - год окончания) | |
| 1.1.1. | Сохранить и улучшить транспортное-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечить развитие устойчивого функционала автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| **1.2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | |
| Администрация Нюксенского муниципального округа  Ответственный за реализацию (наименование) | | Срок реализации 2025 – 2030 годы  (год начала - год окончания) | |
| 1.2.1. | Содержание сети автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям | Содержание автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоянии. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию |
| **2. Наименование подпрограммы «Транспортное обслуживание населения»** | | | |
| **2.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»** | | | |
| Администрация Нюксенского муниципального округа  Ответственный за реализацию (наименование) | | Срок реализации 2025 – 2030 годы  (год начала - год окончания) | |
| 2.1.1. | Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 4 единиц | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок;  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа. |
| **3. Наименование подпрограммы «Безопасность дорожного движения»** | | | |
| **3.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»** | | | |
| Администрация Нюксенского муниципального округа  Ответственный за реализацию (наименование) | | Срок реализации 2025 – 2030 годы  (год начала - год окончания) | |
| 3.1.1. | Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми.  100 % обеспечение обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций световозвращающими приспособлениями.  Увеличение учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми от общего числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями;  Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
| 3.1.2 | Совершенствование организации дорожного движения | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими от общего числа дорожно-транспортных происшествий |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всего, в т.ч.: | 49 186,9 | 26 591,0 | 27 068,9 | 26 938,7 | 27 465,5 | 28 018,7 | 185 269,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 25 359,9 | 4 431,7 | 4 431,7 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 45 679,7 |
| бюджет округа | 23 827,0 | 22 159,3 | 22 637,2 | 23 119,9 | 23 646,7 | 24 199,9 | 139 590,0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в разрезе структурных элементов: | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги"** | | | | | | | | | |
| **1.1. Проект «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | | | | | |
| **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | 9 733,9 | 10 189,0 | 10 666,9 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 63 806,7 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 612,9 | 612,9 | 612,9 |  |  |  | 1 838,7 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 612,9 | 612,9 | 612,9 |  |  |  | 1 838,7 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 9 121,0 | 9 576,1 | 10 054,0 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 61 968,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 9 121,0 | 9 576,1 | 10 054,0 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 61 968,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **1.2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | | |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 34 751,8 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 93 832,3 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 20 817,5 | - | - | - | - |  | 20 817,5 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 20 817,5 | - | - | - | - |  | 20 817,5 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 13 934,3 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 73 014,8 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 13 934,3 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 73 014,8 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 "Транспортное обслуживание населения"** | | | | | | | | | |
| **2.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»** | | | | | | | | | |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 4 093,2 | 3 977,9 | 3 977,9 | 3 977,9 | 3 977,9 | 3 977,9 | 23 982,7 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 3 929,5 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 23 023,5 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3 929,5 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | 23 023,5 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 163,7 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 959,2 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 163,7 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 959,2 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"** | | | | | | | | | |
| **3.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 3 648,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 3 648,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 3 648,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | | | | | | | | | | | | | |
| проекта *«Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»* | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование) | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Основные положения** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |  |
| Краткое наименование проекта | | | | | Инвестиции в развитие округа | | | Срок реализации проекта | | | 2025 год | 2030 год | |
| (дата начала) | (дата окончания) | |
| Куратор проекта | | | | | Чупров А.А. | | | начальник управления народнохозяйственного комплекса, заместитель главы округа | | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | | | | | - | | | Администрация Нюксенского муниципального округа | | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | | | | | ГП ВО «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | [Единица измерения (по ОКЕИ)](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | |
| 1 | *Сохранить и улучшить транспортное-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП,  ИП | км | 0,426 | 6,402 | 6,54 | 5,57 | 8,92 | 7,11 | 7,52 | - | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. План достижения показателей проекта в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1. | *Сохранить и улучшить транспортное-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. |  |  |  |  |  |  |  | 2,09 | 2,78 | 1,532 |  | 6,402 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Мероприятия (результаты) проекта** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
|  | *Сохранить и улучшить транспортное-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения* | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог ул. Торговая площадь в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,210 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Центральная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  | 0,630 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Славянская, ул. Семейная, ул. Ясная в с. Нюксеница | км | 0,000 | 1,650 |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги пер. Северный – ул. С. Парыгина в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  | 0,410 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарская - ул. Набережная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,440 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,300 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области» | км | 0,000 |  |  | 0,850 |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  | 0,370 |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги ул. Мелиораторов в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 10 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  | 0,560 |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги ул. Набережная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  | 1,760 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги ул. И.Д. Полуянова в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  | 0,250 |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги ул. Спортивная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  | 0,630 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги ул. Ключевая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  | 0,600 |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,710 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги ул. Ленинградская в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,720 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги ул. Культуры (напротив дома № 24) в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  | 0,080 |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги ул. Международная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,590 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги ул. Механизаторов в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  | 0,530 |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  | 0,500 |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги ул. Красная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  | 0,310 |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 22 | Ремонт автомобильной дороги ул. Международная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  | 0,590 |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 23 | Ремонт автомобильной дороги ул. Нагорная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  | 0,410 |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги ул. Дальняя в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  | 0,440 |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 25 | "Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Рубцова (2 этап), село Нюксеница, Вологодская область" | км | 0,000 | 0,440 |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 26 | Ремонт а/д с. Нюксеница на улицах Южная, Нефтяников, Попова, Армейская, Конева, Инженерный | км | 0,000 | 2,780 |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 27 | Ремонт автомобильной дороги ул. Жукова в с. Нюксеница | км. | 0,000 |  | 0,520 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 28 | Ремонт автомобильной дороги ул. Н.Фокина в с. Нюксеница | км. | 0,000 |  | 1,100 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 29 | Ремонт автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница (2 этап) | км. | 0,000 |  | 0,250 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги ул. Новострой в с. Нюксеница | км. | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,650 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 31 | Ремонт автомобильной дороги ул. Заречная в с. Нюксеница | км. | 0,000 |  |  |  |  |  | 1,810 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 32 | Ремонт автомобильной дороги ул. Тихая в с. Нюксеница | км. | 0,000 |  |  |  |  | 0,310 |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 33 | Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая в с. Нюксеница | км. | 0,000 |  |  |  |  | 1,290 |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 34 | Ремонт автомобильной дороги ул. Мира в с. Нюксеница | км. | 0,000 |  |  |  |  | 1,260 |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 35 | Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная в с. Нюксеница | км. | 0,000 |  |  |  |  | 1,030 |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 36 | Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая в д. Звегливец Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  | 1,000 | 2,050 |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 37 | Ремонт автомобильной дороги ул. Нагорная в д. Устье-Городищенское Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  | 0,500 |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 38 | Ремонт автомобильных дорог ул. Мичурина, ул. Культуры, ул. Садовая, ул. Луговая, ул.Первомайская в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 | 1,532 |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 39 | Ремонт автомобильных дорог ул. Новоселов в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  | 0,300 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 40 | Организация автомобильной дороги от д. № 20 по ул. Первомайская на ул. Набережная от д. № 9 до д. № 12 в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  | 0,300 |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 41 | Ремонт участков автомобильной дороги д. Березовая Слободка: спуск от д. 12 по ул. Первомайская на ул. Набережная, участок ул. Набережна от д. 1 до д. 8а. | км | 0,000 |  |  | 0,500 |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 42 | Организация примыкания автомобильной дороги ул. Речная (в створе ул. Молодежная) к автомобильной дороге Нюксеница - Лесютино - Пожарище в д. Лесютино Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  | 0,200 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 43 | Ремонт автомобильных дорог д.Пожарище, д.Заболотье Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,330 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 44 | Ремонт автомобильной дороги подъезд д. Наволоки Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 45 | Ремонт подъезда к д. Норово Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 46 | Ремонт подъезда к д. Сафроновская Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 47 | Ремонт подъезда к д. Макарино Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 48 | Ремонт автомобильной дороги д. Брусноволовский Погост Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 49 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Полевая в с. Городищна Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  | 0,700 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 50 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Городищна Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  | 1,000 |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 51 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Первомайская в с. Городищна | км | 0,000 |  |  | 1,000 |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 52 | Ремонт автомобильной дороги д. Жар Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  | 1,000 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 53 | Ремонт автомобильных дорог д. Опалихи, д. Большие Ивки Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 54 | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная от д.55 до д. 47 в д. Вострое Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  | 0,730 |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 55 | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в д. Вострое Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 56 | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в п. Копылово Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  | 0,200 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 57 | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в п. Копылово Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 58 | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в п. Леваш Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 59 | Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная в п. Леваш Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 60 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская от д. 13 до д. 15 в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  | 0,600 |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 61 | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка) от ул. Советская (д.17) до ул. Набережная (д.15) в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 62 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Октябрьская в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 63 | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка)от ул. Лесная (д/к) до ул. Набережной в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 64 | Приобретение техники для механизированной уборки и содержания территории | ед. | 0,000 | 10,000 |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 65 | Создание и обустройство остановок общественного транспорта п.Советский, д.Юшково, д.Березово, п.Копылово | шт. | 0,000 | 4,000 |  |  |  |  |  | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |
| 66 | Создание и обустройство тротуаров, пешеходных переходод с освещением | км | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ | 1.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение проекта** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 9 733,9 | 10 189,0 | 10 666,9 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 63 806,7 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 612,9 | 612,9 | 612,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 838,7 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидии для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан) | 612,9 | 612,9 | 612,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 838,7 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 9 121,0 | 9 576,1 | 10 054,0 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 61 968,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 9 102,0 | 9 557,1 | 10 035,0 | 10 536,7 | 11 063,5 | 11 616,7 | 61 911,0 |
| 2. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидии для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан) | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. План реализации проекта в текущем году** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| контрольной точки | начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1. Сохранить и улучшить транспортное-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения* | | | | | | |
| 1.1. | ***Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Славянская, ул. Семейная, ул. Ясная в с. Нюксеница*** | 03.02.2025 | 31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 30.03.2025 | X | ПСД |
| 1.1.2. | Заключение муниципального контракта | 31.03.2025 | 29.04.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.1.3. | Выполнение ремонтных работ | 30.04.2025 | 31.08.2025 | X | КС-2; КС-3, счет-фактура, акт выполненных работ |
| 1.2. | ***"Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Рубцова (2 этап), село Нюксеница, Вологодская область"*** | 03.02.2025 | 31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 30.03.2025 | X | ПСД |
| 1.2.2. | Заключение муниципального контракта | 31.03.2025 | 29.04.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.2.3. | Выполнение ремонтных работ | 30.04.2025 | 31.08.2025 | X | КС-2; КС-3, счет-фактура, акт выполненных работ |
| 1.3. | ***Ремонт автомобильных дорог ул. Мичурина, ул. Культуры, ул. Садовая, ул. Луговая, ул.Первомайская в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области*** | 03.02.2025 | 31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.3.1. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 30.03.2025 | X | ПСД |
| 1.3.2. | Заключение муниципального контракта | 31.03.2025 | 29.04.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.3.3. | Выполнение ремонтных работ | 30.04.2025 | 31.08.2025 | X | КС-2; КС-3, счет-фактура, акт выполненных работ |
| 1.4. | ***Приобретение техники для механизированной уборки и содержания территории*** | 03.02.2025 | 31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.4.1. | Получены комерческие предложения, проведены конкурентные закупки | 03.02.2025 | 30.03.2025 | X | Список с итоговым результатом по торгам |
| 1.4.2. | Заключение муниципального контракта | 31.03.2025 | 29.04.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.4.3. | Приобретение техники для механизированной уборки и содержания территории | 30.04.2025 | 31.08.2025 | X | платежное поручение |
| 1.5. | ***Создание и обустройство остановок общественного транспорта п.Советский, д.Юшково, д.Березово, п.Копылово*** | 03.02.2025 | 31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.5.1. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 30.03.2025 | X | ПСД |
| 1.5.2. | Заключение муниципального контракта | 31.03.2025 | 29.04.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.5.3. | Выполнение работ | 30.04.2025 | 31.08.2025 | X | КС-2; КС-3, счет-фактура, акт выполненных работ |
| 1.6. | ***Создание и обустройство тротуаров, пешеходных переходод с освещением*** | 03.02.2025 | 31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.6.1. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 30.03.2025 | X | ПСД |
| 1.6.2. | Заключение муниципального контракта | 31.03.2025 | 29.04.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.6.3. | Выполнение ремонтных работ | 30.04.2025 | 31.08.2025 | X | КС-2; КС-3, счет-фактура, акт выполненных работ |
| 1.7. | ***Ремонт участка автомобильной дороги ул. Центральная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.7.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.7.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.8. | ***Ремонт автомобильной дороги пер. Северный – ул. С. Парыгина в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.8.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.8.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.9. | ***Ремонт автомобильной дороги ул. Спортивная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.9.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.9.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.10. | ***Ремонт автомобильной дороги ул. Жукова в с. Нюксеница*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.10.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.10.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.11. | ***Ремонт автомобильной дороги ул. Н.Фокина в с. Нюксеница*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.11.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.11.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.12. | ***Ремонт автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница (2 этап)*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.12.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.12.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.13. | ***Ремонт автомобильных дорог ул. Новоселов в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.13.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.13.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.14. | ***Организация примыкания автомобильной дороги ул. Речная (в створе ул. Молодежная) к автомобильной дороге Нюксеница - Лесютино - Пожарище в д. Лесютино Нюксенского округа Вологодской области*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.14.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.14.2. | Разработка проектно-сметная документации;Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.15. | ***Ремонт участков автомобильной дороги д. Березовая Слободка: спуск от д. 12 по ул. Первомайская на ул. Набережная, участок ул. Набережна от д. 1 до д. 8а.*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.15.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.15.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.16. | ***Ремонт участка автомобильной дороги ул. Полевая в с. Городищна Нюксенского округа Вологодской области*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.16.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.16.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.17. | ***Ремонт автомобильной дороги д. Жар Нюксенского округа Вологодской области*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.17.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.17.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.18. | ***Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в п. Копылово Нюксенского округа Вологодской области*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.18.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.18.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |
| 1.19. | ***Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская от д. 13 до д. 15 в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области*** | 03.02.2025 | 31.07.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X | X |
| 1.19.1. | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметная документации с получением положительной государственной экспертизы | 03.02.2025 | 29.03.2025 | X | Муниципальный контакт |
| 1.19.2. | Разработка проектно-сметная документации; Получение положительной государственной экспертизы | 30.03.2025 | 31.07.2025 | X | ПСД |

Приложение 3 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ  
 Комплекса процессных мероприятий**

*«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»*

(Наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Лобазова Е.В. – главный специалист отдела строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | Администрация Нюксенского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | |
| 1. | *Содержание сети автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям*  Наименование задачи | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| *Содержание сети автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям* | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Осуществление текущей деятельности | % | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | 2030 год | | Всего: | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* | | *8* | | |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **34 751,8** | **11 816,1** | **11 816,1** | **11 816,1** | **11 816,1** | | **11 816,1** | | **93 832,3** | | |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 20 817,5 | - | - | - | - | |  | | 20 817,5 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 20 817,5 | - | - | - | - | |  | | 20 817,5 | | |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 13 934,3 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | | 11 816,1 | | **73 014,8** | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 13 934,3 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | 11 816,1 | | 11 816,1 | | **73 014,8** | | |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| *Содержание сети автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям* | | | | |
| Выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | X | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | Х | |  |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |

Приложение 3 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ  
 Комплекса процессных мероприятий**

*«Транспортное обслуживание населения»*

(Наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Лобазова Е.В. – главный специалист отдела строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | Администрация Нюксенского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | |
| 1. | *Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок*  Наименование задачи | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Нюксенского муниципального округа | |
| 1.2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| *Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок* | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для организации транспорта общественного пользования | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | 2029 год | | 2030 год | | Всего: | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 4 093,2 | | 3 977,9 | 3 977,9 | 3 977,9 | | 3 977,9 | | 3 977,9 | | 23 982,7 | |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 3 929,5 | | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | | 3 818,8 | | 3 818,8 | | 23 023,5 | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3 929,5 | | 3 818,8 | 3 818,8 | 3 818,8 | | 3 818,8 | | 3 818,8 | | 23 023,5 | |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 163,7 | | 159,1 | 159,1 | 159,1 | | 159,1 | | 159,1 | | 959,2 | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 163,7 | | 159,1 | 159,1 | 159,1 | | 159,1 | | 159,1 | | 959,2 | |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| *Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок* | | | | |
| Создать условия для организации транспортного обслуживания населения округа | X | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | Х | |  |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |

Приложение 4 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ  
 Комплекса процессных мероприятий**

*«Безопасность дорожного движения»*

(Наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Лобазова Е.В. – главный специалист отдела строительства, дорожной деятельности и ЖКХ,  Управление образования | Администрация Нюксенского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | |
| 1. | *Профилактика и предупреждение дорожно-транспортного происшествий с участием детей*  Наименование задачи | | | | | | | | | | |
| 1.1. | доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми от общего числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 6,8 | 7,4 | 7,2 | 7, 0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | |
| 1.2. | доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | |
| 1.3. | доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | % | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | |
| 2. | *Совершенствование организации дорожного движения* | | | | | | | | | | |
| 2.1 | доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими от общего числа дорожно-транспортных происшествий | % | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ | |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| *Профилактика и предупреждение дорожно-транспортного происшествий с участием детей* | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение комплекса пропагандистских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках профилактического мероприятия «Внимание –дети» | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2. | Осуществление систематического контроля за проведением занятий по безопасности дорожного движения в дошкольных организациях и организациях общего образования, а также за проведением внеклассных и внешкольных мероприятий с учащимися и родителями по дорожной безопасности | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3. | Организационно-просветительская работа, проведение занятий, бесед в образовательных учреждениях направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.4. | Проведение районных соревнований, игр, фестивалей, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (в т.ч. «Безопасное колесо»), конкурсы и викторины по ПДД в летних детских оздоровительных лагерях. | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.5. | Организация и проведение в образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования детей акции «Неделя безопасности» в рамках Международной недели безопасности на дорогах | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.6. | Обеспечение обучающихся  1-х классов общеобразовательных организаций световозвращающими приспособлениями | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.7. | Участие в видеоконференциях по безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.8. | Проведение мероприятий с командами ЮИД в образовательных учреждениях по формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| *Совершенствование организации дорожного движения* | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Анализ ДТП, выявление мест концентрации ДТП и потенциально опасных участков автодорог. Разработка и выполнение мероприятий по их устранению | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2. | Проведение обследований состояния улично-дорожной сети округа | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.3. | Проведение целевых информационно-пропагандистских компаний по проблемам безопасности дорожного движения. Регулярное освещение вопросов БДД в СМИ | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4. | Организация и проведение профилактических мероприятий "Ваш пассажир - ребенок", "Пешеход" и т.д. | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.5. | Проведение бесед на тему безопасности дорожного движения с водительским составом предприятий и организаций | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.6. | Содействие в организации проведения курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, ответственных за безопасность дорожного движения на предприятиях, организациях и учреждениях | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.7. | Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории Нюксенского округа | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.8. | Приобретение технических средств контроля по соблюдению требований правил дорожного движения | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.9. | Проведение мероприятий направленных на приведение в соответствии с действующим законодательством улично- дорожной сети округа | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | X | X |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
|  | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | | Всего: | | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | | |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 608,0 | | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | | 3 648,0 | | |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  | |  |  |  |  |  | |  | | |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  | |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  | |  |  |  |  |  | |  | | |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 608,0 | | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | | 3 648,0 | | |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 608,0 | | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | | 3 648,0 | | |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| *Профилактика и предупреждение дорожно-транспортного происшествий с участием детей* | | | | |
| Организация и проведение комплекса пропагандистских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках профилактического мероприятия «Внимание –дети» | X | отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району,  -управление образования администрации округа | Х | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Осуществление систематического контроля за проведением занятий по безопасности дорожного движения в дошкольных организациях и организациях общего образования, а также за проведением внеклассных и внешкольных мероприятий с учащимися и родителями по дорожной безопасности | X | - управление образования администрации округа | Х | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Организационно-просветительская работа, проведение занятий, бесед в образовательных учреждениях направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | X | - отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району,  - управление образования администрации округа | Х | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Проведение районных соревнований, игр, фестивалей, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (в т.ч. «Безопасное колесо»), конкурсы и викторины по ПДД в летних детских оздоровительных лагерях. | X | отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району  - управление образования администрации округа | Х | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Организация и проведение в образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования детей акции «Неделя безопасности» в рамках Международной недели безопасности на дорогах | X | - управление образования администрации округа,  - отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району | Х | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Обеспечение обучающихся  1-х классов общеобразовательных организаций световозвращающими приспособлениями | X | - управление образования администрации округа | Х | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Участие в видеоконференциях по безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма | X | - администрация Нюксенского муниципального округа,  - управление образования администрации округа,  - отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району | Х | |  |
| Проведение мероприятий с командами ЮИД в образовательных учреждениях по формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | X | - управление образования администрации округа,  - отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району | Х | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| *Совершенствование организации дорожного движения* | | | | |  |
| Анализ ДТП, выявление мест концентрации ДТП и потенциально опасных участков автодорог. Разработка и выполнение мероприятий по их устранению | X | отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району | X | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Проведение обследований состояния улично-дорожной сети округаа | X | - администрация Нюксенского муниципального округа | X | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Проведение целевых информационно-пропагандистских компаний по проблемам безопасности дорожного движения. Регулярное освещение вопросов БДД в СМИ | X | отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району | X | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Организация и проведение профилактических мероприятий "Ваш пассажир - ребенок", "Пешеход" и т.д. | X | - отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району | X | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Проведение бесед на тему безопасности дорожного движения с водительским составом предприятий и организаций | X | отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району | X | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Содействие в организации проведения курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, ответственных за безопасность дорожного движения на предприятиях, организациях и учреждениях | X | отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району | X | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории Нюксенского округа | X | - администрация Нюксенского муниципального округа;  - управление образования  Администрации округа,  - отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району | X | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Приобретение технических средств контроля по соблюдению требований правил дорожного движения | X | - администрация Нюксенского муниципального округа; | X | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |
| Проведение мероприятий направленных на приведение в соответствии с действующим законодательством улично- дорожной сети округа | X | - администрация Нюксенского муниципального округа;  - отделение ГИБДД отделения МВД РФ по Нюксенскому району | X | |  |
| Для мероприятия в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены | | | | |  |