

АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 13.12.2024 № 442

с. Нюксеница

## Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 26.10.2022 года № 21 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нюксенском муниципальном округе Вологодской области», постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 29.05.2024 года № 179 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского округа», постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 04.07.2024 года № 216 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», руководствуясь Уставом Нюксенского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## Утвердить муниципальную [программу](file:///H%3A%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%AB%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D0%A4.docx#P41) Нюксенского муниципального округа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа» (прилагается).

## Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при составлении проекта бюджета Нюксенского муниципального округа начиная с 2025 года.

1. Контроль оставляю за собой.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Нюксенского муниципального округа Ю.П. Шевцова

Муниципальная программа

**"Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа"**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Оценка текущего состояния в сфере топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа.**

Сферой реализации программы является повышение энергетической эффективности:

-топливно-энергетического комплекса, который включает в себя электроэнергетику и теплоэнергетику;

-коммунальной инфраструктуры, которая включает в себя тепло-, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и газификация округа.

Важнейшей задачей остается обеспечение безопасной жизни граждан, повышение уровня и качества жизни населения. Особую роль имеют преобразования, происходящие в отрасли топливно-энергетического комплекса (ТЭК) как наиболее социально ориентированной: потребителями энергоресурсов являются 100 % населения.

Вместе с тем в сфере топливно-энергетического комплекса существует ряд проблем, требующих принятия новых решений:

1. Высокий уровень удельных расходов топливно-энергетических ресурсов при низких темпах реализации мероприятий по повышению энергоэффективности.

2. Высокая изношенность и технологическое отставание систем и объектов топливно-энергетического комплекса.

Одним из важнейших направлений повышения энергоэффективности ТЭК является:

повышение надежности и устойчивости систем централизованного теплоснабжения с одновременным снижением себестоимости реализуемой продукции на базе развития, рационализации и модернизации существующих систем;

применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Основные мероприятия по ресурсосбережению направлены на экономию энергоресурсов, на собственные нужды самого источника и включают в себя:

- реконструкция имеющихся газовых котельных с установкой современного оборудования и переводом их в автоматический режим работы;

- строительство новых блочно-модульных котельных, работающих на природном газе и твердом топливе;

- реконструкцию тепловой сети котельных с заменой аварийных участков, выработавших расчетный срок службы;

- проведение энергетического обследования с получением заключения о возможности дальнейшей эксплуатации.

Решение данных задач позволит обеспечить предоставление населению коммунальных услуг надлежащего качества.

В современных условиях развития экономики округа, в частности, одним из приоритетных направлений является энергосбережение.

В целях осуществления политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработаны мероприятия по энергосбережению, реализация которых предусмотрена в рамках программы, в том числе:

-мероприятия по энергосбережению в ТЭК, направленные на повышение надежности и устойчивости систем централизованного теплоснабжения с одновременным снижением себестоимости реализуемой продукции на базе развития, рационализации и модернизации существующих систем;

-мероприятия по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры, включающие замену оборудования котельных на энергосберегающее и реконструкцию тепловых сетей, а также строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

-мероприятия по пропаганде энергосбережения, направленные на стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергоресурсов.

В сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры важнейшей задачей остается обеспечение устойчивого развития экономики, создание условий и обеспечение безопасной жизни граждан, повышение уровня и качества жизни населения.

На сегодняшний день существует ряд проблем в сфере жилищно-коммунального комплекса:

1. Высокий уровень удельных расходов энергетических ресурсов.
2. Высокая изношенность фондов инженерной инфраструктуры.

На сегодняшний день уровень износа коммунальных сетей составляет до 70 % (подлежит модернизации или замене) и пока не имеет вектора к снижению.

К основным проблемам в коммунальной сфере, требующим решения, в настоящее время можно отнести:

- высокую изношенность и технологическое отставание систем и объектов коммунальной инфраструктуры, которые, кроме сверхнормативных потерь определяют низкую надежность коммунальных систем, приводят к росту аварийности на объектах, к нарушению бесперебойности и надежности их работы, к росту экологического ущерба, к высоким текущим издержкам и потерям.

Модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения, электросетевых объектов характеризуется планируемым снижением уровня износа объектов топливно-энергетического комплекса, снижением издержек по приобретению топлива для выработки тепловой энергии котельными.

 Создание условий для надежного функционирования топливно-энергетической инфраструктуры характеризуется надежностью функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса.

 Повышение эффективности передачи и распределения энергетических ресурсов характеризуется снижением протяженности и количества ветхих сетей и объектов.

1. **Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы (в том числе в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Нюксенского муниципального округа на период до 2030 года).**

Целью реализации программы является:

-обеспечение устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры округа.

За период с 2025 по 2030 годы реализации программы планируется реализация следующих результатов:

- уменьшение доли затрат на технологические инновации в общем объеме затрат выполненных работ и услуг в рамках программы до 92%;

- доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема сетей, подлежащих ремонту в рамках программы, должна составлять 100 % ежегодно.

Срок реализации программы 2025-2030 годы.

1. **Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальных программ.**

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920, Стратегией социально-экономического развития Нюксенского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утвержденного решением Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 27.12.2018 № 97 развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории округа является приоритетным направлением. Для выполнения выше указанных целей за период с 2025 по 2030 годы планируется достижение следующих результатов:

 - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан на территории округа;

- развитие газификации в округе для повышения уровня обеспеченности природным газом населения Нюксенского муниципального округа;

- создание комфортных условий труда и быта, создание условий для развития отраслей народного хозяйства на территории округа**.**

1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере экономического развития и инвестиций**

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

-развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов;

-реализация проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Приложение 1 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ
 Муниципальной программы**

**" Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа "**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

 **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы, начальник Управления народно-хозяйственного комплекса |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Чупров Алексей Александрович |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры | Задача 1: развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов; |
| Задача 2: реализация проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. |
| Подпрограммы (при наличии) |  - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 196 372,3 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной, региональной программой | ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры",ГП "Программа развития газоснабжения и газификации Вологодской области на 2026-2030 годы" |

 **2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя  |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. ***Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг*** |
| Задача 1: Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| 1.1. | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры ЖКХ | Ед. | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 1.2. | Количество населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | Чел. | 581 | 659 | 3774 | 2000 | 1700 | 0 | 0 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| Задача 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нюксенского округа  |
| 2.1 | Мероприятия в области энергосбережения, исключения судебных решений | ЕД. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 2.2 | Снижение доли аварийности сети | % | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| 2.3 | Контроль качества питьевой воды и сточных вод | Шт. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | Администрация Нюксенского муниципального округа |

#### 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nп/п | Показатели муниципальной программы (проектной части) | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец2025 года  |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| 1.1 | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры ЖКХ | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| 1.2. | Количество населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 |

 **4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1.**  |
| **1.1. Проект «Инвестиции в топливно-энергетический комплекс и коммунальную инфраструктуру округа»** |
| Администрация Нюксенского муниципального округа Ответственный за реализацию (наименование) | Срок реализации 2025 – 2030 годы(год начала - год окончания) |
| 1.1.1. | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |  | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры ЖКХКоличество населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг |
| 1.1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нюксенского округа |  | Мероприятия в области энергосбережения, исключения судебных решенийСнижение доли аварийности сетиКонтроль качества питьевой воды и сточных вод  |
| **1.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие в****Нюксенском муниципальном округе»** |
| Администрация Нюксенского муниципального округа Ответственный за реализацию (наименование) | Срок реализации 2025 – 2030 годы(год начала - год окончания) |
| 1.2.1. |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год  | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всего, в т.ч.: | 154 542,1 | 20 742,2 | 21 088,0 | 0 | 0 | 0 | 196 372,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 126 968,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 968,9 |
| бюджет округа | 27 573,2 | 20 742,2 | 21 088,0 | 0 | 0 | 0 | 27 573,2 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Проект: **Инвестиции в топливно-энергетический комплекс и коммунальную инфраструктуру округа** |
| **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | 118 454,9 | 5 000,0 | 6 700,0 | 0 | 0 | 0 | 130 154,9 |
| **Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Областной бюджет
 | 114 528,0 |  |  |  |  |  | 114 528,0 |
| 1. Бюджет округа | 3 926,9 | 5 000,00 | 6 700,0 | 0 | 0 | 0 | 15 626,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий: **Развитие в Нюксенском муниципальном округе** |
|  |  |  | Нюксенском муниципальном округе» | Нюксенском муниципальном округе» | Нюксенском муниципальном округе» | Нюксенском муниципальном округе» | Нюксенском муниципальном округе» |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 14 646,3 | 13 742,2 | 14 088,0 | 7 914,0 | 7 914,0 | 7 912,9 | 66 217,4 |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нюксенского округа** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бюджет округа | 5 719,2 | 2 815,1 | 2 350,0 | 0 | 0 | 0 | 10 884,3 |
| **Обеспечение деятельности службы коммунального хозяйства и благоустройства** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бюджет округа | 8 927,1 | 10 927,1 | 11 738,0 | 7 914,0 | 7 914,0 | 7 912,9 | 55 333,1 |

Приложение 2 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

проекта *«Инвестиции в топливно-энергетический комплекс и коммунальную инфраструктуру округа»*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

 **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование проекта | Инвестиции в ТЭК | Срок реализации проекта | 2025 год (дата начала) | 2030 год (дата окончания) |
| Куратор проекта |  | Главный специалист отдела строительства, дорожной деятельности и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель проекта | Соболева Марина Николаевна | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры",ГП "Программа развития газоснабжения и газификации Вологодской области на 2026-2030 годы" |
|  |  | **2. Показатели проекта** |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог |
| 2025 год | 2026 год  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |  |  | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| 1.1. | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры ЖКХ  | ГП | Ед. | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | Да |
| 1.2. | Количество населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | ГП | Чел. | 581 | 659 | 3774 | 2000 | 1700 | 0 | 0 |  |  |

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1. | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| 1.1 | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры ЖКХ | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |
| 1.2. | Количество населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 |  |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Связь с показателями проекта |
| 2025 год | 2026 год  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1. | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| 1.1. | Реконструкция распределительной сети водоснабжения в с. Нюксеница, Нюксенского района, Вологодской области 2 этап | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры ЖКХ |
| 1.2. | Строительство новой газовой котельной в с. Нюксеница | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |
| 1.3. | Реконструкция канализационной сети микрорайоне "Военный городок" с. Нюксеница | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт водоочистных сооружений | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.6. | Ремонт распределительной сети водоснабжения в д.Лесютино | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт распределительной сети водоснабжения в п.Игмас | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.8. | Строительство распределительной сети водоснабжения в северном и северо-западном микрорайонах с. Нюксеница | Ед. | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.9. | Реконструкция сетей теплоснабжения северо-восточном микрорайоне с. Нюксеница | Ед. | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт распределительной сети водоснабжения в с.Городищна и близлежащих территориях (деревнях) | Ед. | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.11. | Газификация с. Городищна Нюксенского района Вологодской области | Ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.12. | Реконструкция распределительной сети водоснабжения северо-восточного микрорайона с. Нюксеница | Ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.13. | Реконструкция распределительной сети водоснабжения в д.Б-Слободка | Ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.14. | Строительство канализационной сети и КНС в северном и северо-западном микрорайонах с. Нюксеница | Ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |

**5. Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 118 454,9 | 5 000,0 | 6 700,0 | 0 | 0 | 0 | 130 154,9 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 114 528,0 |  |  |  |  |  | 114 528,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 114 528,0 |  |  |  |  |  | 114 528,0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 3 926,9 | 5 000,00 | 6 700,0 | 0 | 0 | 0 | 15 626,9 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3 926,9 | 5 000,00 | 6 700,0 | 0 | 0 | 0 | 15 626,9 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по мероприятиям: |
| 1. **Реконструкция распределительной сети водоснабжения в с. Нюксеница, Нюксенского района, Вологодской области 2 этап**
 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 100 058,7 |  |  |  |  |  | 100 058,7 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 100 058,7 |  |  |  |  |  | 100 058,7 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 96 683,7 |  |  |  |  |  | 96 683,7 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 96 683,7 |  |  |  |  |  | 96 683,7 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 3 375,0 |  |  |  |  |  | 3 375,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3 375,0 |  |  |  |  |  | 3 375,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Строительство новой газовой котельной в с. Нюксеница (разработка ПСД)**
 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 18 396,2 |  |  |  |  |  | 18 396,2 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 17 844,3 |  |  |  |  |  | 17 844,3 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 17 844,3 |  |  |  |  |  | 17 844,3 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 551,9 |  |  |  |  |  | 551,9 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 551,9 |  |  |  |  |  | 551,9 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Реконструкция канализационной сети микрорайоне "Военный городок" с. Нюксеница (разработка ПСД )**
 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений (разработка ПСД )**
 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  |  | 6 700,00 |  |  |  | 6 700,00 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. |  |  | 6 700,00 |  |  |  | 6 700,00 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0 |  | 6 700,0 |  |  |  | 6 700,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации проекта в текущем году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
|  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |  |  | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.1. | Реконструкция распределительной сети водоснабжения в с. Нюксеница, Нюксенского района, Вологодской области 2 этап | 09.01.2025 | 30.08.2025 | X |  |
| 1.1.К.2. | Выполнены работы по реконструкции распределительной сети водоснабжения в с. Нюксеница | 14.04.2025 | 30.09.2025 |  |  | Акт, КС2, КС3 |
| 1.1.К.3. | Работы оплачены | 18.08.2025 | 29.08.2025 |  |  | Платежное поручение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Строительство новой газовой котельной в с. Нюксеница | 09.01.2025 | 30.09.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.1. | Заключен контракт на разработку ПСД с положительной государственной экспертизой | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.2.К.2. | Разработана проектно-сметная документация  | 03.03.2025 | 21.09.2025 |  | проектно-сметная документация |
| 1.2.К.3. | Работы оплачены | 22.09.2025 | 30.09.2025 |  | Платежное поручение |

Приложение 3 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ
 Комплекса процессных мероприятий**

*Энергосбережение и комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Нюксенского муниципального округа.*

 **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Чупров Алексей Александрович – зам. главы, начальник Управления народно-хозяйственного комплекса  | Администрация Нюксенского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

 **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нюксенского округа** |
| 1.1. | Мероприятия в области энергосбережения, исполнения судебных решений | Ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | УНХК |
| 1.2. | Снижение доли аварийности сети:- водоснабжения 68,3 км-водоотведения 15,6 км | % | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | УНХК |
|  | % | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,5 |
|  | % | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 |
| 1.3. | Контроль качества питьевой воды и сточных вод | Шт. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | УНХК |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1. | Мероприятия в области энергосбережения, исполнения судебных решений | Приобретение товаров, работ, услуг | Ед. | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Ремонт систем водоснабжения и водоотведения  | Осуществление текущей деятельности  | Км. | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| 3. | Контроль качества питьевой воды и сточных вод | Осуществление текущей деятельности | Шт. | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<1> мероприятия (результаты) необходимо формировать с учетом соблюдения принципа увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов.

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 14 646,3 | 13 742,2 | 14 088,0 | 7 914,0 | 7 914,0 | 7 912,9 | 66 217,4 |
| **Мероприятия в области энергосбережения, исключения судебных решений** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 11 296,3 | 10 742,2 | 10 277,1 | 0 | 0 | 0 | 32 315,6 |
| **Ремонт систем водоснабжения и водоотведения** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1 000,0 | 3000,0 | 3 810,9 | 4 914,0 | 4 914,0 | 4 912,9 | 22 551,8 |
| **Качество питьевой воды и сточных вод** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 2 350,0 | 0 | 0 | 3000,00 | 3 000,0 | 3000,0 | 11 350,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  **Мероприятия в области энергосбережения, исключения судебных решений** |
| Закупка включена в план закупок | 01.01.2025 | Управление народно-хозяйственного комплекса | Реестр |
| Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.03.2025 | Управление народно-хозяйственного комплекса | Реестр |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.04.2025 | Управление народно-хозяйственного комплекса | Акт приемки |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказания услуг по муниципальному контракту | 15.04.2025 | Управление народно-хозяйственного комплекса | Счет на оплату |
| **Ремонт систем водоснабжения и водоотведения** |
| Поданному мероприятию контрольные точки не предусмотрены |  |  |  |
| **Качество питьевой воды** |
| Поданному мероприятию контрольные точки не предусмотрены |  |  |  |