

АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19.12.2023 № 582

с. Нюксеница

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 16.12.2019 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах»» об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» |

На основании постановления администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 16.01.2023 г. № 50 «**Об** утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», и от 16.01.2023 г. № 51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», решения Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 11.10.2023 № 99 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 06.12.2019 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» (далее – Постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Нюксенского муниципального округа Раскумандрину Д.А.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель главы

Нюксенского муниципального округа С.А. Суровцева

Приложение

к постановлению

администрации

Нюксенского

муниципального округа

от 19.12.2023 № 582

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Нюксенского

муниципального округа

от 16.12.2019 № 368

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Дорожная сеть и транспортное обслуживание»

(далее - программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Название Программы | «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |
| Ответственный исполнитель  программы | Управление народно-хозяйственного комплекса администрации округа |
| Цели и задачи программы | Цель:   * Развитие эффективной транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства округа.   Задачи:   * обеспечить развитие и устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения; * создать условия для организации транспортного обслуживания населения округа. |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги»,  Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в 2021 – 2025 годах.  Этапы реализации программы не выделяются. |
| Целевые  показатели  (индикаторы) программы | * доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; * доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа, %. |
| Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы составляет 110 581,4 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета 46 829,8 тыс. руб., * бюджет округа – 63 751,6 тыс. руб.   В том числе по годам реализации:  2021 год – 27 390,8 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 14 424,8 тыс. руб., * районного бюджета – 12 966,0 тыс. руб.,   2022 год –15 687,6 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 4 397,6 тыс. руб., * районного бюджета – 11 290,0 тыс. руб.,   2023 год –34 852,4 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 19 462,0 тыс. руб., * бюджет округа – 15 390,4 тыс. руб.,   2024 год – 15 969,3 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета - 4 272,7 тыс. руб., * бюджет округа – 11 696,6 тыс. руб.,   2025 год – 16 681,3 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 4 272,7 тыс. руб., * бюджет округа – 12 408,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | За период реализации программы с 2021 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов:   * снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 25 %; * удержание доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа ежегодно на уровне 0,45 %. |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сферой реализации программы является обеспечение развития и устойчивого функционирования транспортной системы Нюксенского муниципального округа.

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Нюксенского муниципального округа. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Особенность дорожно-транспортного комплекса округа определяется рядом факторов:

* Дорожная сеть округа состоит из автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения.
* Автомобильные дороги общего пользования на территории округа обеспечивают внутрирайонные и межрайонные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров, вследствие являясь важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры округа.
* Автостанция концентрирует пассажиропотоки внутри округа и за его пределы.

Изменение налоговой политики, рост цен на энергоносители, запасные части, необходимые для эксплуатации транспорта, низкое качество дорог и большая протяженность маршрутов - являются причинами роста затрат предприятия транспортного комплекса.

Наряду с ростом затрат, доходы предприятия транспортного комплекса сокращаются. Причиной уменьшения доходов является снижение спроса на пассажирские перевозки, вследствие увеличения количества личного транспорта, предоставления услуг такси, уменьшение численности трудоспособного населения на селе.

Транспортная инфраструктура округа представлена сетью автомобильных дорог, специализированным автотранспортным муниципальным предприятием, осуществляющим перевозку пассажиров, МП «Нюксеницаавтотранс» (учредитель – комитет земельно – имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа); предприятиями других сфер деятельности, имеющими свой парк машин; индивидуальными владельцами автотранспортных средств, осуществляющими перевозки грузов и пассажиров.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Нюксенского муниципального округа составляет 622,4 км, из которых 76,7 – дороги федерального значения, 207,6 – дороги регионального значения, 343,85 – дороги местного значения.

Вместе с тем, состояние дорожно-транспортного комплекса не соответствует потребностям социально-экономического развития территории. К основным проблемам можно отнести:

* высокая изношенность дорожного полотна на автодорогах с интенсивным движением транспорта;
* наличие на территории округа преимущественно гравийных автомобильных дорог;
* снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения;
* недостаточность собственных финансовых ресурсов и увеличение протяженности дорог, требующих ремонта.

Применение программно-целевого метода в развитии транспортной системы и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нюксенском муниципальном округе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем транспортной и дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Перспективным направлением транспортного комплекса и дорожной сети является создание комфортных условий для оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, их поддержки, стабилизация работы пассажирского транспорта, сохранение дорожно-транспортной сети округа, улучшение условий и уровня жизни населения на территории Нюксенского муниципального округа.

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, что позволит обеспечить достижение поставленных целей и задач, добиться достижения и сохранения необходимых целевых индикаторов.

Реализация программы позволит повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению. Возмещение части затрат предприятию транспортного комплекса, осуществляющему пассажирские перевозки на территории Нюксенского муниципального округа, позволит предприятию стабилизировать свое финансовое состояние, обновить или приобрести новые транспортные средства. Ремонт дорожной сети позволит улучшить транспортную доступность к населенным пунктам, обеспечить безопасность дорожного движения.

II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития Нюксенского муниципального округа.

Целью реализации программы является развитие эффективной транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Нюксенского муниципального округа.

Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач, к которым относятся:

* обеспечить развитие и устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* создать условия для организации транспортного обслуживания населения округа.

В качестве целевых показателей (индикаторов) программы определены следующие:

* доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;
* доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа, %.

Сведения о целевых показателях программы представлены в приложении 1 к программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей программы представлены в приложении 2 к программе.

За период реализации программы с 2021 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов:

* снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 25 %;
* удержание доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа ежегодно на уровне 0,45%.

III. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Объем финансового обеспечения программы составляет 110 581,4 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 46 829,8 тыс. руб.,
* бюджет округа – 63 751,6 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2021 год – 27 390,8 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 14 424,8 тыс. руб.,
* районного бюджета – 12 966,0 тыс. руб.,

2022 год –15 687,6 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 4 397,6 тыс. руб.,
* районного бюджета – 11 290,0 тыс. руб.,

2023 год –34 852,4 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 19 462,0 тыс. руб.,
* бюджет округа – 15 390,4 тыс. руб.,

2024 год – 15 969,3 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета - 4 272,7 тыс. руб.,
* бюджет округа – 11 696,6 тыс. руб.,

2025 год – 16 681,3 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 4 272,7 тыс. руб.,
* бюджет округа – 12 408,6 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о ресурсном обеспечении реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 3 к программе.

IV. Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы

Настоящая программа включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках программы будут реализованы следующие подпрограммы:

* подпрограмма 1 «Автомобильные дороги».

Сферой реализации подпрограммы 1 является дорожная сеть Нюксенского муниципального округа.

Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 заключается в реализации мероприятий, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения.

Подпрограмма 1 позволит обеспечить сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог Нюксенского муниципального округа.

Основные мероприятия подпрограммы 1:

1. «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»;

2. «Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского муниципального округа Вологодской области».

* подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения».

Сферой реализации подпрограммы 2 является сфера транспортного обслуживания населения.

Реализация подпрограммы 2 будет способствовать развитию транспортного обслуживания и удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках.

Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 заключается в реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности транспортных услуг населения, организации транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма 2 позволит удовлетворить потребность населения в пассажирских перевозках транспортом по маршрутам регулярных перевозок.

Подпрограмма 2 включает в себя следующее основное мероприятие:

1. «Муниципальная поддержка транспортных организаций».

Приложение 1 к программе

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача,  направленная на достижение цели | Наименование  целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | |
| отчетное | оценочное | плановое | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечить развитие и устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 38,40 | 38,40 | 38,4 | 38,4 | 32 | 28 | 25 |
| 2. | Создать условия для организации транспортного обслуживания населения округа | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Приложение 2 к программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | Определение  целевого показателя | Временные  характеристики  целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к  целевому показателю | Базовые  показатели, используемые  в формуле | Метод сбора  информации,  индекс формы  отчетности | Ответственный  за сбор данных  по целевому показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | соотношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | годовая, на конец отчетного периода | П1=L1/L\*100% | П1 – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  L1- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,  L – Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Ведомственная  отчетность | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации округа |
| 2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | соотношение населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, и общей численности населения муниципального округа | годовая, на конец отчетного периода | П2=N1/N\*100% | П2- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа,  N1- численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа,  N- общая численность населения | Ведомственная отчетность |

Приложение 3 к программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 11 |  |  |  | Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах | Всего | 158 | 27 390,8 | 15 687,6 | 34 852,4 | 15 969,3 | 16 681,3 |
| Администрация муниципального округа | 27 390,8 | 15 687,6 | 34 852,4 | 15 969,3 | 16 681,3 |
|  | 1 |  |  | Автомобильные дороги | Всего | 158 | 25  559,8 | 13 856,7 | 31 037,3 | 12 154,7 | 12 866,7 |
| Администрация Нюксенского муниципального округа; Нюксенский территориальный отдел, Городищенский территориальный отдел | 22 000,5 | 4 846,4 | 21 889,0 | 12 154,7 | 12 866,7 |
| 162;  163 | 3 559,3 | 9 010,1 | 9 148,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 01 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация муниципального округа | 158 | 13 373,9 | 3 408,6 | 17 637,4 | 1 474,6 | 1 474,6 |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация муниципального округа | 158 | 589,3 | 126,9 | 1 159,5 | 845,0 | 845,0 |
|  |  | 753,3 | 482,1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Администрация муниципального округа | 158 | 10 965,5 | 2 111,0 | 16 458,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Администрация муниципального округа | 158 | 1 065,8 | 688,6 | 19,6 | 629,6 | 629,6 |
| 11 | 1 | 02 |  | Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского округа Вологодской области | Администрация муниципального округа; территориальные отделы | 158 | 12 185,9 | 10 448,1 | 13 399,9 | 10 680,1 | 11 392,1 |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация муниципального округа | 158 | 9 379,9 | 1 920,1 | 13 399,9 | 10 680,1 | 11 392,1 |
| 162;  163 | 2 806,0 | 8 528,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 |  |  | Транспортное обслуживание населения» | Администрация муниципального округа | 158 | 1831,0 | 1830,9 | 3 815,1 | 3 814,6 | 3 814,6 |
|  |  | 01 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Администрация муниципального округа | 158 | 1831,0 | 1830,9 | 3 815,1 | 3 814,6 | 3 814,6 |
|  |  |  | 1 | Мероприятия в области автомобильного транспорта | Администрация муниципального округа | 068 | 1831,0 | 1830,9 | 3 815,1 | 3 814,6 | 3 814,6 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1

«Автомобильные дороги»

(далее - подпрограмма 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Нюксенского муниципального округа |
| Цели и задачи подпрограммы 1 | Цель:  Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития округа;  Задачи:   * сохранить и улучшить транспортно-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения; * поддерживать сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | Срок реализации 2021 – 2025 годы.  Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | * протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; * доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, %. |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 95 475,2 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета 32 328,4 тыс. руб., * бюджет округа 63 146,8 тыс. руб.   В том числе по годам реализации:  2021 год – 25 559,8 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 12 667,0 тыс. руб. * районного бюджет– 12 892,8 тыс. руб.,   2022 год – 13 856,7 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 2 640,0 тыс. руб., * районного бюджет– 11 216,7 тыс. руб.,   2023 год –31 037,3 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 15 800,0 тыс. руб., * бюджет округа – 15 237,3 тыс. руб.,   2024 год –12 154,7 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 610,7 тыс. руб., * бюджет округа – 11 544,0 тыс. руб.,   2025 год – 12 866,7 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 610,7 тыс. руб., * бюджет округа –12 256,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 | В результате реализации подпрограммы 1 за период с 2021 по 2025 годы будет обеспечено достижение следующих результатов:   * планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,698 км; * удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100 %. |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Нюксенского муниципального округа. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающей связи между населенными пунктами, во многом зависят устойчивое экономическое развитие Нюксенского муниципального округа, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения, проведение структурных реформ.

Сеть автомобильных дорог общего пользования на территории округа включает в себя два уровня:

* автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения;
* автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Основной проблемой для развития и содержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения является ограниченность бюджетных средств. В связи с чем, строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняется недостаточными темпами, степень износа улично-дорожной сети увеличивается от года в год.

Дорожная сеть Нюксенского муниципального округа в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и экономическим потребностям общества.

II. Цели, задачи и целевые показатели, основные ожидаемые

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1

Приоритетными направлениями в сфере реализации подпрограммы 1 является улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Нюксенского муниципального округа.

Исходя из основных приоритетов в сфере развития сети автомобильных дорог, целью реализации подпрограммы 1 является развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития Нюксенского муниципального округа.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

* сохранить и улучшить транспортно-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* поддерживать сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 программы и сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 1 программы приведены соответственно в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 1.

В результате реализации подпрограммы 1 за период с 2021 по 2025 годы будет обеспечено достижение следующих результатов:

* планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период 2021- 2025 – 2,698 км.;
* удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100 %.

Срок реализации подпрограммы 1 2021 – 2025 годы.

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» включает в себя следующие мероприятия:

* Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений;
* Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах;
* «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах».

Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского муниципального округа Вологодской области» включает в себя следующее мероприятие:

* «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений».

Целью основных мероприятий подпрограммы 1 является развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития Нюксенского муниципального округа.

Перечень основных мероприятиях подпрограммы 1 программы с указанием исполнителей, сроков выполнения и ожидаемых результатов представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

«Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 95 475,2 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 32 328,4 тыс. руб.,
* бюджет округа 63 146,8 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2021 год – 25 559,8 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 12 667,0 тыс. руб.
* районного бюджета – 12 892,8 тыс. руб.,

2022 год – 13 856,7 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 2 640,0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 11 216,7 тыс. руб.,

2023 год –31 037,3 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 15 800,0 тыс. руб.,
* бюджет округа – 15 237,3 тыс. руб.,

2024 год –12 154,7 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 610,7 тыс. руб.,
* бюджет округа – 11 544,0 тыс. руб.,

2025 год – 12 866,7 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 610,7 тыс. руб.,
* бюджет округа –12 256,0 тыс. руб.

Информация о финансовом обеспечении реализации подпрограммы 1 программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении 4 к подпрограмме 1.

Приложение 1 к подпрограмме 1

Сведения

о целевых показателях подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача,  направленная на достижение цели | Наименование  целевого показателя | Ед. измерения |  | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | |
| отчетное | оценочное | | плановое | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Сохранить и улучшить транспортно-эксплуатационные и потребительские характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 1,3 | 2 | | 0,918 | 0,58 | 0,426 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Поддерживать сеть автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2 к подпрограмме 1

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | Определение  целевого показателя | Временные  характеристики  целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к  целевому показателю | Базовые  показатели, используемые  в формуле | Метод сбора  информации,  индекс формы  отчетности | Ответственный  за сбор данных  по целевому показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1. | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | Сумма протяженности ежегодно отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | годовая, на конец отчетного периода | П3 =L1+L2+Ln | П3 - протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения,  L1 - протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2022 год,  L2 - протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2022 год,  Ln - протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за каждый год реализации программы | Ведомственная отчетность | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации округа |
| 22. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | %. | Соотношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, и общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию. | годовая, на конец отчетного периода | П4=Lсод./Lоб.сод.\*100% | П4 - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию,  Lсод. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог,  Lоб.сод - общая протяженность автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | Ведомственная отчетность | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации округа |

Приложение 3 к подпрограмме 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **11** | **1** |  |  | **Автомобильные дороги** |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации округа | 2021-2025 годы | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,698 км | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации округа | 2021-2025 годы | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,698 км | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации округа | 2021-2025 годы | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,698 км | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации округа | 2021-2025 годы | Планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,698 км | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  | 02 |  | Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского муниципального округа Вологодской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации округа; Нюксенский –Городищеский территориальный отдел; Востровский – Игмасский территориальный сектор | 2021-2025 годы | Удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100 %. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации округа; Нюксенский –Городищеский территориальный отдел; Востровский – Игмасский территориальный сектор | 2021-2025 годы | Удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100 %. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию |

Перечень мероприятий основного мероприятия «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации  (тыс. руб.) | Планируемые показатели результативности деятельности | | | Объем финансирования | | |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **В границах Нюксенского территориального отдела Нюксенского округа Вологодской области** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Сосновая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | 1 169 196,49 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0, 200 | **1 169 196,49 руб**. | **1 050 172,29**  **(89, 81 %)** | **119 024,20 руб.**  **( 10, 18 %)** |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Ольховая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | 1  065 787,35 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,210 | **1 065 787,35 руб.** | **570 537,80 руб.**  **(53, 53 %)** | **495 249,55 руб.**  **(46, 46 %)** |
| 3. | Ремонт участков автомобильных дорог ул. Первомайская – ул. Торговая площадь в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа | 3 891 004,19 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,216 | **3 891 004,19 руб.** |  |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Центральная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | 2022 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | 685 057,50 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,150 | **685 057,5**  **руб.** | **657 655,20 руб.**  **(96 %)** | **27 402,30 руб.**  **( 4 %)** |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Мира – аэропорт в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области  (подъем с ул. Седякина) | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | 1 826 676,00  руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0, 215 | **1 826 676,00**  **руб.** | **1 735 342,20**  **руб.**  **(95 %)** | **91 333,80**  **руб.**  **( 5 %)** |
| 6. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | 2024 год | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | 2025 год | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги ул. Славянская в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | 2025 год | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Строителей в  с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2 222 218,80 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,233 | **2 222 218,80 руб.** | **1 918 340,70**  **руб.**  **( 86 %)** | **303 878,10**  **руб. (**  **14 %)** |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги пер. Северный – ул. С. Парыгина в  с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа | . | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарская - ул. Набережная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт автомобильного моста через р. Бобровка в  д. Бобровское Нюксенского округа Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | 350 000,00  руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | - | **350 000,00**  **руб.** | **-** | **350 000,00**  **руб.** |
| 14. | Ремонт автомобильной дороги д. Красавино - д. Озерки Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 16. | Ремонт автомобильных дорог ул. Мичурина, ул. Культуры, ул. Садовая, ул. Новосёлов в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 17. | Организация автомобильной дороги от д. № 20 по ул. Первомайская на ул. Набережная от д. № 9 до д. № 12 в д. Березовая Слободка Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 18. | Ремонт участков автомобильной дороги д. Березовая Слободка: спуск от д. 12 по ул. Первомайская на ул. Набережная, участок ул. Набережна от д. 1 до д. 8а. |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 19. | Организация примыкания автомобильной дороги ул. Речная (в створе ул. Молодежная) к автомобильной дороге Нюксеница - Лесютино - Пожарище в д. Лесютино Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 20. | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в  с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 21. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. 40-летия Победы в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | 5 097 715,20 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,270 | **5 097 715,20 руб.** | **4 842 829,44 руб.**  **( 95 %)** | **254 885,76 руб.**  **( 5 %)** |
| 22. | Ремонт автомобильной дороги ул. Окружная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области | 2022 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2 058 179,42 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,282 | **2 058 179,42 руб.** | **1 975 852,24**  **руб.**  **( 96 %)** | **82 327,18**  **(4 %)** |
| 23. | Ремонт автомобильной дороги ул. Мелиораторов в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 24. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 25. | Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая в д. Звегливец Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 26. | Ремонт автомобильной дороги ул. Нагорная в д. Устье-Городищенское Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 27. | Ремонт автомобильной дороги подъезд д. Наволоки Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 28. | Ремонт автомобильной дороги ул. Набережная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 29. | Ремонт автомобильной дороги ул. И.Д. Полуянова в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 30. | Ремонт автомобильной дороги ул. Спортивная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 31. | Ремонт автомобильной дороги ул. Ключевая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 32. | Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 33. | Ремонт автомобильной дороги ул. Ленинградская в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 34. | Ремонт автомобильной дороги ул. Культуры (напротив дома № 24) в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 35. | Ремонт автомобильной дороги ул. Международная в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 36. | Ремонт автомобильной дороги ул. Механизаторов в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 37. | Ремонт автомобильной дороги ул. Ленинградская в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 38. | Ремонт автомобильной дороги ул. Светлая в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 39. | Ремонт автомобильной дороги ул. пер. Медицинский в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 40. | Ремонт автомобильной дороги ул. Свободы в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 41. | Ремонт автомобильной дороги ул. Дальняя в с. Нюксеница Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 42. | "Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Культуры (1 этап), село Нюксеница, Вологодская область" | 2023 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | 7 868 008,63 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,233 | **7 868 008,63**  **руб.** | **7 631 968,37 руб.**  **(97%)** | **236 040,26 руб.**  **(3%)** |
| 43. | "Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Культуры (2 этап), село Нюксеница, Вологодская область" | 2023 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | 7 448 800,28  руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,193 | **7 448 800,28**  **руб.** | **7 225 336,27 руб.**  **(97%)** | **223 464,01 руб.**  **(3%)** |
| **В границах Городищенского территориального отдела Нюксенского округа Вологодской области** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт подъезда к д. Сафроновская Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт подъезда к д. Макарино Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги д. Брусноволовский Погост Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Полевая в с. Городищна Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Городищна Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги д. Жар Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог д. Опалихи, д. Большие Ивки Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| **В границах Востровского территориального сектора Нюксенского округа Вологодской области** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная от д.55 до д. 47 в д. Вострое Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в д. Вострое Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в п. Копылово Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в п. Копылово Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в п. Леваш Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная в п. Леваш Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| **В границах Игмасского территориального сектора Нюксенского округа Вологодской области** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская от д. 13 до д. 15 в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка) от ул. Советская (д.17) до ул. Набережная (д.15) в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Октябрьская в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка)от ул. Лесная (д/к) до ул. Набережной в п. Игмас Нюксенского округа Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального округа |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |

Перечень мероприятий основного мероприятия 02 «Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского округа Вологодской области» подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Планируемые показатели результативности деятельности | | | Объем финансирования | | |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского округа Вологодской области | 2023 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | км. | 338,07 | **13 399,9 тыс. руб.** | **-** | **13 399,9 тыс. руб.** |
| 2. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2023 год | Администрация Нюксенского муниципального округа | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | км. | 338,07 | **13 399,9 тыс. руб.** | **-** | **13 399,9 тыс. руб.** |

Приложение 4 к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение

подпрограммы 1 муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | ГРБС | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1  «Автомобильные дороги» | Подпрограмма 1  «Автомобильные дороги»  Администрация округа | | 068;  047 | всего, в том числе | 25 559,8 | 13 856,7 | 31 037,3 | 52 795,4 | 15 203,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 12  892,8 | 11 216,7 | 15 237,3 | 13 110,0 | 13 718,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 12 667,0 | 2 640,0 | 15 800,0 | 39 685,4 | 1 485,4 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация муниципального округа | всего, в том числе | 13 373,9 | 17 637,4 | 17 637,4 | 1 474,6 | 1 474,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 3 256,7 | 1 837,4 | 1 837,4 | 863,9 | 863,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10 117,2 | 2 640,0 | 15 800,0 | 39 685,4 | 1 485,4 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского округа Вологодской области | Администрация муниципального округа | 068;  047 | всего, в том числе | 12 185,9 | 10 448,1 | 13 399,9 | 10 680,1 | 11 392,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 9  636,1 | 10 448,1 | 13 399,9 | 10 680,1 | 11 392,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 549,8 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2

«Транспортное обслуживание населения»

(далее - подпрограмма 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Нюксенского муниципального округа |
| Цели и задачи подпрограммы 2 | Цель:  Повышение качества транспортных услуг населению.  Задачи:   * удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Срок реализации 2021 – 2025 годы.  Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок, ед. |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет 15 106,1 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 14 501,4 тыс. руб., * районного бюджета – 604,7 тыс. руб.   В том числе по годам реализации:  2021 год – 1 831,0 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета –1757,7 тыс. руб., * районного бюджета – 73,2 тыс. руб.   2022 год – 1 830,9 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 1 757,7 тыс. руб., * районного бюджета – 73,2 тыс. руб.,   2023 год – 3 815,1 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 3 662,0 тыс. руб., * бюджета округа – 153,1 тыс. руб.,   2024 год – 3 977,9 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 3 818,8 тыс. руб., * бюджета округа – 159,1 тыс. руб.,   2025 год – 3 977,9 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 3 818,8 тыс. руб., * бюджета округа – 159,1тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 | В результате реализации подпрограммы 2 за период с 2023 по 2025 годы будет обеспечено достижение следующего результата:   * сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок до 3 единиц к 2025 году. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

На территории Нюксенского муниципального округа автомобильный транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. Проблема развития транспортного обслуживания и обеспечения доступа населения к качественным транспортным услугам актуальны для Нюксенского муниципального округа. Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы, в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития Нюксенского муниципального округа.

Транспортная инфраструктура объединяет территориальные округа с административным центом округа, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования (автобусами) на территории Нюксенского муниципального округа осуществляется Муниципальным предприятием «Нюксеницаавтотранс» по трем муниципальным маршрутам.

Транспортный комплекс включает в себя автобусные маршруты общей протяженностью 516 км. На автобусах установлена спутниковая система ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков движения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транспортного средства. Однако, срок эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, в основном составляет 5 лет и более.

На финансовом положении перевозчика отразилось изменение налоговой политики, рост цен на энергоносители, несвоевременное обновление транспортных средств, рост количества личного транспорта у граждан и другие причины.

В целях развития транспортного обслуживания и удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках необходимо возмещение части затрат предприятию транспортного комплекса, осуществляющему пассажирские перевозки на территории Нюксенского муниципального округа. Это позволит предприятию стабилизировать свое финансовое состояние, обновить или приобрести новые транспортные средства.

Решение указанных проблем требует системного и программного подхода, совместного участия администрации округа и перевозчика.

II. Цели, задачи и целевые показатели, основные ожидаемые

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2

Приоритетными направлениями в сфере реализации подпрограммы 2 является создание условий для организации транспортного обслуживания населения.

Исходя из основных приоритетов в сфере транспортного обслуживания населения целью реализации подпрограммы 2 является повышение качества транспортных услуг населению.

Для достижения цели необходимо решить следующую задачу:

* удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок.

В качестве целевого показателя подпрограммы 2 определен следующий:

* количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок (ед).

Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 программы и сведения о порядке сбора и методике расчета целевых показателей подпрограммы 2 программы приведены соответственно в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 2.

В результате реализации подпрограммы 2 за период с 2021 по 2025 годы будет обеспечено достижение следующего результата:

* сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц к 2025 году.

Срок реализации подпрограммы 2 2021 – 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать основное мероприятие «Муниципальная поддержка транспортных организаций».

Целью основного мероприятия является предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на социально значимых маршрутах Нюксенского муниципального округа.

Перечень основных мероприятиях подпрограммы 2 программы с указанием исполнителей, сроков выполнения и ожидаемых результатов представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет 15 106,1 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 14 501,4 тыс. руб.,
* районного бюджета – 604,7 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2021 год – 1 831,0 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета –1757,7 тыс. руб.,
* районного бюджета – 73,2 тыс. руб.

2022 год – 1 830,9 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 1 757,7 тыс. руб.,
* районного бюджета – 73,2 тыс. руб.,

2023 год – 3 815,1 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 3 818,8 тыс. руб.,
* бюджета округа – 153,1 тыс. руб.,

2024 год – 3 977,9 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 3 818,8 тыс. руб.,
* бюджета округа – 159,1тыс. руб.,

2025 год – 3 977,9 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 3 818,8 тыс. руб.,
* бюджета округа – 159,1тыс. руб.

Информация о финансовом обеспечении реализации подпрограммы 2 программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении 4 к подпрограмме 2.

Приложение 1 к подпрограмме 2

Сведения

о целевых показателях подпрограммы 2 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача,  направленная на достижение цели | Наименование  целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | |
|  |  | отчетное | оценочное | плановое | | | | |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |

Приложение 2 к подпрограмме 2

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя подпрограммы 2

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | Определение  целевого показателя | Временные  характеристики  целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к  целевому показателю | Базовые  показатели, используемые  в формуле | Метод сбора  информации,  индекс формы  отчетности | Ответственный  за сбор данных  по целевому показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | ед. | Сумма маршрутов регулярных перевозок | Годовая, на конец отчетного периода | П5= М1+М2+М3 | П5-количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок,  М1, М2, М3 – муниципальный маршрут регулярных перевозок | Ведомственная отчетность | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации округа |

Приложение 3 к подпрограмме 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **19** | **2** |  |  | **Транспортное обслуживание населения»** |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации округа | 2021-2025 годы | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок |
|  |  |  | 1 | Мероприятия в области автомобильного транспорта | 2021-2025 годы | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок в количестве 3 единиц | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок |

Приложение 4 к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение

подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | ГРБС | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Администрация Нюксенского муниципального округа | 158 | всего, в том числе | 1831,0 | 1 830,9 | 3 815,1 | 3 818,8 | 3 818,8 | |
| собственные доходы местного бюджета | 73,2 | 73,2 | 153,1 | 159,1 | 159,1 | |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1 757,7 | 1 757,7 | 3662,0 | 3 818,8 | 3 818,8 | |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |