Приложение 8 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

проекта *«Инвестиции в инфраструктуру учреждений физической культуры и спорта»*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

 **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование проекта | Инвестиции в учреждения физической культуры и спорта  | Срок реализации проекта | 2025 год (дата начала) | 2030 год (дата окончания) |
| Куратор проекта | Панова Л.В. | Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации округа |
| Ответственный исполнитель проекта | Панова Л.В. | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |  |
|  |  | **2. Показатели проекта** |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог |
| 2025 год | 2026 год  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |  |  | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Повышение уровня комфортности пребывания на объектах физической культуры и спорта |
| 1.1. | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры физической культуры и спорта  | НП,ГП | Ед. | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | - | - |
| 1.2. | Количество технически оснащённых объектов | ГП | Ед. | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |

 **3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1. | Повышение уровня комфортности пребывания на объектах физической культуры и спорта |
| 1.1 | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры физической культуры и спорта | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 |  |
| 1.2. | Количество технически оснащённых объектов | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Связь с показателями проекта |
| 2025 год | 2026 год  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1. | Повышение уровня комфортности пребывания на объектах физической культуры и спорта |
| 1.1. | Капитальный ремонт бассейна | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры Количество технически оснащённых объектов |
| 1.2. | Реконструкция стадиона с трибунами АУ НМО "ФОК "Газовик" | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |
| 1.3. | Техническое оснащение АУ Нмо ФОК «Газовик»  | Ед. | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |
| 1.4. | Строительство спортивной трассы для мото-пит байков | Ед. | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |
| 1.5. | Строительство микрорайоне "Военный городок" с.Нюксеница министадиона с воркаутом, детской площадкой и уличными тренажерами | Ед. | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |
| 1.6. | Оборудование ледового катка теплой раздевалкой | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |
| 1.7. | Лыжероллерная трасса | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Выполнено строительно-монтажных работ | Выполнение строительно- монтажных работ |  |

**5. Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 3 080,0 | 40,0 | 1 000,0 |  | 800,0 | 150,0 | 5 070,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 3 080,0 | 40,0 | 1 000,0 |  | 800,0 | 150,0 | 5 070,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3 080,0 | 40,0 | 1 000,0 |  | 800,0 | 150,0 | 5 070,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по мероприятиям: |
| **Капитальный ремонт бассейна АУ Нмо ФОК «Газовик»** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 480,0 |  |  |  |  |  | 480,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 480,0 |  |  |  |  |  | 480,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 480,0 |  |  |  |  |  | 480,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Реконструкция стадиона с трибунами АУ НМО "ФОК "Газовик"** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 1 800,0 |  |  |  |  |  | 1 800,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1 800,0 |  |  |  |  |  | 1 800,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1 800,0 |  |  |  |  |  | 1 800,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое оснащение АУ Нмо ФОК «Газовик»** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Строительство спортивной трассы для мото-пит байков (ПСД)** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 800,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 800,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 800,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Строительство микрорайоне "Военный городок" с.Нюксеница министадиона с воркаутом, детской площадкой и уличными тренажерами** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оборудование ледового катка теплой раздевалкой** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| **Лыжероллерная трасса (ПСД)** |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  |  |  |  | 800,0 |  | 800,0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. |  |  |  |  | 800,0 |  | 800,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  | 800,0 |  | 800,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации проекта в текущем году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
|  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение уровня комфортности пребывания в учреждениях физической культуры и спорта |  |  | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.1. | **Капитальный ремонт бассейна АУ Нмо ФОК «Газовик»** | 09.01.2025 | 30.10.2025 | X |  |
| 1.1.К.1. | Заключен контракт на выполнение работ | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.1.К.2. | Выполнены работы по капитальному ремонту | 03.03.2025 | 17.10.2025 |  |  | Акт, КС2, КС3 |
| 1.1.К.3. | Работы оплачены | 18.10.2025 | 30.10.2025 |  |  | Платежное поручение |
| 1.2. | **Реконструкция стадиона с.Нюксеница, ул. Юбилейная** | 09.01.2025 | 30.10.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.1. | Проведено согласование объекта | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  | Соглашение |
| 1.2.К.1. | Заключен контракт на выполнение работ | 03.03.2025 | 17.10.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.2.К.2. | Выполнены работы по капитальному ремонту | 18.10.2025 | 30.10.2025 |  | Акт, КС2, КС3 |
| 1.2.К.3. | Работы оплачены | 09.01.2025 | 30.10.2025 |  | Платежное поручение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | **Техническое оснащение АУ Нмо ФОК «Газовик»** | 09.01.2025 | 30.10.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.3.К.1. | Проведено согласование объекта | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  | Соглашение |
| 1.3.К.1. | Заключен контракт на разработку ПСД с положительной государственной экспертизой | 03.03.2025 | 17.10.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.3.К.2. | Разработана ПСД | 18.10.2025 | 30.10.2025 |  | Акт, КС2, КС3 |
| 1.3.К.3. | Работы оплачены | 09.01.2025 | 30.10.2025 |  | Платежное поручение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | **Строительство спортивной трассы для мото-пит байков (ПСД)** | 09.01.2025 | 30.09.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | X |  |
| 1.4.К.1. | Заключен контракт на разработку ПСД с положительной государственной экспертизой | 09.01.2025 | 03.03.2025 |  | Контракт на выполнение работ |
| 1.4.К.2. | Разработана проектно-сметная документация  | 03.03.2025 | 21.09.2025 |  | проектно-сметная документация |
| 1.4.К.3. | Работы оплачены | 22.09.2025 | 30.09.2025 |  | Платежное поручение |

Приложение 9 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ
 Комплекса процессных мероприятий**

*«*Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта*»*

(Наименование)

 **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Панова Л.В. – начальник отдела | Администрация Нюксенского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование главного распорядителя бюджетных средств |

 **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. | ***Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом***Наименование задачи |
| 1.1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. | % | 69,0 | 69,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |  |
| 1.2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. | % | 42,0 | 42,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |  |
| 1.3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста  | % | 14,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |
| 1.4. | доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 51,5 | 53,9 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |  |
| 1.5. | Доля граждан Нюксенского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |  |
| 1.6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 20,6 | 20,8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |

**3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| ***Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом.*** |
| 1.1. | Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Пропаганда и обеспечение реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО | Осуществление текущей деятельности | % | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| 1.3. | Предоставление возможности для занятия физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Реализация проекта «Народный тренер» | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Не устанавливается | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **16 837,6** | **16 837,6** | **16 837,6** | **16 837,6** | **16 837,6** | **16 837,6** | **101 025,6** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 1 788,0 | 1 788,0 | 1 788,0 | 1 788,0 | 1 788,0 | 1 788,0 | 10 728,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидия на проект «Народный тренер») | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 5 400,0 |
| 2. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидия на проект «Инвалиды и ОВЗ») | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 2 820,0 |
| 3. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидия на проект «Инвентарь») | 418,0 | 418,0 | 418,0 | 418,0 | 418,0 | 418,0 | 2 508,0 |
| 4. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидия на проект «Спорт резерв») |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 15 049,6 | 15 049,6 | 15 049,6 | 15 049,6 | 15 049,6 | 15 049,6 | 90 297,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидия на проект «Народный тренер») | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| 2. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидия на проект «Инвалиды и ОВЗ») | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 313,2 |
| 3. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидия на проект «Инвентарь») | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 278,4 |
| 4. Администрация Нюксенского муниципального округа (субсидия на проект «Спорт резерв») |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Администрация Нюксенского муниципального округа  | 14 851,0 | 14 851,0 | 14 851,0 | 14 851,0 | 14 851,0 | 14 851,0 | 89 106,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом**  |
| Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий; | X | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации округа | X |
| *Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены* |
| Пропаганда и обеспечение реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО ) | X | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации округа | X |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |
| Предоставление возможности для занятия физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. | Х | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации округа | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |
| Реализация проекта «Народный тренер» | Х | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации округа | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Х | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации округа | Х |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |