**ОТЧЕТ
 о реализации муниципальной программы " Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа "**

**за 1 квартал 2025 года**

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей " Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа "**

| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей  | Коэффициент достижения планового целевого показателя (на конец отчетного года)[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **1. Наименование подпрограммы «Автомобильные дороги»** |
| **Проект «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |
| 1.1. | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км. | 0,426 | 1,972 | 0 | 0 | конец II квартала, III квартал |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| **2. Наименование подпрограммы «Транспортное обслуживание населения»** |
| **Наименование комплекса процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»** |
| 2.1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 |  |
| **Наименование комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Нюксеницаавтотранс»**  |
| 2.2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центом муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |  |
| **3. Наименование подпрограммы «Безопасность дорожного движения»** |
| **Наименование комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»** |
| 3.1. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми от общего числа дорожно-транспортных происшествий | % | 6,8 | 7,4 | 0 | 0 | За 1 кварта 2025 года дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми не допущено. |
| Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | % | 97,0 | 97,5 | 0 | 0 |  |
| Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими от общего числа дорожно-транспортных происшествий | % | 7,8 | 7,4 | 100 | 0 | За 1 квартал 2025 г произошло 2 ДТП из них 2 пострадавших |
| **Проект «Поставка и монтаж остановочного павильона»** |
| 3.2. | Количество установленных остановочных павильонов | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | конец II квартала, III квартал |

**Отчет** **о выполнении структурных элементов** **" Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа "**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, структурный элемент | Ответственный исполнитель  | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Достигнутый результат |
|
| **1. Наименование подпрограммы «Автомобильные дороги»** |
| 1.1. Проект «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | В 1 квартале разработаны сметная документация ул. Центральна, ул. Спортивная |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог в зимний период, с целью повышения безопасности дорожного движения заключен муниципальный контракт и осуществляются работы по приведению автодорог требованиям технических регламентов |
| **2. Наименование подпрограммы «Транспортное обслуживание населения»** |
| 2.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | Обеспечена бесперебойная транспортная связь между населенными пунктами, функционирует 4 муниципальных маршрута, которые обслуживает МБУ «Нюксеницаавтотранс» |
| 2.2. Наименование комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Нюксеницаавтотранс» » | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | Созданы условия для организации транспорта общественного пользования |
| **3. Наименование подпрограммы «Безопасность дорожного движения»** |
| 3.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | За 1 квартал 2025 г произошло 2 ДТП из них 2 пострадавших на трассах федерального и регионального значения |
| 3.2. Проект «Поставка и монтаж остановочного павильона» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | Работы планируются конец II квартала, III квартал |

**Отчет** **о расходах на реализацию** **" Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа "**

| Наименование муниципальной подпрограммы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на отчетный год, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плановым, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе | Всего, в т.ч.: | **40 337,4** | **13 527,4** | **33,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 4 542,4 | 0 |  0 |
| бюджет округа | 35 795,0 | 13 527,4 | 37,8 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги"** |
| 1.1. Проект «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | **2 370,3** | **51,0** | **2,2** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 612,9 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 612,9 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1 757,4 | 51,0 | 2,9 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1 757,4 | 51,0 | 2,9 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 |  |  |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **13 050,0** | **8 908,1** | **68,3** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 13 050,0 | 8 908,1 | 68,3 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 13 050,0 | 8 908,1 | 68,3 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 "Транспортное обслуживание населения"** |
| 2.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения» | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **4 093,2** | **0,0** | **0** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 3 929,5 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3 929,5 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 163,7 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 163,7 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 |  |  |
| 2.2. Наименование комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Нюксеницаавтотранс» | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **20 394,3** | **4 566,3** | **22,4** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 20 394,3 | 4 566,3 | 22,4 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 20 394,3 | 4 566,3 | 22,4 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"** |
| 3.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **50,0** | **2,0** | **4** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 50,0 | 2,0 | 4 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 50,0 | 2,0 | 4 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |
| 3.2. Проект «Поставка и монтаж остановочного павильона» | **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | **379,6** | **0,0** | **0** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 379,6 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 379,6 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в** **" Дорожная сеть и транспортное обслуживание Нюксенского муниципального округа "**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений |
| 1 | Постановление администрации муниципального округа |  03.04.2025 | 126 | Внесении изменений в постановление  |

Заместитель главы Нюксенского муниципального округа,

начальник управления народнохозяйственного комплекса А.А.Чупров

Исполнитель В.Н. Березина

1. Расчет коэффициента достижения планового целевого показателя производится на конец отчетного года в соответствии с п.48 Порядка. [↑](#footnote-ref-1)