**ОТЧЕТ  
 о реализации муниципальной программы " Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа "**

**за 1 квартал 2025 года**

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей " Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа "**

| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | Коэффициент достижения планового целевого показателя (на конец отчетного года)[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Проект «Инвестиции в топливно-энергетический комплекс и коммунальную инфраструктуру округа»** | | | | | | | |
| 1.1. | Количество инвестируемых объектов инфраструктуры ЖКХ | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Количество населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | Чел. | 581 | 659 | 0 | 0 | III квартал |
| **Комплекс процессных мероприятий: Развитие в Нюксенском муниципальном округе** | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия в области энергосбережения, исключения судебных решений | ЕД. | 16 | 16 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Снижение доли аварийности сети | % | 83,9 | 83,9 | 0 | 0 | III квартал |
| 2.3 | Контроль качества питьевой воды и сточных вод | Шт. | 54 | 54 | 15 | 0,27 | Производственный контроль выполняется в течении года |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении структурных элементов** **" Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа "**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, структурный элемент | Ответственный исполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Достигнутый результат |
|
| **Подпрограмма** | | | | |
| Проект «Инвестиции в топливно-энергетический комплекс и коммунальную инфраструктуру округа» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | Подготовка к реализации проекта «Чистая вода» (2 этап) |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие в Нюксенском муниципальном округе» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | Выполнен ремонт аварийных участков, исследование питьевой воды, закупка строительных материалов, реагентов. |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию** **" Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа "**

| Наименование муниципальной подпрограммы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на отчетный год, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плановым, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе | Всего, в т.ч.: | **154 542,1** | **8 625,6** | **5,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 126 968,9 | 0 | 0 |
| бюджет округа | 27 573,2 | 8 625,6 | 31,3 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **-** | | | | |
| Проект «Инвестиции в топливно-энергетический комплекс и коммунальную инфраструктуру округа» | **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | **139 895,8** | **4 713,2** | **3,4** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 126 968,9 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 126 968,9 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 12 926,9 | 4 713,2 | 36,5 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 12 926,9 | 4 713,2 | 36,5 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие в Нюксенском муниципальном округе» | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **14 646,3** | **3 912,4** | **26,7** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 14 646,3 | 3 912,4 | 26,7 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 14 646,3 | 3 912,4 | 26,7 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в " Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа "**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений |
| 1 |  |  |  |  |

Заместитель главы Нюксенского муниципального округа,

начальник управления народнохозяйственного комплекса А.А.Чупров

Исполнитель М.Н.Соболева 18.04.2025

1. Расчет коэффициента достижения планового целевого показателя производится на конец отчетного года в соответствии с п.48 Порядка. [↑](#footnote-ref-1)