## **ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»**

**за 1 квартал 2025 года**

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

## **Отчет о достигнутых значениях целевых показателей «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»**

| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей  | Коэффициент достижения планового целевого показателя (на конец отчетного года)[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Подпрограмма** |
| **1.1. Муниципальные проект, связанный с реализацией регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»**  |
| 1.1.1 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда округа | % | 4,2 | 0 | 5,4 | 0 |  |
| 1.1.2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Расселение не предусмотрено |
| **1.2. Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом - Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного фонда** |
| 1.2.1 | Количество жилых помещений муниципального жилого фонда, отремонтированных за счет средств бюджета округа | ед. | 3 | 1 | 0 | 0 | До конца 2025 года |
| **1.3. Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом - Демонтаж и снос аварийного и ветхого жилья на территории муниципального округа** |
| 1.3.1 | Количество снесенного и демонтированного аварийного и ветхого жилья на территории муниципального округа | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | До конца 2025 года |
| **1.4. Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, не связанный с национальным проектом - Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья** |
| 1.4.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | Выдано свидетельство |
| **1.5. Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом - Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем** |
| 1.5.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | ед. | 2 | 3 | 3 | 1 | Выданы свидетельства |
| 1.5.2 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м. | 364,3 | 186 | 0 | 0 | До конца 2025 года |
| **1.6. Наименование комплекса процессных мероприятий - Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"** |
| 1.6.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

## **Отчет** **о выполнении структурных элементов** **«Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, структурный элемент | Ответственный исполнитель  | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Достигнутый результат |
|
| **Подпрограмма** |
|  1.1. Муниципальные проект, связанный с реализацией регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | Расселение в 2025 г. не предусмотрено |
| 1.2. Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом - Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного фонда | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | Разрабатывается сметная документация |
| 1.3. Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом - Демонтаж и снос аварийного и ветхого жилья на территории муниципального округа | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | Разрабатывается сметная документация |
| 1.4. Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, не связанный с национальным проектом - Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | Выдано свидетельства одной молодой семье |
| 1.5. Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом - Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. | Выданы свидетельства |
| 1.6. Наименование комплекса процессных мероприятий - Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 г. | 2025 г. |  |

## 4**Отчет** **о расходах на реализацию** **«Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»**

| Наименование муниципальной подпрограммы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на отчетный год, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плановым, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе | Всего, в т.ч.: | **14 798,3** | **7 041,6** | **47,6** |
| федеральный бюджет | 500,0 | 332,0 | 66,4 |
| областной бюджет | 7 329,9 | 6 344,2 | 86,6 |
| бюджет округа | 2 903,5 | 365,4 | 12,6 |
| внебюджетные средства | 4 064,9 | 0 | 0 |
| **-** |
|  1.1. Муниципальные проект, связанный с реализацией регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» | **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом - Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного фонда | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **500,0** | **14,0** | **2,8** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 500,0 | 14,0 | 2,8 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 500,0 | 14,0 | 2,8 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом - Демонтаж и снос аварийного и ветхого жилья на территории муниципального округа | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **1 500,0** | **0,0** | **0** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, не связанный с национальным проектом - Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **1 620,0** | **0,0** | **0** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 166,2 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 174,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 174,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 226,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 226,8 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 1 053,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Претендент на получение социальной выплаты | 1 053,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом - Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **11 178,3** | **7 027,6** | **62,9** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 333,8 | 332,0 | 99,5 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 7 155,9 | 6 344,2 | 88,7 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 7 155,9 | 6 344,2 | 88,7 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 676,7 | 351,4 | 52 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 676,7 | 351,4 | 52 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 3 011,9 | 0 | 0 |
| 1. Претендент на получение социальной выплаты | 3 011,9 | 0 | 0 |
| 1.6. Наименование комплекса процессных мероприятий - Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## **Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений |
| 1 |  |  |  |  |

Заместитель главы Нюксенского муниципального округа,

начальник управления народнохозяйственного комплекса А.А.Чупров

1. Расчет коэффициента достижения планового целевого показателя производится на конец отчетного года в соответствии с п.48 Порядка. [↑](#footnote-ref-1)