Приложение 3 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**проекта «Обеспечение пожарной безопасности на территории Нюксенского муниципального округа»**

(наименование)

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование проекта | Обеспечение пожарной безопасности | Срок реализации проекта | 2025 год(дата начала) | 2030 год(дата окончания) |
| Куратор проекта | - | Заместитель главы Нюксенского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель проекта | Лихачева Е.М. | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Вологодской области | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области» |
| 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Вологодской области (при наличии) | - |
| **2. Показатели проекта** |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения |
| 1.1. | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности  | ИП | Ед. | 37 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | возрастание | - |

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения |  |
| 1.1 | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения | Ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
| 1.2. | Количество вновь созданных источников наружного водоснабжения | Ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |  |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Связь с показателями проекта |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения |
| 1.1. | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения | Ед. | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  Закупка услуг на мероприятие, направленное на ремонт источников наружного водоснабждения для забора воды в целях пожаротушения на территории округа | Выполнение работ по ремонту источников наружного водоснабжения | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности  |
| 1.2. | Количество вновь созданных источников наружного водоснабжения | Ед.  | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  Закупка услуг на мероприятие, направленное на создание источников наружного водоснабждения для забора воды в целях пожаротушения на территории округа | Выполнение работ по созданию источников наружного водоснабжения | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности  |

**5. Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 6264,0 | 4477,6 | 4477,6 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 24219,2 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа
 | 6264,0 | 4477,6 | 4477,6 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 24219,2 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 2382,0 | 1488,8 | 1488,8 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 7609,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 2382,0 | 1488,8 | 1488,8 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 7609,6 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 3882,0 | 2988,8 | 2988,8 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 16609,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа
 | 3882,0 | 2988,8 | 2988,8 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 16609,6 |
| Внебюджетные средства <1>, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации проекта в текущем году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
|  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения | Х | Х | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны | Х | Х |
| 1.1. | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения | 10.01.2025 |  31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Пожарище, с. Городищна ул. Школьная, п. Копылово, ул. Школьная, п. Копылово, ул. Новая, п. Леваш, ул. Школьная,п. Леваш, ул. Молодежная, д. Вострое, ул. ЗаводскаяНюксенский район, Вологодская область  | Х |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации | 10.01.2025 | 28.02.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Пожарище, с. Городищна ул. Школьная, п. Копылово, ул. Школьная, п. Копылово, ул. Новая, п. Леваш, ул. Школьная,п. Леваш, ул. Молодежная, д. Вострое, ул. ЗаводскаяНюксенский район, Вологодская область | Проектно-сметная документация |
| 1.1.2. | Заключение контракта, выполнение работ по ремонту источников наружного водоснабжения | 01.05.2025 | 31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Пожарище, с. Городищна ул. Школьная, п. Копылово, ул. Школьная, п. Копылово, ул. Новая, п. Леваш, ул. Школьная,п. Леваш, ул. Молодежная, д. Вострое, ул. ЗаводскаяНюксенский район, Вологодская область | Контракт на выполнение работ по ремонту источников наружного водоснабжения |
| 1.1.3. | Принятие работ по ремонту источников наружного водоснабжения | 01.05.2025 | 31.08.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Пожарище, с. Городищна ул. Школьная, п. Копылово, ул. Школьная, п. Копылово, ул. Новая, п. Леваш, ул. Школьная,п. Леваш, ул. Молодежная, д. Вострое, ул. ЗаводскаяНюксенский район, Вологодская область | Акт приема-сдачи выполненных работ по ремонту источников наружного водоснабжения |
| 1.2. | Количество вновь созданных источников наружного водоснабжения | 10.01.2025 | 31.10.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Суровцово, д. Звегливец, д. Бобровское,д. Брусенец,п. Матвеево,Нюксенский район, Вологодская область | Х |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации | 10.01.2025 | 28.02.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Суровцово, д. Звегливец, д. Бобровское,д. Брусенец,п. Матвеево,Нюксенский район, Вологодская область | Проектно-сметная документация |
| 1.2.2. | Заключение контракта, выполнение работ по созданию источников наружного водоснабжения | 01.08.2025 | 31.10.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Суровцово, д. Звегливец, д. Бобровское,д. Брусенец,п. Матвеево,Нюксенский район, Вологодская область | Контракт на выполнение работ по созданию источников наружного водоснабжения |
| 1.2.3. | Принятие работ по созданию источников наружного водоснабжения) | 01.08.2025 | 31.10.2025 | Администрация Нюксенского муниципального округа | д. Суровцово, д. Звегливец, д. Бобровское,д. Брусенец,п. Матвеево,Нюксенский район, Вологодская область | Акт приема-сдачи выполненных работ по созданию источников наружного водоснабжения |

 Приложение 4 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ
 комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Нюксенского муниципального округа»**

(наименование)

 **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Лихачева Е.М. | Наименование главного распорядителя бюджетных средствАдминистрация Нюксенского муниципального округа |

 **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения |
| 1.1. | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности  | Ед. | 37 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Администрация Нюксенского муниципального округа (Нюксенский территориальный отдел) |

 **3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории округа, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров, ремонт и создание источников наружного водоснабжения
 |
| 1.1. | Ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Осуществление текущей деятельности | Ед. | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. |  Создание источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Осуществление текущей деятельности | Ед. | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 6264,0 | 4477,6 | 4477,6 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 24219,2 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа
 | 6264,0 | 4477,6 | 4477,6 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 24219,2 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 2382,0 | 1488,8 | 1488,8 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 7609,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 2382,0 | 1488,8 | 1488,8 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 7609,6 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 3882,0 | 2988,8 | 2988,8 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 16609,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа
 | 3882,0 | 2988,8 | 2988,8 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 16609,6 |
| Внебюджетные средства всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |