Информация

о ходе реализации благоустройства по МП "Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы"

В Нюксенском муниципальном районе в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы" планируется благоустроить 1 дворовую и 1 общественную территорию.

По благоустройству общественной территории по адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Школьная, «Парк ветеранов» контракт заключен с «ООО Вологдаинждорстрой» 28.05.2019 года и будет исполнен до 30.09.2019 года. Так же дополнительно был объявлен аукцион на приобретение игрового комплекса для установки в «Парке ветеранов». Контракт заключен с ООО "Компания "Элина" 15.07.2019 года и срок исполнения до 15.08.2019 года.

По дворовой территории по адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 5 запланировано асфальтирование. Контракт заключен с ООО «ТРАНС-ЛИЗИНГ» 15.07.2019 года. Срок исполнения контракта до 30.09.2019 года.