**ОТЧЕТ
 о реализации муниципальной программы «Формирование современного облика**

**территории Нюксенского муниципального округа»**

**за 1 квартал 2025 года**

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей «Формирование современного облика**

**территории Нюксенского муниципального округа»**

| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей  | Коэффициент достижения планового целевого показателя (на конец отчетного года)[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа»** |
|  | **1. Проект «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа»** |
| 1.1.  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий  | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»** |
|  |  **2. 1 Комплекс процессных мероприятий *Организация уличного освещения*** |
| 2.1.1 | Освещенность населенных пунктов | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 60 | 70 | 0 |  |  |
| **2.2.  Комплекс процессных мероприятий *Проведение мероприятий в сфере благоустройства*** |
| 2.2.1 | Доля отремонтированных мемориалов, памятников и обелисков | % | 52 | 54 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2 | Количество отремонтированных детских площадок | Ед. | 25 | 27 | 0 | 0 |  |
| **2.3. Комплекс процессных мероприятий *Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения*** |
| 2.3.1 | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 44 | 45 | 0 | 0 |  |
| **2.4. Проект** **«Предотвращение сорного растения борщевик Сосновского»** |
| 2.4.1 | Площадь земельных участков обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 136 | 118 | 0 | 0 |  |
| **2.5 Проект** «**Инвестиции в создание благоустройства общественных территорий округа»** |
| 2.5.1 | Количество обустроенных общественных мест | Ед | 0 | 3 | 0 |  |  |

**Отчет** **о выполнении структурных элементов** **«Формирование современного облика**

**территории Нюксенского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, структурный элемент | Ответственный исполнитель  | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Достигнутый результат |
|
| Подпрограмма 1. «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа» |
| Проект «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 30.08.2025  | 30.08.2025  | Работы запланированы на 2-3 квартал 2025 года, заключены 4 контракта |
|  Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа» |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация уличного освещения» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2025 год | 2025 год | Оплачены счета за уличное освещение за 1 квартал. Работы запланированы на 2-3 квартал 2025 года по обустройству сестем уличного освещения. |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере благоустройства» | Нюксенский территориальный отдел | 2025 год | 2025 год | Работы запланированы на 2-3 квартал 2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Нюксенский территориальный отдел | 2025 год | 2025 год | Работы запланированы на 2-3 квартал 2025 года |
| Проект «Предотвращение сорного растения борщевик Сосновского» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Работы запланированы на 2-3 квартал 2025 года, заключен контракт. |
| Проект «Инвестиции в создание благоустройства общественных территорий округа» | Администрация Нюксенского муниципального округа | 10.08.2025 | 10.08.2025 | Разработана ПСД на обустройство УО. Работы запланированы на 2-3 квартал 2025 года |
|  |  |  |  |  |

**Отчет** **о расходах на реализацию** **«Формирование современного облика**

**территории Нюксенского муниципального округа»**

| Наименование муниципальной подпрограммы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на отчетный год, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плановым, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе | Всего, в т.ч.: | **33326,0** | 5373,4 | 16,1 |
| федеральный бюджет | 1218,5 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 18183,1 | 1410,5 | 7,8 |
| бюджет округа | 10235,5 | 2734,6 | 26,7 |
| внебюджетные средства | 3688,9 | 1228,3 | 33,3 |
| **Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа»** |
| * 1. Проект «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа»
 | **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | **9703,9** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 1218,5 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 7515,0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа |  |  |  |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 970,4 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 970,4 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| в том числе на реализацию задач: |
| **1 Благоустройство дворовых территорий Нюксенского муниципального округа** |
| **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | **3286,3** | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 2957,7 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 2957,7 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 328,6 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 328,6 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| **2. Благоустройство общественных территорий Нюксенского муниципального округа** |
| **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | **3152,0** | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 1218,5 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1218,5 | 0 | 0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 1618,3 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 1618,3 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 315,2 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 315,2 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| **3. Обустройство детских и спортивных площадок на территории Нюксенского муниципального округа** |
| **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | **3265,6** | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 2939,0 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 2939,0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 326,6 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 326,6 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»** |
| 2.0. Всего на реализацию подпрограммы | **Всего на реализацию подпрограммы, в т.ч.** | **23622,1** | 5373,4 | 22,7 |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 10668,1 | 1410,5 | 13,2 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 10668,1 | 1410,5 | 13,2 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 9265,2 | 2734,6 | 29,5 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 9265,2 | 2734,6 | 29,5 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 3688,8 | 1228,3 | 33,3 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3688,8 | 1228,3 | 33,3 |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Организация уличного освещения» | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **7889,3** | **3228,7** | **40,9** |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 5729,5 | 1410,5 | 24,6 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 5729,5 | 1410,5 | 24,6 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 2159,8 | 1818,2 | 84,2 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 2159,8 | 1818,2 | 84,2 |
|  |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере благоустройства» | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | 2332,0 | 364,5 | 15,6 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 2332,0 | 364,5 | 15,6 |
| 1. Нюксенский территориальный отдел
 | 2332,0 | 364,5 | 15,6 |
|  |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | **Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.** | **760,0** | **109,5** | **14,4** |
| ***Бюджет округа***, всего, в т.ч. | 760,0 | 109,5 | 14,4 |
| 1. Нюксенский территориальный отдел | 760,0 | 109,5 | 14,4 |
| 2.4. Проект «Предотвращение сорного растения борщевик Сосновского» | **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | **4143,3** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 4101,8 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 4101,8 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 41,5 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 41,5 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. |  |  |  |
| 2.5. Проект «Инвестиции в создание благоустройства общественных территорий округа» | **Всего на реализацию проекта, в т.ч.** | **8497,5** | **1670,7** | **19,7** |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0 |  |  |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 836,8 | 0 | 0 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 836,8 | 0 | 0 |
| Бюджет округа всего, в т.ч. | 3971,9 | 442,4 | 11,1 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3971,9 | 442,4 | 11,1 |
| Внебюджетные средства, всего, в т.ч. | 3688,8 | 1228,3 | 33,3 |
| 1. Администрация Нюксенского муниципального округа | 3688,8 | 1228,3 | 33,3 |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в** **«Формирование современного облика**

**территории Нюксенского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области |  29.04.2025 | 163 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 18.03.2025 № 14 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 16.12.2024 года № 88 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| … |  |   |   |   |

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и

благоустройства администрации Нюксенского муниципального округа М.В. Теребова

18.04.2025 г.

1. Расчет коэффициента достижения планового целевого показателя производится на конец отчетного года в соответствии с п.48 Порядка. [↑](#footnote-ref-1)