П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ   НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 09.10.2015 № 128

с. Нюксеница

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы»

- В соответствии с постановлением администрации Нюксенского муниципального района от 14.08.2015 № 117 «Об  утверждении Перечня  муниципальных программ Нюксенского района»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» (прилагается).

- 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава администрации муниципального района                            А.В. КОЧКИН

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального района от 09.10.2015 № 128

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Координатор | глава администрации района |
| Ответственный исполнитель | отдел природных ресурсов администрации района; |
| Соисполнители | управление образования администрации района: управление по делам культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации района |
| Цель | обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природного разнообразия. |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | - развитие инфраструктуры безопасного размещения отходов; - уменьшения нанесенного экологического ущерба; - совершенствование систем экологического образования, просвещения и информирования населения; - сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов; - обеспечение населения качественной питьевой водой, улучшение состояния водных объектов. |
| Целевые показатели (индикаторы) | доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов (% ); предотвращенный экологический ущерб в результате проведения мероприятий по осуществления государственного экологического контроля (тыс. руб.); доля населения обеспеченная качественной питьевой водой (%); рост количества населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности (чел.); количество публикаций экологической направленности в средствах массовой информации (ед.); установка информационных аншлагов и стендов на границах особо охраняемых природных территорий местного значения (шт.). |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района; Областного бюджета | Общий объем средств на реализацию программы –2699,0 тыс. рублей в т.ч.: 2016 год – 539,8 тыс. руб.; 2017 год – 539,8 тыс. руб.; 2018 год – 539,8 тыс. руб.; 2019 год – 539,8 тыс. руб.; 2020 год – 539,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | увеличение доли экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов с 62,4% до 100%; довести предотвращенный экологический ущерб до 100%; увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой до 100%; увеличение роста количества населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, от 20 до 30 человек; увеличение количества публикаций экологической направленности в средствах массовой информации с 12 до 18 единиц; рост количества информационных аншлагов и стендов на границах особо охраняемой природной территории местного значения «Волгуж» до 3 шт. |

I. Характеристика проблем, решаемых путем реализации

муниципальной  программы

Благоприятное состояние окружающей природной среды является основой развития экономики и социальной сферы, оказывает непосредственное влияние на здоровье населения, проживающего на территории района.

Предшествующей комплексной программой по обеспечению экологической безопасности района в период 2014 - 2016 г.г. был предусмотрен и выполнен ряд мероприятий, которые требуют дальнейшего программного подхода.

В настоящее время в Нюксенском районе наиболее остро стоит проблема качества питьевой воды, загрязнения земель отходами производства и потребления. Не менее важно на постоянной основе повышать уровень экологического образования и просвещения жителей района всех возрастов, обеспечить информирование населения о состоянии окружающей природной среды.

Реализация данной программы позволить решить несколько важных проблем:

уменьшение захламленности земель различных категорий отходами производства и потребления;

улучшение качества питьевой воды и благоустройство существующих источников (родников, колодцев и т.д.);

прививание населению района экологической культуры.

II. Основные задачи муниципальной Программы

Одним из основных принципов деятельности органов исполнительной  власти органов местного самоуправления района является ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года                    № 1225-р, определяет в качестве стратегической цели государственной политики в области экологии сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, рассматривает обеспечение экологической безопасности как важную составляющую национальной безопасности государства. При этом стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты, ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, устанавливает в качестве основной цели экологической политики значительное улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств за счет снижения удельных уровней воздействия на окружающую среду.

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739, определяет основные направления в сфере улучшения экологической ситуации.

Стратегия рационального природопользования и охраны окружающей среды Вологодской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства области от 25 марта 2008 года № 558, в качестве стратегической цели называет сохранение природных экосистем, поддержание их целостности для устойчивого развития общества, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности.

Программа подготовлена с учетом выполнения плана мероприятий, утвержденных постановлением администрации района от 07.10.2013                     № 311«О разработке Стратегии социально-экономического развития Нюксенского муниципального района на период до 2020 года».

Основная цель Программы - обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природного разнообразия.

Задачи Программы:

- развитие инфраструктуры безопасного размещения отходов;

- уменьшение нанесенного экологического ущерба;

- совершенствование систем экологического образования, просвещения и информирования населения;

- сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой, улучшение состояния водных объектов.

III. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов Программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Основные показатели (индикаторы) Программы:

доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых         отходов (%);

предотвращенный экологический ущерб в результате проведения мероприятий по осуществления государственного экологического      контроля (тыс. руб.);

доля населения обеспеченная качественной питьевой водой по отношению к общему количеству населения (%);

участие населения района в мероприятиях экологической направленности по отношению к предыдущим периодам (чел);

количество публикаций экологической направленности в средствах массовой информации в год (ед.);

количество информационных аншлагов и стендов на границах особо охраняемой природной территории местного значения «Волгуж» (шт.).

Срок реализации программы

Реализация Программы рассчитана на пятилетний  период 2016-2020 годы.

Система основных мероприятий  программы

Реализацию мероприятий Программы предлагается осуществить по следующим направлениям:

Охрана и рациональное использование водных ресурсов;

Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления;

Экологическое образование, просвещение и информирование населения;

Обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий.

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение  программы

Источник финансирования муниципальной Программы: Расходы на реализацию программы формируются за счет средств районного бюджета (природоохранные мероприятия).

Общий объем финансирования программы из районного и областного бюджета в 2016 - 2020 годах предусмотрен в размере 2699,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Нюксенского муниципального района на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Основанием для определения объемов средств, необходимых для реализации мероприятий программы, являются данные смет расходов и расчетов объемов расходов тех или иных мероприятий программы.

Конечный результат  и оценка эффективности

Реализация Программы позволит:

- Улучшить состояние водных объектов и обеспечение  населения     питьевой водой на территории муниципального района;

- Предотвратить  захламление и загрязнение земель отходами производства и потребления на территории муниципального района:

-   Улучшить экологическую обстановку в районе;

- Создание условий для непрерывного процесса экологического образования,  просвещения и информирования населения;

-   Сохранить естественные  системы и природные  ландшафты.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе показателей указанных в Приложении 1 к программе.

Приложение  №1 к муниципальной  программе

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы»

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 6 |  |  | «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов | % | 62,4 | 68 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2 | предотвращенный экологический ущерб в результате проведения мероприятий государственного экологического контроля | тыс. руб. | 424,5 | 530,0 | 600,0 | 640,0 | 680,0 | 700,0 | 730,0 |
|  |  | 3 | доля населения обеспеченная качественной питьевой водой по отношению к общему количеству населения | % | 65 | 74 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 4 | рост количества населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | чел | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 35 |
|  |  | 5 | увеличение количества публикаций экологической направленности в средствах массовой информации | ед | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
|  |  | 6 | установка информационных аншлагов и стендов на границах особо охраняемой природной территории местного значения «Волгуж» | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Приложение  № 2 к муниципальной  программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  |  | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Охрана и рациональное использование водных ресурсов |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Ремонт колодцев, обустройство родников, санитарная очистка берегов рек в границах населенных пунктов | Администрация района Муниципальные образования и сельские поселения | По мере необходимости | Улучшение состояния водных объектов | 3 |
|  |  |  | 2 | Проведение рейдов по водоохранным зонам | Администрация района | Постоянно | Улучшение состояния водных объектов | 2 |
|  |  |  | 3 | Мониторинг качества питьевой воды из колодцев, родников, посещаемых населением | Администрация района Муниципальные образования и сельские поселения | 1 раз в год | Обеспечение населения питьевой водой | 3 |
|  |  | 02 |  | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Выполнение комплекса работ по оформлению мест размещения отходов производства и потребления, их обустройству (изыскания, ОВОС, ПСД, экспертиза, строительство) | Администрация района | Постоянно | Предотвращение захламления и загрязнения земель отходами производства и потребления | 1 |
|  |  |  | 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация района Муниципальные образования и сельские поселения | Постоянно | Предотвращение захламления и загрязнения земель отходами производства и потребления | 1 |
|  |  |  | 3 | Передача на утилизацию ртутьсодержащих отходов от бюджетных организаций и населения района | Администрация района | 1 раз в год | Предотвращение захламления и загрязнения земель отходами производства и потребления | 1 |
|  |  |  | 4 | Проведение мероприятий государственного экологического контроля | Администрация района | Постоянно | Предотвращение захламления и загрязнения земель отходами производства и потребления | 1 |
|  |  | 03 |  | Экологическое образование, просвещение и информирование населения |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Проведение информационного обеспечения и сопровождения программного комплекса «Кедр-регион» | Администрация района | 1 раз в квартал | Экологическое информирование населения | 5 |
|  |  |  | 2 | Публикация в районной газете «Новый день» информации об экологической обстановке на территории района | Администрация района | Постоянно | Экологическое информирование населения | 5 |
|  |  |  | 3 | Проведение смотров, конкурсов, участие в областных мероприятиях, подписка на периодические издания экологической направленности для учреждений образования района | Администрация района управление образования администрации района | Постоянно | Повышение экологического образования и просвещения населения | 4 |
|  |  |  | 4 | проведение тематических выставок, конкурсов экологической направленности, подписка на периодические издания экологической направленности для учреждений культуры района | Администрация района управление по делам культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации района | Постоянно | Повышение экологического образования и просвещения населения | 4 |
|  |  | 04 |  | Обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Проведение мероприятий государственного экологического контроля | Администрация района | Постоянно | сохранение естественных систем и природных ландшафтов | 2 |
|  |  |  | 2 | изготовление и установка аншлагов | Администрация района | 1 раз в год | сохранение естественных систем и природных ландшафтов | 6 |

Приложение  № 3к муниципальной  программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы  за счет средств бюджета муниципального района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6 | 0 |  |  | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы | Всего |  | 416,8 | 416,8 | 416,8 | 416,8 | 416,8 |
|  |  | 1 |  | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | ответственный исполнитель (ГРБС) | администрация района | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
|  |  | 2 |  | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | ответственный исполнитель (ГРБС) | администрация района | 264,3 | 264,3 | 264,3 | 264,3 | 264,3 |
|  |  | 3 |  | Экологическое образование, просвещение и информирование населения | ответственный исполнитель (ГРБС) | администрация района | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | соисполнитель (ГРБС) 1 | управление образования | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  |  |  |  |  | соисполнитель (ГРБС) 2 | управление по делам культуры, спорта, молодежной политики и туризма | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
|  |  | 4 |  | Обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий | ответственный исполнитель (ГРБС) | администрация района | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

Приложение  № 4 к муниципальной  программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Программа окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы | Всего | 2699,0 | 539,8 | 539,8 | 539,8 | 539,8 | 539,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 2699,0 | 539,8 | 539,8 | 539,8 | 539,8 | 539,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 2084,0 | 416,8 | 416,8 | 416,8 | 416,8 | 416,8 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 615,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |