П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ   НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 22.04.2019 № 123

с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 09.10.2015 № 134 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в   постановление   администрации     Нюксенского муниципального района от 09.10.2015 № 134 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории  Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы»  следующие изменения:

1.1. Приложение 2 и приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

руководителя  администрации района                                         Е.С. Антюфеева

|  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Нюксенского муниципального района от 22.04.2019 № 123 «Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе |  |
|  |  |  |  | «Развитие транспортной системы Нюксенского муниципального |  |
|  |  |  |  | района на 2016-2020 годы » |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| 07 |  | 1 |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса | 2016-2020 гг. | Выполнение муниципального задания | 07.1.1 -07.5.6. |
| 07 |  | 2 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружения | Управление народнохозяйственного комплекса | 2016-2020 гг. | Выполнение муниципального задания | 07.1.7 -07.1.12 |
| 07 | 2 |  |  | Транспортное обслуживание населения | Управление народнохозяйственного комплекса | 2016-2020гг |  |  |
|  |  | 1 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Комитет по управлению имуществом | 2016-2020гг. | Выполнение муниципального задания | 07.2.1 |

Перечень мероприятий

основного мероприятия 2  «Ремонт  и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружения» подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации (тыс. руб.) | Планируемые показатели результативности деятельности |  |  | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги от д. № 2 до д. № 16 по ул. Дальняя в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 1605,095 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,437 | 1605,095 | 1011,62277 | 593,47223 |
| 2. | Ремонт участков автомобильных дорог по улицам Семейная, Ильи Уланова в с. Нюксеница, Нюксенского района Вологодской области | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 660,899 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,200 | 660,899 | 625,400 | 35,499 |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Культуры в с. Нюксеница | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 3502,7268 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,236 | 3502,7268 | 3467,69953 | 35,02727 |
| 4. | Ремонт съезда с ул. Культуры на ул. Пролетарскую в с. Нюксеница | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 5033,376 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,224 | 5033,376 | 4983,04224 | 50,33376 |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Мира-аэропорт в с. Нюксеница | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 2511,9664 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,240 | 2511,9664 | 2486,84674 | 25,11966 |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарская-Первомайская и участка автомобильной дороги ул. Первомайская в с. Нюксеница | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 3314,9502 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,3955 | 3314,9502 | 3281,8007 | 33,1495 |
| 7. | Ремонт участков автомобильных дорог ул. Советская, ул. Армейская, ул. Попова в с. Нюксеница | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 786,9576 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,400 | 786,9576 | 779,08802 | 7,86958 |