

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 31.05.2021 № 140

 с. Нюксеница

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 06.12.2019 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» |

В соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 28 апреля 2021 года № 27 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 18.12.2020 года № 70 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 06.12.2019 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» следующие изменения:
	1. В приложении к постановлению в Паспорте муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах» (далее – программа) раздел «Объем финансового обеспечения программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы составляет 60983,4 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 7293,6 тыс. руб.,
* районного бюджета – 53689,8 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:2021 год – 14420,6 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 3603,0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10817,6 тыс. руб.,

2022 год – 11734,5 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 1845,3 тыс. руб.,
* районного бюджета – 9889,2 тыс. руб.,

2023 год –12373,1 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 1845,3 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10527,8 тыс. руб.,

2024 год – 11227,6 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 11227,6 тыс. руб.,

2025 год – 11227,6 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 11227,6 тыс. руб.,
 |

* 1. В приложении к постановлению абзац 1 раздела III «Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет 60983,4 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 7293,6 тыс. руб.,
* районного бюджета – 53689,8 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2021 год – 14420,6 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 3603,0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10817,6 тыс. руб.,

2022 год – 11734,5 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 1845,3 тыс. руб.,
* районного бюджета – 9889,2 тыс. руб.,

2023 год –12373,1 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 1845,3 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10527,8 тыс. руб.,

2024 год – 11227,6 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 11227,6 тыс. руб.,

2025 год – 11227,6 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 0 тыс. руб.,

районного бюджета – 11227,6 тыс. руб.,»

* 1. Приложение 3 программы изложить в новой редакции (Приложение 1 к постановлению).
	2. В приложении к постановлению в Паспорте подпрограммы 1 «Автомобильные дороги» (далее – подпрограмма 1) раздел «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 58332,5 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 5535,9 тыс. руб.,
* районного бюджета – 52796,6 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:2021 год –12589,7 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета –1845,3 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10744,4 тыс. руб.

2022 год –11734,5 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 1845,3 тыс. руб.,
* районного бюджета – 9889,2 тыс. руб.,

2023 год –12373,1 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 1845,3 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10527,8 тыс. руб.,

2024 год – 10817,6 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета –10817,6 тыс. руб.,

2025 год – 10817,6 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета –10817,6 тыс. руб.,
 |

* 1. В приложении к постановлению абзац 1 раздела IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятия подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 58332,5 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 5535,9 тыс. руб.,
* районного бюджета – 52796,6 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2021 год –12589,7 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета –1845,3 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10744,4 тыс. руб.

2022 год – 11734,5 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 1845,3 тыс. руб.,
* районного бюджета – 9889,2 тыс. руб.,

2023 год – 12373,1 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 1845,3 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10527,8 тыс. руб.,

2024 год – 10817,6 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10817,6 тыс. руб.,

2025 год –10817,6 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10817,6 тыс. руб.
	1. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 2 к постановлению).
	2. Приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 3 к постановлению).
	3. В приложении к постановлению в Паспорте подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание населения» (далее – подпрограмма 2) раздел «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет 2650,9 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета –1757,7 тыс. руб.,
* районного бюджета – 73,2 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:2021 год – 1830,9 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета –1757,7 тыс. руб.,
* районного бюджета – 73,2 тыс. руб.

2022 год –0 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 0тыс. руб.,

2023 год – 0 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 0 тыс. руб.,

2024 год – 410,0 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 410,0 тыс. руб.,

2025 год – 410,0 тыс. руб., в том числе за счет:* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 410,0 тыс. руб.,
 |

* 1. В приложении к постановлению абзац 1 раздела IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет 2650,9 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета –1757,7 тыс. руб.,
* районного бюджета – 893,2 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2021 год – 1830,9 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета –1757,7 тыс. руб.,
* районного бюджета – 73,2 тыс. руб.

2022 год –0 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 0тыс. руб.,

2023 год – 0 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 0 тыс. руб.,

2024 год – 410,0 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 410,0 тыс. руб.,

2025 год – 410,0 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 410,0 тыс. руб.,
	1. Приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (Приложение 4 к постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации района, начальника управления народнохозяйственного комплекса администрации района Е.С. Антюфееву.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. Теребова

|  |
| --- |
| Приложение 1УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрации Нюксенского муниципального района от 31.05.2021 № 140 «Приложение 3 к программе |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 11 |  |  |  | Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах | Всего | 068 | 14420,6 | 11734,5 | 12373,1 | 11227,6 | 11227,6 |
| Администрация района | 068 | 14420,6 | 11734,5 | 12373,1 | 11227,6 | 11227,6 |
|  | 1 |  |  | Автомобильные дороги | Всего | 068  | 12589,7 | 11734,5 | 12373,1 | 10817,6 | 10817,6 |
| Администрация района | 068 | 12589,7 | 11734,5 | 12373,1 | 10817,6 | 10817,6 |
|  |  | 01 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация района | 068 | 3750,7 | 2649,6 | 2708,2 | 1956,0 | 1956,0 |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация района | 068 | 1202,6 | 707,2 | 765,8 | 1956,0 | 1956,0 |
|  |  |  | 2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Администрация района | 068 | 1326,2 | 1253,9 | 1253,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Администрация района | 068 | 1221,9 | 688,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 02 |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация района | 068 | 8839,0 | 9084,9 | 9664,9 | 8861,8 | 8861,8 |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация района | 068 | 8839,0 | 9084,9 | 9664,9 | 8861,8 | 8861,8 |
|  | 2 |  |  | Транспортное обслуживание населения» | Администрация района | 068 | 1830,9 | 0 | 0 | 410,0 | 410,0 |
|  |  | 01 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Администрация района | 068 | 1830,9 | 0 | 0 | 410,0 | 410,0 |
|  |  |  | 1 | Мероприятия в области автомобильного транспорта | Администрация района | 068 | 1830,9 | 0 | 0 | 410,0 | 410,0 |

 ».

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации

Нюксенского

муниципального района

от 31.05.2021 № 140

«Приложение 3 к подпрограмме 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения  | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 11 | 1 |  |  | Автомобильные дороги |   |   |   |  |
|  |  | 01 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 2 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 2 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 2 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 2 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  | 02 |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию |

Перечень мероприятий основного мероприятия «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации(тыс. руб.) | Планируемые показатели результативности деятельности | Объем финансирования |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **В границах муниципального образования Нюксенское Нюксенского района Вологодской области** |
| 1.  | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Сосновая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Ольховая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области (от пересечения с ул. Спортивная до пересечения с ул. Владимира Сумарокова) |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт участков автомобильных дорог ул. Первомайская – ул. Торговая площадь в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области  |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4.  | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Центральная в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Мира - аэропорт в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области(подъем с ул. Седякина) |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 6.  | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области  |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги ул. Славянская в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области  |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Строителей в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги пер. Северный – ул. С. Парыгина в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области  |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарская - ул. Набережная в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области  |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая в д. Березовая Слободка Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт автомобильного моста через р. Бобровка в д. Бобровское Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 14. | Ремонт автомобильной дороги д. Красавино - д. Озерки Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 16. | Ремонт автомобильных дорог ул. Мичурина, ул. Культуры, ул. Садовая, ул. Новосёлов в д. Березовая Слободка Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 17. | Организация автомобильной дороги от д. № 20 по ул. Первомайская на ул. Набережная от д. № 9 до д. № 12 в д. Березовая Слободка Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 18. | Ремонт участков автомобильной дороги д. Березовая Слободка: спуск от д. 12 по ул. Первомайская на ул. Набережная, участок ул. Набережна от д. 1 до д. 8а. |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 19. | Организация примыкания автомобильной дороги ул. Речная (в створе ул. Молодежная) к автомобильной дороге Нюксеница - Лесютино - Пожарище в д. Лесютино Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 20. | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 21.  | Ремонт участка автомобильной дороги ул. 40-летия Победы в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 22.  | Ремонт автомобильной дороги ул. Окружная в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 23. | Ремонт автомобильной дороги ул. Мелиораторов в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 24. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 25. | Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая в д. Звегливец Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 26. | Ремонт автомобильной дороги ул. Нагорная в д. Устье-Городищенское Нюксенского района Вологодской области  |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 27. | Ремонт автомобильной дороги подъезд д. Наволоки Нюксенского района Вологодской области  |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 28. | Ремонт автомобильной дороги ул. Набережная с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области  |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 29. | Ремонт автомобильной дороги ул. И.Д. Полуянова с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| **В границах муниципального образования Городищенское Нюксенского района Вологодской области** |
| 1 | Ремонт подъезда к д. Сафроновская Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт подъезда к д. Макарино Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги д. Брусноволовский Погост Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Полевая в с. Городищна Нюксенского района Вологодской области  |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Городищна Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги д. Жар Нюксенского района Вологодской области  |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 7.  | Ремонт автомобильных дорог д. Опалихи, д. Большие Ивки Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| **В границах сельского поселения Востровское Нюксенского района Вологодской области** |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная от д.55 до д. 47 в д. Вострое Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в д. Вострое Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в п. Копылово Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в п. Копылово Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в п. Леваш Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 6.  | Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная в п. Леваш Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| **В границах сельского поселения Игмасское Нюксенского района Вологодской области** |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская от д. 13 до д. 15 в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка) от ул. Советская (д.17) до ул. Набережная (д.15) в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Октябрьская в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка)от ул. Лесная (д/к) до ул. Набережной в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 3 УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрации Нюксенского муниципального района от 31.05.2021 № 140«Приложение 4 к подпрограмме 1  |

Финансовое обеспечение

подпрограммы 1 муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиеосновногомероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель | ГРБС | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1«Автомобильные дороги» | Подпрограмма 1«Автомобильные дороги»Администрация района |  | всего, в том числе | 12589,7 | 11734,5 | 12373,1 | 10817,6 | 10817,6 |
|  | собственные доходы бюджета района | 10744,4 | 9889,2 | 10527,8 | 10817,6 | 10817,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 1845,3 | 1845,3 | 1845,3 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 068 |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация района | всего, в том числе | 3750,7 | 2649,6 | 2708,2 | 1956,0 | 1956,0 |
| собственные доходы бюджета района | 1905,4 | 804,3 | 862,9 | 1956,0 | 1956,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 1845,3 | 1845,3 | 1845,3 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация района | 068 | всего, в том числе | 8839,0 | 9084,9 | 9664,9 | 8861,8 | 8861,8 |
| собственные доходы бюджета района | 8839,0 | 9084,9 | 9664,9 | 8861,8 | 8861,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 4 УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрации Нюксенского муниципального района от 31.05.2021 № 140«Приложение 4 к подпрограмме 2  |

Финансовое обеспечение

подпрограммы 2 муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиеосновногомероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель | ГРБС | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Администрация района | 068 | всего, в том числе | 1830,9 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 |
| собственные доходы бюджета района | 73,2 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 1757,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |  |