П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ   НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 28.05.2018 № 173

с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 09.10.2015 г № 134 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести     в      постановление      администрации     Нюксенского муниципального района от 09.10.2015 г № 134 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории  Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы»  следующие изменения:

2. Муниципальную программу «Развитие транспортной системы на                      территории Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Начальнику   финансового управления     администрации района                             (Власовой О.Е.) предусмотреть в бюджете на 2016-2020 годы                           планируемые  в программе средства.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   первого заместителя Главы администрации района, начальника                         управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального  района Е.С. Антюфееву.

Глава администрации района                                                        А.В. Кочкин

Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального района от 28.05.2018 № 173

ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы Нюксенского муниципального

района на  2016-2020 годы »

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Развитие транспортной системы Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель главы администрации, начальник управления народнохозяйственного комплекса Нюксенского муниципального района. |
| Ответственный исполнитель Соисполнители | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района |
| Цели Программы Задачи Целевые показатели (индикаторы) | -Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, приведение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения на территории района к нормативным требованиям. -Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». - -Удовлетворение потребностей населения района в перевозках; -Повышения уровня обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок; - -Обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта; - -Повышения безопасности движения, экологической безопасности. - -Удовлетворение потребностей населения района в перевозках; -Повышения уровня обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок; - -Обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта; - -Повышения безопасности движения, экологической безопасности. 1. Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения в пределах утверждённых нормативов. 2. Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения - 3. Обеспечение стабильности и эффективности пассажирских перевозок в границах территории района; - 4. Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для различных категорий граждан, в том числе пенсионеров, детей из многодетных семей, маломобильных групп населения. - 5.Обеспечение безопасности в сфере пассажирских перевозок на основе единых норм и стандартов, регламентирующих данный вид деятельности; - 6. Обустройство и содержание территориальной маршрутной сети; - 7. Компенсация на возвращение затрат по перевозке льготных категорий граждан.. 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов. 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным не обработанным вяжущими материалами дорожным покрытием и щебнем, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 5. Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период, процентов. 6. Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в летний период, процентов. - 7. Обновление автопарка для обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта (шт); 8. Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок автомобильным общественным транспортом, ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2020 годы Этапы реализации программы не выделяются. |
| Перечень подпрограмм Программы | - Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»; - Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2016-2020 годы за счет собственных средств бюджета составит 62065,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: Всего; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.. Районный бюджет; 53487,7; 9991,3; 11534,5; 10983,6; 10351,5; 10626,8. Областной бюджет; 8577,9; 2631,7; 3149,9; 2796,3; 0; 0. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 1.Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям; 2.Повышение безопасности дорожного движения; 3. Обеспечение бесперебойной транспортной связи между населенными пунктами района 4. Повышение уровня удовлетворенности жителей района деятельностью органов местного самоуправления. |

- 1.Подпрограмма

- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

- Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
| --- | --- |
| - Координатор | Первый заместитель главы администрации, начальника управления народнохозяйственного комплекса Нюксенского муниципального района |
| - Ответственный исполнитель | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района |
| - Соисполнители |  |
| - Цели | - Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, приведение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения на территории района к нормативным требованиям. -Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». - -Удовлетворение потребностей населения района в перевозках; --Повышения уровня обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок; - - Обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта; - - Повышения безопасности движения, экологической безопасности. |
| - Задачи | 1. Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения в пределах утверждённых нормативов. 2. Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения - сети; |
| - Целевые показатели (индикаторы) | 1) Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов. 2) Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным не обработанным вяжущими материалами дорожным покрытием и щебнем, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3) Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 4) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 5) Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период, процентов. 6) Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в летний период, процентов. |
| - Сроки и этапы реализации | - Срок реализации - 2016-2020 годы. |
| - Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств бюджетов составит 53487,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: Всего; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.. Районный бюджет; 46620,9; 8507,6; 7600,8; 9484,7; 10252,4; 10775,4. Областной бюджет; 5781,6; 2631,7; 3149,9; 2796,3. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| - Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: - 1) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям; - 2) повышение безопасности дорожного движения. |

- 1. Характеристика сферы деятельности

Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории района обеспечивают внутренние и межрайонные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры района. Состояние сети автодорог оказывает непосредственное влияние на показатели социально-экономического развития района.

Дорожная сеть Нюксенского района состоит из дорог общего пользования - федерального, областного , районного значения и дорог в границах населенных пунктов.

Общая протяженность транспортной сети по состоянию на 01.10.2017  составляет 607,912 км.

| Административное значение дорог | Протяжённость дорог по типам покрытий на 01.10.2015 (км) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Асфальт, бетон | Щебень, гравий не обработанный вяжущими материалами | Грунт |
| Муниципального района межпоселенческие | 68,012 |  | 1,5 | 66,512 |
| Дороги поселений, МО | 259,99 | 29,6 | 168,12 | 62,27 |
| Прочие собственники | 279,91 | 97 |  | 182,91 |
| Всего автомобильных дорог общего пользования | 607,912 | 126,6 | 158,64 | 328,48 |

Неотъемлемой частью улично-дорожной сети являются искусственные дорожные сооружения через естественные и искусственные препятствия. В районе 17 мостовых сооружений.

Автомобильные дороги обустроены дорожными знаками, пешеходными дорожками, остановочными пунктами, стоянками транспортных средств и дорожными разметками.

Существуют участки, где в настоящее время освещенность улиц, пешеходных зон соответствует нормативу по СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" и ГОСТ Р 50597-93 "Безопасность дорожного движения". Содержание и обслуживание улично-дорожной сети осуществляют специализированные организации  в соответствии с выдаваемыми им муниципальными заданиями.

Основной проблемой для развития и содержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения является ограниченность бюджетных средств. В связи с чем, строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняется недостаточными темпами, степень износа улично-дорожной сети увеличивается из года в год.

- 2.  Основные цели и задачи Подпрограммы

Главной целью Подпрограммы является создание современной и эффективной сети автомобильных дорог района в результате реконструкции и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог за счёт выполнения ремонта или капитального ремонта. Выполнение главной цели Подпрограммы будет эффективно содействовать развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровней населения.

В рамках  подпрограммы планируется  реализация следующих приоритетных направлений:

- проведение оценки технического состояния автомобильных дорог;

- проведение плановых работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, тротуаров, межквартальных проездов;

- организация работы по текущему содержанию автомобильных дорог, в том числе:

- устранение аварийных дефектов дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах;

- нанесение дорожной разметки,

- содержание дорожных ограждений.

Основными целями подпрограммы являются улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным  требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» за счёт строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- повышение эффективности и качества дорожных работ за счёт применения новых технологий и другого имущества, необходимого для содержания, ремонта, реконструкции автомобильных дорог.

- развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены следующие:

1) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов.

Показатель характеризует состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и предусмотрен в качестве целевого показателя при оценке эффективности деятельности органов муниципального самоуправления согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008г № 607.

2)Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

3)Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Показатель характеризует объем выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, влияет на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4) Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов.

Показатель характеризует качество дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения; влияет на безопасность дорожного движения, а также качество оказания транспортных услуг населению.

5) Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период, процентов.

6) Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в летний период, процентов.

Показатели 5,6  характеризуют состояние улично-дорожной сети в части благоустройства (очистки от снега в зимний период, от грязи – в летний период).

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

4. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах.

5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации программы.

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1.  Содержание  автомобильных дорог и искусственных сооружений.

В рамках мероприятия осуществляется:

- содержание   автомобильных   дорог местного значения (проезжая часть, гостевые стоянки, тротуары, остановочные пункты);

- нанесение дорожной разметки;

- содержание  дорожных ограждений;

- содержание газонов с расположенными на них зелёными насаждениями и прилегающих к автодороге территории в границах красных линий улиц вдоль дорог.

- содержание искусственных дорожных сооружений (мосты)

- проведение диагностики, обследования и оценки состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

2. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Сведения об основных мероприятиях программы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной подпрограмме.

- 6.  Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям:

- расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- расходы на капитальный ремонт,  реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт субсидии из бюджета Вологодской области;

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы за счет  средств бюджетов составит 53487,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

|  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районный бюджет | 46620,9 | 8507,6 | 7600,8 | 9484,7 | 10252,4 | 10775,4 |
| Областной бюджет | 5781,6 | 2631,7 | 3149,9 | 2796,3 |  |  |

Источниками  финансирования  являются  областной и районный     бюджеты.  Объемы  расходов  на  выполнение мероприятий подпрограммы  ежегодно  уточняются  в  процессе  исполнения  областного  и   муниципальных  бюджетов  на  очередной  финансовый  год. (Приложение № 3к муниципальной программе).

7. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям;

2) повышение безопасности дорожного движения;

3) повышение уровня удовлетворенности жителей района деятельностью органов местного самоуправления.

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

1) Экономический эффект - за счет повышения качества  автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности.

2) Социальный эффект  - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения;

3) удовлетворенности     жителей     района    качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории муниципального района

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной подпрограммы.

Распределение субсидий на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог районного значения производится в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе.

2. Подпрограмма

- «Транспортное обслуживание населения»

- Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Транспортное обслуживание населения» |
| --- | --- |
| - Координатор | Первый заместитель главы администрации, начальника управления народнохозяйственного комплекса Нюксенского муниципального района. |
| - Ответственный исполнитель | Управления народнохозяйственного комплекса администрации района |
| - Соисполнители | - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нюксенского муниципального района. |
| - Цели | - 1) Удовлетворение потребностей населения района в перевозках; - 2) Повышения уровня обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок; - 3) Обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта; - 4) Повышения безопасности движения, экологической безопасности.. |
| - Задачи | - 1) Обеспечение стабильности и эффективности пассажирских перевозок в границах территории района; 2) Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для различных категорий граждан, в том числе пенсионеров, детей из многодетных семей, маломобильных групп населения. - 3)Обеспечение безопасности в сфере пассажирских перевозок на основе единых норм и стандартов, регламентирующих данный вид деятельности; - 4) Обустройство и содержание территориальной маршрутной сети; - 5)Компенсация на возвращение затрат по перевозке льготных категорий граждан.. |
| - Целевые показатели (индикаторы) | - 1) Обновление автопарка для обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта (шт); 2) Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок автомобильным общественным транспортом, ед.. |
| - Сроки и этапы реализации | - Срок реализации - 2016-2020 годы. - Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| - Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета района | - Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы за счет собственных средств бюджета района составит 8988,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: - Всего; - 2016 г.; - 2017 г.; - 2018 г.; - 2019 г.; - 2020 г.. - бюджет района; - 8988,6; 1483,7; 3933,7; 1498,9; 1164,5; 907,8. - Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
| - Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: - 1) организация перевозок общественным транспортом на территории района; |

- 1. Характеристика сферы деятельности

Транспортное сообщение

На территории с. Нюксеница расположен автовокзал, который обслуживает 1 междугородних и   2 межрайонных автобусных сообщений, а также 3 маршрутов внутрирайонного сообщения

К осуществлению автомобильных перевозок Администрация района привлекает организации и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Стоимость проезда на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования  устанавливает Региональная энергетическая комиссия Вологодской области.

При предоставлении услуги по перевозке пассажиров районным общественным транспортом предоставляются льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели района оказывают транспортные услуги населению легковыми таксомоторами. Круглосуточно по району предоставляют услуги  легковых такси, управляемых диспетчерскими службами, организованные  предпринимателями.

- 2.  Основные цели и задачи Подпрограммы

- К основным  целям относится:

- 1) Удовлетворение потребностей населения района в перевозках;

- 2) Повышения уровня обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок;

- 3) Обеспечения    безопасного,    устойчивого   и    эффективного функционирования пассажирского транспорта;

- 4)  Повышения безопасности движения, экологической безопасности.

- Задачами подпрограммы является обеспечение стабильности и эффективности пассажирских перевозок в границах территории района. - 1) Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для различных категорий граждан, в том числе пенсионеров, детей из многодетных семей, маломобильных групп населения. - 2) Обеспечение безопасности в сфере пассажирских перевозок на основе единых норм и стандартов, регламентирующих данный вид деятельности. - 3) Обустройство и содержание территориальной маршрутной сети. - 4) Компенсация на возвращение затрат по перевозке льготных категорий граждан.

3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены следующие:

1) Обновление автопарка для обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта (шт);

2) Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах  регулярных перевозок автомобильным  общественным транспортом, ед.

Показатели характеризуют организацию транспортного обслуживания населения, влияет на качество оказания транспортных услуг населению.

4. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах.

5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы.

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- Муниципальная поддержка  транспортных организаций

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной подпрограмме.

- 6.  Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства районного:

Следует отметить, что в рамках настоящей подпрограммы реализуется организационный механизм предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы за счет  средств районного бюджета  8988,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

|  | - Всего | - 2016 г. | - 2017 г. | - 2018 г. | - 2019 г. | - 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - бюджет района | - 8988,6 | 1483,7 | 3933,7 | 1498,9 | 1164,5 | 907,8 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств районного бюджета подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Осуществление пассажирских перевозок осуществляется за счет оплаты стоимости проезда потребителями услуг. (Приложение № 3к муниципальной программе).

7. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- организация   перевозок   общественным   транспортом   на территории района;

- повышение уровня удовлетворенности жителей города деятельностью органов местного самоуправления.

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

- Экономический эффект - за счет повышения качества  автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности.

- Социальный эффект  - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения;

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

8.  Механизм реализации Подпрограммы

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заказчик Подпрограммы - администрация Нюксенского муниципального района.

Главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель Подпрограммы – администрация района   выполняет обязательства по реализации мероприятий   Подпрограммы в соответствии с доведенными лимитами предельных объемов.

Объемы  финансирования подпрограммы за счет средств  районного  бюджета корректируются при утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. (Приложение № 4к муниципальной программе).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Развитие транспортной системы Нюксенского муниципального |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района на 2016-2020 годы » |  |  |  |  |
|  | Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 07 | 1 |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 1 | Протяженность транспортной сети | км | 607,91 | 607,91 | 607,91 | 607,91 | 608,91 | 608,91 | 608,91 |
| 07 |  | 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 337,7 | 337,7 | 337,7 | 337,7 | 329 | 329 | 329 |
| 07 |  | 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием. | км | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 07 |  | 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Процентов % | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 07 |  | 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным не обработанным вяжущими материалами дорожным покрытием и щебнем. | км | 158,64 | 158,64 | 159,09 | 159,69 | 159,99 | 160,9 | 161,19 |
| 07 |  | 6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным не обработанным вяжущими материалами дорожным покрытием и щебнем, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Процентов % | 47,6 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 |
| 07 |  | 8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 1,95 | 1,0 | 2 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| 07 |  | 9 | Протяженность улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период | км | 337,7 | 337,7 | 337,7 | 337,7 | 328 | 329 | 329 |
| 07 |  | 10 | Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период | Процентов % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 |  | 11 | Протяженность улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в летний период | км | 319,6 | 319,6 | 319,6 | 319,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 |
| 07 |  | 12 | Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в летний период | Процентов % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2 |  | Транспортное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 1 | - Обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта (кол-во пассажирского транспорта); | Кол-во | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Развитие транспортной системы Нюксенского муниципального |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | района на 2016-2020 годы » |  |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| 07 |  | 1 |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Отдел С,Э и жилищно-коммунального хозяйства | 2016-2020 гг. | Выполнение муниципального задания | 07.1.1 -07.5.6. |
| 07 |  | 2 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружения | Отдел С,Э и жилищно-коммунального хозяйства | 2016-2020 гг. | Выполнение муниципального задания | 07.1.7 -07.1.12 |
| 07 | 2 |  |  | Транспортное обслуживание населения | Отдел С,Э и жилищно-коммунального хозяйства | 2016-2020гг |  |  |
|  |  | 1 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Комитет по управлению имуществом | 2016-2020гг. | Выполнение муниципального задания | 07.2.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной целевой программы за счет средств бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия. |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель. |  | Финансирование |  | Объём финансирования тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | Итого |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБЩИЙ ИТОГ |  |  |  |  |  |  | 12623 |  | 14684,4 |  | 13779,9 |  | 10351,5 | 10626,8 | 62065,6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Развитие транспортной системы Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы |  |  |  |  | РБ |  | 9991,3 |  | 11534,5 |  | 10983,6 |  | 10351,5 | 10626,8 | 53487,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 2631,7 |  | 3149,9 |  | 2796,3 |  | 0 | 0 | 8577,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 11139,3 |  | 10750,7 |  | 12281 |  | 9196 | 9719 | 53086,0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |  |  | Администрация района |  | РБ |  | 8507,6 |  | 7600,8 |  | 9484,7 |  | 9196 | 9719 | 44508,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 2631,7 |  | 3149,9 |  | 2796,3 |  | 0 | 0 | 8577,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  | РБ |  | 7073,1 |  | 7411,7 |  | 6907,2 |  | 5476,6 | 5476,6 | 32345,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружения |  |  | Администрация района |  | РБ |  | 1434,5 |  | 189,1 |  | 2577,5 |  | 3719,4 | 4242,4 | 12162,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 2631,7 |  | 3149,9 |  | 2796,3 |  | 0 | 0 | 8577,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Изготовление ПСД и заключение Госэкспертизы |  |  | Администрация района |  | РБ |  | 235,54 |  | 0 |  | 50 |  | 200 | 150 | 635,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Ремонт улиц Северного микрорайона в с. Нюксеница (1 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  | 1198,96 |  |  |  |  |  |  |  | 1198,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 2631,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2631,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Содержание с восстановление дорожного полотна автодороги по ул. Мелиораторов со съездом на ул. Тихая в с. Нюксеница ( 0,210 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  | 4,686 |  |  |  |  |  | 4,686 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 463,951 |  |  |  |  |  | 463,951 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Содержание с восстановление дорожного полотна автодороги по ул. Тихая в с. Нюксеница (0,100 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  | 2,168 |  |  |  |  |  | 2,168 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 214,596 |  |  |  |  |  | 214,596 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Ремонт автодороги по ул. Жукова в с. Нюксеница (1,240 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  | 169,671 |  |  |  |  |  | 169,671 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 1226,951 |  |  |  |  |  | 1226,951 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Ремонт автодороги по ул. Парковая в с. Нюксеница (0,200 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 593,002 |  |  |  |  |  | 593,002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Ремонт автодороги по ул Н. Фокина в с. Нюксеница (1,2 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  | 1907,1 |  |  |  | 1907,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | 2093,5 |  |  |  | 2093,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Ремонт участка автодороги ул. Первомайская – ул. Торговая площадь в с. Нюксеница (2км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Ремонт автодороги подъем от ул. Седякина на ул. Мира в с. Нюксеница (0,300км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Ремонт автодороги ул Дальняя в с. Нюксеница (0,800 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Ремонт автодороги ул Славянская в с. Нюксеница |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Ремонт автодороги ул Строителей в с. Нюксеница ( 0,5056 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Ремонт автодороги пер. Северный ул С. Парыгина в с. Нюксеница |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Ремонт автодороги ул Пролетарская- ул. Набережная в с. Нюксеница |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Ремонт автодороги ул Культуры в с. Нюксеница (от Почты до 60кв МЖД асфальт -0,5268 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Ремонт автодороги ул Южная, ул. Армейская в с. Нюксеница |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | Ремонт автодороги ул Луговая в д. Б-Слободка в Нюксенском р-не |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | Ремонт автодорожного моста через р. Бобровка в в. Д. Бобровское (20 п.м.) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | Ремонт автодороги д. Красавино- д. Озерки (8,5 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | Ремонт подъезда к д. Сафроновская (МО Городищенское)-3 км |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | Ремонт подъезда к д. Макарино (МО Городищенское)-1 км |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | Ремонт автодороги д. Брусноволовский Погост (МО Городищенское)-1 км |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемых отдельным категориям граждан |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  | 6,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 651,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | Содержание с восстановление дорожного полотна автодороги улицы Ольховая в с. Нюксеница ( 0,150 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 494,9 |  |  |  |  |  | 494,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | Содержание с восстановление дорожного полотна автодороги улицы Возрождения ( д. 11-д.15) в с. Нюксеница ( 0,100 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  | 1,58 |  |  |  | 740 |  | 741,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 156,5 |  |  |  |  |  | 156,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | Ремонт автодороги по ул. Возрождения д.№ 4 до д № 3 ул Спортивная в с. Нюксеница ( 0,350 км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | 702,8 |  |  |  | 702,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | Ремонт автодороги по ул. Спортивная д. 4 до д.16 в с. Нюксеница ( 0,160км) |  |  | Администрация района |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | "Транспортное обслуживание населения" |  |  | Администрация района |  | РБ |  | 1483,7 |  | 3933,7 |  | 1498,9 |  | 1155,5 | 907,8 | 8979,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций |  |  | Администрация района |  | РБ |  | 1483,7 |  | 3933,7 |  | 1498,9 |  | 1155,5 | 907,8 | 8979,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Компенсация на возвращение за-трат по перевозке льготных категорий граждан. |  |  | Администрация района |  | РБ |  | 775,1 |  | 907,8 |  | 907,8 |  | 907,8 | 907,8 | 4406,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Приобретение автобуса в лизинг |  |  | Администрация района |  | РБ |  | 708,6 |  | 3025,9 |  | 591,1 |  | 247,7 | 0 | 4573,3 |  |  |  |  |