П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.08.2021 № 214

с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 06.12.2019 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 06.12.2019 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» следующие изменения:

1.1. Приложение 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                                             С.А. Теребова

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Нюксенского муниципального района от 30.08.2021 № 214 Приложение 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах»

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 28 | 1 |  |  | Автомобильные дороги |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 2 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 2 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 2 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 2 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  | 02 |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию |

Перечень мероприятий основного мероприятия «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» подпрограммы 1 муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации (тыс. руб.) | Планируемые показатели результативности деятельности |  |  | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| В границах муниципального образования Нюксенское Нюксенского района Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Сосновая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 1 169 196,49 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0, 200 | 1 169 196,49 руб. | 1 050 172,29 руб. (89, 81 %) | 119 024,20 руб. ( 10, 18 %) |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Ольховая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 1 065 787,35 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,210 | 1 065 787,35 руб. | 570 537,80 руб. (53, 53 %) | 495 249,55 руб. (46, 46 %) |
| 3. | Ремонт участков автомобильных дорог ул. Первомайская – ул. Торговая площадь в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Центральная в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Мира - аэропорт в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 1 826 676,00 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0, 215 | 1 826 676,00 руб. | 1 735 342,20 руб. (95 %) | 91 333,80 руб. (5 %) |
| 6. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги ул. Славянская в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Строителей в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 2 019 306,00 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,233 | 2 019 306,00 руб. | 1 918 340,70 руб. (95 %) | 100 965,30 руб. (5 %) |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги пер. Северный – ул. С. Парыгина в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарская - ул. Набережная в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая в д. Березовая Слободка Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт автомобильного моста через р. Бобровка в д. Бобровское Нюксенского района Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | - | 350 000,00 руб. | - | 350 000,00 руб. |
| 14. | Ремонт автомобильной дороги д. Красавино - д. Озерки Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 16. | Ремонт автомобильных дорог ул. Мичурина, ул. Культуры, ул. Садовая, ул. Новосёлов в д. Березовая Слободка Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 17. | Организация автомобильной дороги от д. № 20 по ул. Первомайская на ул. Набережная от д. № 9 до д. № 12 в д. Березовая Слободка Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 18. | Ремонт участков автомобильной дороги д. Березовая Слободка: спуск от д. 12 по ул. Первомайская на ул. Набережная, участок ул. Набережна от д. 1 до д. 8а. |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 19. | Организация примыкания автомобильной дороги ул. Речная (в створе ул. Молодежная) к автомобильной дороге Нюксеница - Лесютино - Пожарище в д. Лесютино Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 20. | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 21. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. 40-летия Победы в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 5 097 715,20 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,270 | 5 097 715,20 руб. | 4 842 829,44 руб. (95 %) | 254 885,76 руб. (5 %) |
| 22. | Ремонт автомобильной дороги ул. Окружная в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 23. | Ремонт автомобильной дороги ул. Мелиораторов в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 24. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 25. | Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая в д. Звегливец Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 26. | Ремонт автомобильной дороги ул. Нагорная в д. Устье-Городищенское Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 27. | Ремонт автомобильной дороги подъезд д. Наволоки Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 28. | Ремонт автомобильной дороги ул. Набережная с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 29. | Ремонт автомобильной дороги ул. И.Д. Полуянова с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 30. | Ремонт автомобильной дороги ул. Спортивная с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 31. | Ремонт автомобильной дороги ул. Ключевая с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| В границах муниципального образования Городищенское Нюксенского района Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт подъезда к д. Сафроновская Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт подъезда к д. Макарино Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги д. Брусноволовский Погост Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Полевая в с. Городищна Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Городищна Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги д. Жар Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог д. Опалихи, д. Большие Ивки Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| В границах сельского поселения Востровское Нюксенского района Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная от д.55 до д. 47 в д. Вострое Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в д. Вострое Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в п. Копылово Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в п. Копылово Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в п. Леваш Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная в п. Леваш Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| В границах сельского поселения Игмасское Нюксенского района Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская от д. 13 до д. 15 в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка) от ул. Советская (д.17) до ул. Набережная (д.15) в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Октябрьская в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка)от ул. Лесная (д/к) до ул. Набережной в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |