УТВЕРЖДЕНА

руководителем

администрации

Нюксенского

муниципального района

от 29.12.2022 № 267

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды и благоустройства**

**на территории Нюксенского муниципального округа**

**на 2018-2025 годы**

Ответственный исполнитель программы: Администрация Нюксенского муниципального округа Вологодской области

Разработчик: консультант по вопросам архитектуры и градостроительства

Теребова Марина Васильевна,

тел. (81747)2-82-17

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды и благоустройства Нюксенского муниципального округа  на 2018 – 2025 годы» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | администрация Нюксенского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной  программы | Нюксенский территориальный отдел  Городищенский территориальный отдел  Востровский территориальный сектор  Игмасский территориальный сектор |
| Подпрограммы муниципальной  программы | «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа»  «Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа» |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня жизни граждан Нюксенского  муниципального округа |
| Задачи муниципальной  программы | Организация уличного освещения;  Благоустройство и повышение внешней привлекательности населенных пунктов;  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нюксенского муниципального округа;  Повышение уровня благоустройства общественных территорий Нюксенского муниципального округа |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения;  Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами;  Доля отремонтированных памятников;  Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий;  Количество благоустроенных детских площадок.  Количество благоустроенных дворовых, территорий Нюксенского муниципального округа;  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Нюксенского муниципального округа (%);  Количество благоустроенных общественных территорий Нюксенского муниципального округа;  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий Нюксенского муниципального округа (%),  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%) |
| Сроки реализации муниципальной  Программы | 2018 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 35934,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 155,9 тыс. рублей;  2019 год – 1307,5 тыс. рублей;  2020 год – 802,3 тыс. рублей;  2021 год – 1190,0 тыс. рублей;  2022 год – 1270,4 тыс. рублей;  2023 год – 11844,8 тыс. рублей;  2024 год – 9990,2 тыс. рублей;  2025 год – 9373,8 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | создание безопасной и комфортной среды для проживания населения;  благоустройство общественных и дворовых территорий Нюксенского муниципального округа;  улучшение эстетического состояния дворовых и общественных территорий Нюксенского муниципального округа. |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Разработка муниципальной программы «Формирование современной городской среды и благоустройства Нюксенского муниципального округа на 2018 – 2025 годы " (далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической обстановки. Благоустройству территории округа придается большое значение.

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику населенных пунктов. Необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к внешнему облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории округа. В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику населенных пунктов. Наиболее важным элементом в благоустройстве территорий является уличнодорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. Совершенствование и развитие территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

II. Приоритеты социальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи,

сроки реализации муниципальной программы

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Достижение указанной цели предполагает выполнение следующих задач:

- организация уличного освещения;

- благоустройство и повышение внешней привлекательности населенных пунктов;

- благоустройство дворовых территорий Нюксенского муниципального округа;

- благоустройство общественных территорий Нюксенского муниципального округа.

Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2025 годы.

III. Обоснование выделения и включения

в состав муниципальной программы подпрограмм и их общая характеристика

Настоящая муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

«Формирование современной городской среды» (приложение 1 к муниципальной программе);

«Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа» (приложение 2 к муниципальной программе);

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач муниципальной программы, прогноз

конечных результатов реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности деятельности системы социальной поддержки населения предлагается использовать целевые показатели (индикаторы) программы, которые приведены в таблице 3 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- создание безопасной и комфортной среды для проживания населения;

- благоустройство общественных и дворовых территорий Нюксенского муниципального округа;

- улучшение эстетического состояния дворовых и общественных территорий Нюксенского муниципального округа.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 35934,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 155,9 тыс. рублей;

2019 год – 1307,5 тыс. рублей;

2020 год – 802,3 тыс. рублей;

2021 год – 1190,0 тыс. рублей;

2022 год – 1270,4 тыс. рублей;

2023 год – 11844,8 тыс. рублей;

2024 год – 9990,2 тыс. рублей;

2025 год – 9373,8 тыс. рублей,

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа приведено в таблице 1 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета округа на 2018-2025 годы на реализацию целей Программы приведена в таблице 2 к муниципальной программе. Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам областных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств.

Таблица 1

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Подпрограмма 1**  **Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа** | всего | **155,9** | **1307,5** | **802,3** | **1190,0** | **1270,4** | **2771,0** | **1257,4** | **0** |
| местный бюджет | **22,1** | **118,8** | **111,2** | **135,4** | **127,0** | **277,1** | **42,8** | **0** |
| областной бюджет | **49,0** | **300,2** | **232,2** | **349,7** | **381,3** | **1742,8** | **384,8** | **0** |
| федеральный бюджет | **84,8** | **888,5** | **458,9** | **704,9** | **762,1** | **751,1** | **829,8** | **0** |
| **Подпрограмма 2 Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9073,8** | **8732,8** | **9373,8** |
| местный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3344,3** | **3003,3** | **3644,3** |
| областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5729,5** | **5729,5** | **5729,5** |

Таблица 2

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета округа, областного, федерального бюджетов и внебюджетные средства

на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | | | итого |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего | 155,9 | 1307,5 | 802,3 | 1190,0 | 1270,4 | 11844,8 | 9990,2 | 9373,8 | 35934,9 |
| бюджет округа | 22,1 | 118,8 | 111,2 | 135,4 | 127,0 | 3621,4 | 3046,1 | 3644,3 | 10826,3 |
| областной бюджет | 49,0 | 300,2 | 232,2 | 349,7 | 381,3 | 7472,3 | 6114,3 | 5729,5 | 20628,5 |
| федеральный бюджет | 84,8 | 888,5 | 458,9 | 704,9 | 762,1 | 751,1 | 829,8 | 0 | 4480,1 |

Таблица 3

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1.

**Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| отчетный (базовый) 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| МП | Пп | отчет |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | 01 | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 15 | 17 | 18 | 19,4 | 22,2 | 25,0 | 26,3 | 29,1 | 30,5 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%) |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

**Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора  (показателя) | Ед. изм | Значение показателей, годы | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 2**. **Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 27 | 28 | 29 |
| Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | Га | 23,0 | 23,5 | 24,0 |
| Доля отремонтированных памятников | % | 50 | 52 | 54 |
| Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 10 | 11 | 12 |
| Количество благоустроенных детских площадок | Ед. | 20 | 25 | 30 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**Подпрограмма 1**

«Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа»

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Администрация Нюксенского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Администрация Нюксенского муниципального округа  Нюксенский территориальный отдел  (по согласованию) |
| Цель(и) подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства территории Нюксенского муниципального округа |
| Задача(и) подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нюксенского муниципального округа;  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Нюксенского муниципального округа. |
| Сроки и (или) этапы реализации подпрограммы 1 | 2018-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | - количество благоустроенных дворовых территорий Нюксенского муниципального округа;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Нюксенского муниципального округа (%);  - количество благоустроенных общественных территорий Нюксенского муниципального округа;  - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий Нюксенского муниципального округа (%),  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%) |
| Объем финансового обеспечения  подпрограммы 1 | Объем финансирования –по годам реализации:  2018 год – 156,0 тыс. рублей;  2019 год – 1307,5 тыс. рублей;  2020 год – 802,3 тыс. рублей;  2021 год – 1190,0 тыс. рублей;  2022 год – 1270,4 тыс. рублей;  2023 год – 2771,0 тыс. рублей;  2024 год – 1257,4 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы на 2018-2025 годы:  - благоустройство 3 общественных территорий в селе Нюксеница Нюксенского муниципального округа на протяжении действия программы;  - благоустройство не менее 11 дворовых территорий Нюксенского муниципального округа на протяжении действия программы;  - улучшение эстетического состояния дворовых территорий Нюксенского муниципального округа.  - улучшение эстетического состояния общественных территорий Нюксенского муниципального округа. |

1. **Общая характеристика сферы**

**реализации подпрограммы 1**

На территории Нюксенского муниципального округа Вологодской области расположен 1 населенный пункт с численностью населения свыше 1000 человек, а именно административный центр – с. Нюксеница.

В этом населенном пункте уже были благоустроены дворовые и общественные территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального района на период 2018-2024 годы».

В настоящее время в благоустройстве нуждаются 11 дворовых территорий. Основной проблемой в округе является значительное количество неблагоустроенных дворов: отсутствие детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и скудное озеленение придомовых газонов.

Наиболее острыми проблемами дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории округа вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

На территории округа необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочную организацию территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах, установка скамеек, урн, устройство ограждения территорий. Работы по благоустройству территорий населенных пунктов должны приобрести не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов.

Места общественных территорий кратковременного отдыха, прогулок будут все более востребованы жителями округа.

Таким образом, назрела необходимость реализации программных мероприятий, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий округа.

Основные понятия в муниципальной программе применяются в соответствии с действующим законодательством.

Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории населенного пункта правилам благоустройства.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественными территориями понимаются территории соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории). В рамках реализации муниципальной программы при формировании адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, принимаются в расчет территории населенного пункта соответствующего функционального назначения, такие как: парки, площади, улицы, пешеходные зоны.

Важную роль играет качество современной городской среды обитания - способность городской среды удовлетворять объективным потребностям и запросам жителей муниципальных образований в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий округа разработаны порядки проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий.

По итогам проведения муниципальными образованиями района инвентаризации сформированы и утверждены в муниципальных программах поселений «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству. В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий округа, в соответствии с современными требованиями.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

Муниципальное образование в праве исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Муниципальное образование в праве исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Муниципальному образованию необходимо провести работы по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

1. **Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы,**

**цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и сроки**

**реализации подпрограммы 1**

Приоритеты в сфере благоустройства определены в государственной [программе](garantf1://12082235.100000/) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной [постановлением](garantf1://12082235.0/) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710, государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (с изменениями на 7 сентября 2020 года), утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851, Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, к ним относится: повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований.

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания граждан.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующей задачи - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий округа.

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2025 годы.

**III. Целевые показатели (индикаторы), достижения цели и решения задачи муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1**

Сведения о показателях (индикаторах), а также методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 3 к подпрограмме 1.

Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- благоустройство дворовых территорий за период реализации программы 11 ед.;

- благоустройство общественных территорий за период реализации программы 3 ед.;

- увеличение доли дворовых территорий благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, участвующих в программе на 31,9 % к 2025 году;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, участвующих в программе до 100 % к 2025 году.

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

**IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1**

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий».

Дворовые территории - это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя виды работ, предполагаемые к выполнению из минимального перечня работ.

Минимальный перечень работ (визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в таблице № 4 к подпрограмме 1):

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн.

2. Дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) озеленение территорий.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия в размере не менее 5 % от стоимости мероприятий. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий может со финансироваться из федерального бюджета при условии софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как: субботники; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); участие в строительных работах: снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории; обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещается территориальными отделами на своих официальных сайтах в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах − на информационных стендах. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, планируемый к благоустройству, приведен в таблице 1 к подпрограмме 1.

Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий».

Под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

Участие в данном мероприятии предполагает реализацию мероприятий по:

благоустройству общественных территорий в рамках муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы за счет средств субсидии из областного и федерального бюджетов, а также за счет средств местного бюджета, участвующих в программе;

реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций.

В период подготовки к реализации мероприятий программы проводится инвентаризация общественных территорий в целях формирования адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 -2025 годы.

Адресный перечень общественных территорий, планируемый к благоустройству, приведен в таблица 2 к подпрограмме 1.

**V. Финансовое обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1**

Объем финансирования –по годам реализации:

2018 год – 156,0 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 84,8 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 49,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа – 22,1 тыс. руб.;

2019 год – 1307,5тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 888,5 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 300,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа – 118,8 тыс. руб.;

2020 год – 802,3 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 458,9 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 232,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа – 111,2 тыс. руб.;

2021 год – 1190,0 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 704,9 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 349,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа – 135,4 тыс. руб.;

2022 год – 1270,4 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 762,1 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 381,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа – 127,0 тыс. руб.;

2023 год – 2771,0 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 751,10 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 1742,78 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа – 277,10 тыс. руб.;

2024 год – 1257,4 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 829,8 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 384,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа– 42,8 тыс. руб.

2025 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа – 0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблице № 1 к муниципальной программе.

Оценка расходов федерального бюджета осуществляется на основании участия района в реализации государственной целевой программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приведена в таблице 2 к муниципальной программе.

Таблица № 1

к подпрограмме 1

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Нюксенского муниципального округа, подлежащих благоустройству

в 2018-2025 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адресный ориентир |
| 1 | с. Нюксеница, ул. Мира, д. 21 |
| 2 | с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 5 |
| 3 | с. Нюксеница, пер. Северный, д. 7 |
| 4 | с. Нюксеница, пер. Северный, д. 9 |
| 5 | с. Нюксеница, ул. Строителей, д.90 |
| 6 | с. Нюксеница, ул. Строителей, д.86 |
| 7 | с. Нюксеница, ул. Культуры, д.1, д. 3 |
| 8 | с. Нюксеница, ул. 40-летия Победы, д. 5 и д. 5а |
| 9 | с. Нюксеница, ул. Газовиков, д. 1 |
| 10 | с. Нюксеница, ул. 40-летия Победы, д. 3а |
| 11 | с. Нюксеница, ул. Мира, д. 19 |

Таблица № 2

к подпрограмме 1

Адресный перечень

общественных территорий Нюксенского муниципального округа, подлежащих благоустройству в 2018 – 2025 годах

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адресный ориентир |
| 1 | с. Нюксеница, ул. Школьная, «Парк ветеранов» |
| 2 | с. Нюксеница, ул. Советская, парк |
| 3 | с. Нюксеница, ул. Славянская, парк |

Таблица № 3

к подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета

1. Перечень целевых показателей муниципальной программы

| №  п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица  измерения целевого показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 55 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | Процент | 17 | 18 | 19,4 | 22,2 | 25,0 | 26,3 | 29,1 | 30,5 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий округа | Количество благоустроенных общественных территорий | Единиц | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, включенных в муниципальную программу | Процент |  | 50 |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 |
| 3 |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%) | Процент |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

Таблица № 4

к подпрограмме 1

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | Определение  целевого показателя | Временные  характе-  ристики  целевого показателя | Алгоритм  формирования  (формула) и  методологические  пояснения к  целевому показателю | Базовые  показатели, используемые  в формуле | Метод сбора  информации,  индекс формы  отчетности\* | Ответственный  за сбор данных  по целевому показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | количество благоустроенных дворовых территорий | Годовая, на конец отчетного периода |  |  | Ведомственная отчетность |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | отношение количества дворовых территорий принявших участие в программе к общему количеству дворовых территорий | Годовая, на конец отчетного периода | A=B/C | А - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  В - количество благоустроенных дворовых территорий;  С - общее количество дворовых территорий. | Ведомственная отчетность |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | количество благоустроенных общественных территорий | Годовая, на конец отчетного периода |  |  | Ведомственная отчетность |  |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | отношение количества общественных территорий принявших участие в программе к общему количеству общественных территорий | Годовая, на конец отчетного периода | N=P/V | N - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;  P - благоустроенные общественные территории;  V - общее количество общественных территорий. | Ведомственная отчетность |  |
| 5 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | Отношение финансового участия заинтересованных лиц к общей сумме дополнительного перечня работ | Годовая, на конец отчетного периода | A=D/F | A - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;  D - финансовое участие заинтересованных лиц;  F - общая сумма дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. | Ведомственная отчетность |  |
| 6 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | Отношение количества заинтересованных лиц к общему количеству собственников многоквартирного дома | Годовая, на конец отчетного периода | N=S/Z | N - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;  S - количество заинтересованных лиц;  Z - общее количество собственников многоквартирного дома. | Ведомственная отчетность |  |

Таблица 5

к подпрограмме 1

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории | |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | |
| 1.1. | Асфальтобетонная смесь (проезд)  Тип: Б  Марка: II  Размер: мелкозернистая  Вид смеси: горячая, плотная  Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 | |
| 1.2. | Асфальтобетонная смесь (тротуар)  Тип: Г  Марка: II  Размер: мелкозернистая  Вид смеси: горячая, плотная  Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 | |
| 1.3. | Брусчатка  Тип: вибропрессованная фактурная  Цвет: серая,  Размер: толщиной 60 | |
| 1.4. | Щебень  Фракция: 40 до 20 мм  Назначение: для строительных работ  Шлаковый  Требование к качеству: ГОСТ 25607-2014 | |
| 1.5. | Камни бортовые  Размер: 100.20.8  Тип: БР соответствие  Класс бетона: В 22,5  Требования к качеству: ГОСТ 32961-2014 | |
| 1.6. | Цемент  Тип: ЦЕМ I  Класс прочности: 42,5  Требования к качеству: ГОСТ 31108-2020 | |
| 1.7. | Песок  Вид: природный  Группа: средний  Назначение: для строительных работ  Требование к качеству: ГОСТ 23735-2014 | |
| 1.8. | Битум  Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие  Требования к качеству: ГОСТ 22245-90 | |
| 2. | Установка скамеек и вазонов | |
| 2.1. | https://fs.4geo.ru/get/editors/landingpage/1432278718-596859.png | Ваза представляет собой элемент ландшафтного дизайна, предназначенный для оформления композиций. Конструкция вазы представляет собой монолитный окрашенный железобетонный корпус, украшенным объемным рельефом и гладкой окантовкой  Длина 630 мм  Ширина 630 мм,  Высота 560 мм |
| 2.2. | https://fs.4geo.ru/get/editors/landingpage/1432279974-488946.jpg | Диван садово-парковый представляет устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и должен состоять из сиденья со спинкой установленных на монолитных фигурных чугунных ножках с орнаментом. Сиденье и спинка должны быть выполнены из деревянных брусков сечением не менее 50\*30 мм,  Длина 1950 мм  Ширина 760 мм,  Высота 760 мм |

Таблица 6

к подпрограмме 1

Перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | Дворовая территория  с. Нюксеница, ул. 40-летия Победы, д. 3а | Ремонт внутридворового проезда, озеленение |
| 2 | Общественная территория  с. Нюксеница, ул. Славянская, парк | Обустройство пешеходных дорожек из брусчатки |

Приложение 1

к муниципальной программе

**Подпрограмма 2**

«Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Содержание |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация Нюксенского муниципального округа Вологодской области |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Нюксенский территориальный отдел  Городищенский территориальный отдел  Востровский территориальный сектор  Игмасский территориальный сектор |
| Цели подпрограммы 2 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов округа |
| Задачи подпрограммы 2 | - организация уличного освещения;  -благоустройство и повышение внешней привлекательности поселка. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения;  Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами;  Доля отремонтированных памятников;  Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий;  Количество благоустроенных детских площадок. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий – 27180,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 9073,8 тыс. руб.;  2024 год – 8732,8 тыс. руб.;  2025 год – 9373,8 тыс. руб.  из них по источникам финансирования:  - собственные средства бюджета муниципального округа – 9991,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 3344,3 тыс. руб.;  2024 год – 3003,3 тыс. руб.;  2025год – 3644,3 тыс. руб.  - средства бюджета Вологодской области – 17188,50 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 5729,50 тыс. руб.  2024 год – 5729,50 тыс. руб.  2025 год – 5729,50 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | - создание безопасной и комфортной среды для проживания населения;  - обеспечение надлежащего содержания территории кладбищ;  - увеличение доли энергоэффективных светильников до 29 %;  - проведение ремонта памятников – 54 %;  - увеличение площади обработки акарицидными средствами;  - увеличение площади, подлежащей санитарной очистке;  - увеличение количества благоустроенных детских площадок до 90%. |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**подпрограммы 2, текущее состояние,**

**основные проблемы и перспективы развития**

Благоустройство территорий округа - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения является необходимым условием стабилизации и подъема экономики, а также повышения уровня жизни населения.

В целях организации уличного освещения на территории округа в вечернее и ночное время заключены контракты с ресурсоснабжающей и обслуживающей организациями, своевременно производится приобретение и замена уличных светильников, проводится реконструкция и строительство линий электропередач.

Выстроена система взаимодействия с учреждениями, организациями, предприятиями и жителями округа по поддержанию чистоты и порядка, благоустройству и озеленению территорий. Ежегодно проводятся двухмесячники по благоустройству для проведения коллективных работ по санитарной очистке населенных пунктов.

Организуются мероприятия по противоклещевой обработке мест массового пребывания населения, своду аварийно-опасных деревьев, скашиванию травы, сооружений, текущему ремонту памятников.

Для повышения уровня благоустройства и внешней привлекательности территорий населенных пунктов округа, а также создания комфортных условий для проживания, необходимо последовательное исполнение всех запланированных мероприятий данной Программы.

**II. Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 2**

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Достижение указанной цели предполагает выполнение следующих задач:

- организация уличного освещения;

- благоустройство и повышение внешней привлекательности поселка.

Срок реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.

**III. Механизм реализации подпрограммы 2**

Разработчик определяет перечень основных мероприятий подпрограммы (таблица 1), план реализации подпрограммы (таблица 2), являющиеся неотъемлемой частью Программы.

**IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Мероприятия подпрограммы предполагается реализовать за счет средств бюджета Нюксенского муниципального округа и областного бюджета.

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий – 27180,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 9073,8 тыс. руб.;

2024 год – 8732,8 тыс. руб.;

2025 год – 9373,8 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

- собственные средства бюджета муниципального округа – 9991,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 3344,3 тыс. руб.;

2024 год – 3003,3 тыс. руб.;

2025год – 3644,3 тыс. руб.

- средства бюджета Вологодской области – 17188,50 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 5729,50 тыс. руб.

2024 год – 5729,50 тыс. руб.

2025 год – 5729,50 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета округа, областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, исходя из реальных возможностей (таблица 3).

В случае дополнения, изменения мероприятий подпрограммы, объемы финансирования подлежат корректировке, при изменении объемов финансирования в процессе выполнения подпрограммы мероприятия и сроки их реализации подлежат уточнению.

Финансовые средства на выполнение работ по благоустройству территорий округа определяются на основании результатов мониторинга и оценки состояния территории.

**V. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2**

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в таблице 1 к подпрограмме 2.

Результатом реализации муниципальной подпрограммы станет:

- создание безопасной и комфортной среды для проживания населения;

- обеспечение надлежащего содержания территории кладбищ;

-увеличение доли энергоэффективных светильников до 29 %;

- проведение ремонта памятников – 50 %;

- увеличение площади обработки акарицидными средствами;

- увеличение площади, подлежащей санитарной очистке;

- увеличение количества благоустроенных детских площадок до 90%;

**VI. Оценка эффективности подпрограммы 2**

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы представляет собой сравнение текущих показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целевым показателям, степени приближения к ним в процентном отношении выполнения целевых показателей подпрограммы.

Таблица 1

к подпрограмме 2

Сведения

о составе и значениях целевых показателей

подпрограммы 2

Наименование подпрограммы: Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа

Администратор муниципальной программы Администрация Нюксенского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| прогноз | прогноз | прогноз |
| Муниципальная подпрограмма | | | | | |
| 1. | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 27 | 28 | 29 |
| 2. | Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | Га | 23 | 23,5 | 24,0 |
| 3. | Доля отремонтированных памятников | % | 50 | 52 | 54 |
| 4. | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 10 | 11 | 12 |
| 5. | Количество благоустроенных детских площадок | Ед. | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

к подпрограмме 2

Перечень

основных мероприятий подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Наименование целевого показателя основного мероприятия | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие |
|  | **Благоустройство территорий населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | **Администрация Нюксенского муниципального округа** | **2023-2025 годы** | **X** | **Создание безопасной и комфортной среды для проживания населения** |
| **1.** | **Уличное освещение и его организация** | | | | |
| 1.1. | Организация уличного освещения | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2023-2025 годы | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | Создание безопасной и комфортной среды для проживания населения |
| 2. | **Мероприятия в сфере благоустройства** | | | | |
| 2.1. | Благоустройство и повышение внешней привлекательности территорий округа | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2023-2025 годы | - площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами;  - доля отремонтированных памятников;  - количество благоустроенных детских площадок;  - объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий. | Создание безопасной и комфортной среды для проживания населения |
| 3 | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | | | | |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2023-2025 годы | Содержание мест захоронения |  |

Таблица 3

К подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | **Благоустройство территорий Нюксенского муниципального округа** | Всего |  |  | **9073,8** | **8732,8** | **9373,8** |
|  |  | средства областного бюджета |  |  | **5729,5** | **5729,5** | **5729,5** |
|  |  | средства местного бюджета |  |  | **3344,3** | **3000,3** | **3644,3** |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.** | **Организация уличного освещения** | Всего | 2023 - 2025 годы |  | **7639,3** | **7639,3** | **7639,3** |
|  | средства местного бюджета |  | 1909,8 | 1909,8 | 1909,8 |
|  | средства областного бюджета |  | **5729,5** | **5729,5** | **5729,5** |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на организацию уличного освещения | Итого | 2023 - 2025 годы |  | **6546,2** | **6546,2** | **6546,2** |
|  | средства местного бюджета |  | 1556,7 | 1556,7 | 1556,7 |
|  | средства областного бюджета |  | 4689,5 | 4689,5 | 4689,5 |
| 1.2. | Мероприятия по ремонту и содержанию сетей уличного освещения | Итого | 2023 - 2025 годы |  | **1393,1** | **1393,1** | **1393,1** |
|  | средства местного бюджета |  | 353,1 | 353,1 | 353,1 |
|  | средства областного бюджета |  | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 |
| **2.** | **Проведение мероприятий в сфере благоустройства** | Всего | 2023 - 2025 годы |  | **1354,5** | **1013,5** | **1654,5** |
|  | средства местного бюджета |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | Мероприятия по ремонту и содержанию мемориалов, памятников и обелисков | Итого | 2023 - 2025 годы |  | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
|  | средства местного бюджета |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2.2. | Мероприятия по ремонту и содержанию парков, улиц, дорожек, детских игровых комплексов, озеленение | Итого | 2023 - 2025 годы |  | **804,5** | **863,5** | **804,5** |
|  | средства местного бюджета |  | 804,5 | 863,5 | 804,5 |
|  | средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятия по разработке проектной документации | Итого | 2023 - 2025 годы |  | **470,0** | **70,0** | **770,0** |
|  | средства местного бюджета |  | 470,0 | 70,0 | 770,0 |
|  | средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | Итого | 2023 - 2025 годы |  | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
|  | средства местного бюджета |  | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
|  | средства областного бюджета |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |