

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 30.12.2021 № 342

с. Нюксеница

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 06.12.2019 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах»» |

На основании решения Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 24.12.2021 № 100 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 18.12.2020 года № 70 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и решением Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 06.12.2019 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» (далее – Постановление) следующие изменения:
   1. В приложении к постановлению в Паспорте муниципальной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах» (далее – программа) раздел «Объем финансового обеспечения программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы составляет 81 308,3 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 27 829,1 тыс. руб., * районного бюджета – 53 479,2 тыс. руб.   В том числе по годам реализации:  2021 год – 27 390,8 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 14 424,8 тыс. руб., * районного бюджета – 12 966,0 тыс. руб.,   2022 год – 13 755,3 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 4 468,1 тыс. руб., * районного бюджета – 9 287,2 тыс. руб.,   2023 год –14 276,3 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 4 468,1 тыс. руб., * районного бюджета – 9 808,2 тыс. руб.,   2024 год – 14 658,3 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 4 468,1 тыс. руб., * районного бюджета – 10 190,2 тыс. руб.,   2025 год – 11227,6 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 0 тыс. руб., * районного бюджета – 11227,6 тыс. руб. |

* 1. В приложении к постановлению абзац 1 раздела III «Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет 81 308,8 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 27 829,1 тыс. руб.,
* районного бюджета – 53 479,2 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2021 год – 27 390,8 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 14 424,8 тыс. руб.,
* районного бюджета – 12 966,0 тыс. руб.,

2022 год – 13 755,3 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 4 468,1 тыс. руб.,
* районного бюджета – 9 287,2 тыс. руб.,

2023 год –14 276,3 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 4 468,1 тыс. руб.,
* районного бюджета – 9 808,2 тыс. руб.,

2024 год – 14 658,3 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 4 468,1 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10 190,2 тыс. руб.,

2025 год – 11227,6 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 11227,6 тыс. руб.
  1. В приложении к постановлению в Паспорте подпрограммы 1 «Автомобильные дороги» (далее – подпрограмма 1) раздел «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 73 574,6 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 20 798, 2 тыс. руб., * районного бюджета – 52 776,6 тыс. руб.   В том числе по годам реализации:  2021 год – 25 559,8 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 12 667,0 тыс. руб., * районного бюджета – 12 892,8 тыс. руб.   2022 год – 11 924,4 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета –2 710,4 тыс. руб., * районного бюджета –9 214,0 тыс. руб.,   2023 год –12 445,4 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 2 710,4 тыс. руб., * районного бюджета – 9 735,0 тыс. руб.,   2024 год –12 827,4 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 2 710,4 тыс. руб., * районного бюджета – 10 117,0 тыс. руб.,   2025 год – 10817,6 тыс. руб., в том числе за счет:   * областного бюджета – 0 тыс. руб., * районного бюджета –10817,6 тыс. руб. |

* 1. В приложении к постановлению абзац 1 раздела IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятия подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 73 574,6 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 20 798, 2 тыс. руб.,
* районного бюджета – 52 776,6 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2021 год – 25 559,8 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 12 667,0 тыс. руб.,
* районного бюджета – 12 892,8 тыс. руб.

2022 год – 11 924,4 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета –2 710,4 тыс. руб.,
* районного бюджета –9 214,0 тыс. руб.,

2023 год –12 445,4 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 2 710,4 тыс. руб.,
* районного бюджета – 9 735,0 тыс. руб.,

2024 год –12 827,4 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 2 710,4 тыс. руб.,
* районного бюджета – 10 117,0 тыс. руб.,

2025 год – 10817,6 тыс. руб., в том числе за счет:

* областного бюджета – 0 тыс. руб.,

районного бюджета –10817,6 тыс. руб.

* 1. Приложение 3 программы изложить в новой редакции (Приложение 1 к Постановлению).
  2. Приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 2 к Постановлению).
  3. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 3 к Постановлению).

1.8. В приложении 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 4 к Постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации района, начальника управления народнохозяйственного комплекса администрации района Е.С. Антюфееву.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. Теребова

|  |
| --- |
| Приложение 1  УТВЕРЖДЕНО  постановлением  администрации  Нюксенского  муниципального района  от 30.12.2021 № 342  «Приложение 3 к программе |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 11 |  |  |  | Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах | Всего | 068 | 27 390,8 | 13 755,3 | 14 276,3 | 14 658,3 | 11227,6 |
| Администрация района | 068 | 27 390,8 | 13 755,3 | 14 276,3 | 14 658,3 | 11227,6 |
|  | 1 |  |  | Автомобильные дороги | Всего | 068 | 25  559,8 | 11 924,4 | 12 445,4 | 12 827,4 | 10817,6 |
| Администрация района | 068 | 22 000,5 | 3 047,3 | 12 445,4 | 12 827,4 | 10817,6 |
| 047 | 3 559,3 | 8 877,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация района | 068 | 13 373,9 | 3 047,3 | 3 573,4 | 3 633,4 | 0 |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация района | 068 | 589,3 | 223,9 | 750,0 | 810,0 | 0 |
|  | 047 | 753,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Администрация района | 068 | 10 965,5 | 2 061,5 | 2 061,5 | 2 061,5 | 0 |
|  |  |  | 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Администрация района | 068 | 1 065,8 | 761,9 | 761,9 | 761,9 | 0 |
| 11 | 1 | 02 |  | Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского района Вологодской области | Администрация района | 068 | 12 185,9 | 8 877,1 | 8 872,0 | 9 194,0 | 0 |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация района | 068 | 9 379,9 | 8 877,1 | 8 872,0 | 9 194,0 | 0 |
| 047 | 2 806,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 |  |  | Транспортное обслуживание населения» | Администрация района | 068 | 1831,0 | 1830,9 | 1830,9 | 1830,9 | 410,0 |
|  |  | 01 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Администрация района | 068 | 1831,0 | 1830,9 | 1830,9 | 1830,9 | 0 |
|  |  |  | 1 | Мероприятия в области автомобильного транспорта | Администрация района | 068 | 1831,0 | 1830,9 | 1830,9 | 1830,9 | 0 |

».

|  |
| --- |
| Приложение 2  УТВЕРЖДЕНО  постановлением  администрации  Нюксенского  муниципального района  от 30.12.2021 № 342  «Приложение 4 к подпрограмме 1 |

Финансовое обеспечение

подпрограммы 1 муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | ГРБС | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1  «Автомобильные дороги» | Подпрограмма 1  «Автомобильные дороги»  Администрация района | |  | всего, в том числе | 25 559,8 | 11 924,4 | 12 445,4 | 12 827,4 | 10817,6 |
|  | собственные доходы бюджета района | 12  892,8 | 9 214,0 | 9 735,0 | 10 117,0 | 10817,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 12 667,0 | 2 710,4 | 2 710,4 | 2 710,4 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 068;  047 |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация района | всего, в том числе | 13 373,9 | 3 047,3 | 3 573,4 | 3 633,4 | 1956,0 |
| собственные доходы бюджета района | 3 256,7 | 336,9 | 863,0 | 923,0 | 1956,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10 117,2 | 2 710,4 | 2 710,4 | 2 710,4 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского района Вологодской области | Администрация района | 068 | всего, в том числе | 12 185,9 | 8 877,1 | 8 872,0 | 9 194,0 | 8861,8 |
| собственные доходы бюджета района | 9  636,1 | 8 877,1 | 8 872,0 | 9 194,0 | 8861,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 549,8 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 3  УТВЕРЖДЕНО  постановлением  администрации  Нюксенского  муниципального района  от 30.12.2021 № 342  «Приложение 3 к подпрограмме 1 |

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 11 | 1 |  |  | Автомобильные дороги |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период – 2,52 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 2,52 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 2,52 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 годы | планируемая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за период - 2,52 км | протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  | 02 |  | Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского района Вологодской области | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию |
|  |  |  | 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения Нюксенского района Вологодской области | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района, администрации муниципальных образований и сельских поселений района | 2021-2025 годы | удержание доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, на уровне 100%. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию |

Перечень мероприятий основного мероприятия 01 «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации  (тыс. руб.) | Планируемые показатели результативности деятельности | | | Объем финансирования | | |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **В границах муниципального образования Нюксенское Нюксенского района Вологодской области** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Сосновая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 1 169 196,49 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0, 200 | **1 169 196,49 руб**. | **1 050 172,29**  **(89, 81 %)** | **119 024,20 руб.**  **( 10, 18 %)** |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Ольховая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 1  065 787,35 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,210 | **1 065 787,35 руб.** | **570 537,80 руб.**  **(53, 53 %)** | **495 249,55 руб.**  **(46, 46 %)** |
| 3. | Ремонт участков автомобильных дорог ул. Первомайская – ул. Торговая площадь в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района | 3 891 004,19 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,216 | **3 891 004,19 руб.** |  |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Центральная в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2022 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 688 500, 00 руб**.** | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,150 | **688 500, 00 руб.** |  |  |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Мира - аэропорт в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области  (подъем с ул. Седякина) | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 1 826 676,00  руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0, 215 | **1 826 676,00**  **руб.** | **1 735 342,20**  **руб.**  **(95 %)** | **91 333,80**  **руб.**  **( 5 %)** |
| 6. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Энергетиков в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги ул. Славянская в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Строителей в  с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 2 222 218,80 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,233 | **2 222 218,80 руб.** | **1 918 340,70**  **руб.**  **( 86 %)** | **303 878,10**  **руб. (**  **14 %)** |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги пер. Северный – ул. С. Парыгина в  с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарская - ул. Набережная в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая в д. Березовая Слободка Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт автомобильного моста через р. Бобровка в  д. Бобровское Нюксенского района Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 350 000,00  руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | - | **350 000,00**  **руб.** | **-** | **350 000,00**  **руб.** |
| 14. | Ремонт автомобильной дороги д. Красавино - д. Озерки Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 16. | Ремонт автомобильных дорог ул. Мичурина, ул. Культуры, ул. Садовая, ул. Новосёлов в д. Березовая Слободка Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 17. | Организация автомобильной дороги от д. № 20 по ул. Первомайская на ул. Набережная от д. № 9 до д. № 12 в д. Березовая Слободка Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 18. | Ремонт участков автомобильной дороги д. Березовая Слободка: спуск от д. 12 по ул. Первомайская на ул. Набережная, участок ул. Набережна от д. 1 до д. 8а. |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 19. | Организация примыкания автомобильной дороги ул. Речная (в створе ул. Молодежная) к автомобильной дороге Нюксеница - Лесютино - Пожарище в д. Лесютино Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 20. | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в  с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 21. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. 40-летия Победы в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2021 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 5 097 715,20 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,270 | **5 097 715,20 руб.** | **4 842 829,44 руб.**  **( 95 %)** | **254 885,76 руб.**  **( 5 %)** |
| 22. | Ремонт автомобильной дороги ул. Окружная в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | 2022 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 2 110 953,27 руб. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. | 0,430 | **2 110 953,27 руб.** |  |  |
| 23. | Ремонт автомобильной дороги ул. Мелиораторов в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 24. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовая в с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 25. | Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая в д. Звегливец Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 26. | Ремонт автомобильной дороги ул. Нагорная в д. Устье-Городищенское Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 27. | Ремонт автомобильной дороги подъезд д. Наволоки Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 28. | Ремонт автомобильной дороги ул. Набережная с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 29. | Ремонт автомобильной дороги ул. И.Д. Полуянова с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 30. | Ремонт автомобильной дороги ул. Спортивная с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 31. | Ремонт автомобильной дороги ул. Ключевая с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 32. | Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 33. | Ремонт автомобильной дороги ул. Ленинградская с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| 34. | Ремонт автомобильной дороги ул. Культуры (напротив дома № 24) с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) |  |  |  |  |  |
| **В границах муниципального образования Городищенское Нюксенского района Вологодской области** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт подъезда к д. Сафроновская Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт подъезда к д. Макарино Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги д. Брусноволовский Погост Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Полевая в с. Городищна Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Трудовая в с. Городищна Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги д. Жар Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог д. Опалихи, д. Большие Ивки Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| **В границах сельского поселения Востровское Нюксенского района Вологодской области** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная от д.55 до д. 47 в д. Вострое Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в д. Вострое Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в п. Копылово Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в п. Копылово Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая в п. Леваш Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная в п. Леваш Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| **В границах сельского поселения Игмасское Нюксенского района Вологодской области** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская от д. 13 до д. 15 в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка) от ул. Советская (д.17) до ул. Набережная (д.15) в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Октябрьская в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги (переулка)от ул. Лесная (д/к) до ул. Набережной в п. Игмас Нюксенского района Вологодской области |  | Администрация Нюксенского муниципального района |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.) | км. |  |  |  |  |

Перечень мероприятий основного мероприятия 02 «Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского района Вологодской области» подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Планируемые показатели результативности деятельности | | | Объем финансирования | | |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения Нюксенского района Вологодской области | 2022 год | Администрация Нюксенского муниципального района | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | км. | 336,38 | **8 877,1 руб.** | **-** | **8 877,1 руб.** |
| 2. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2022 год | Администрация Нюксенского муниципального района | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию | км. | 336,38 | **8 877,1 руб.** | **-** | **8 877,1 руб.** |

».