П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ   НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 01.04.2019 № 96

с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 09.10.2015 № 134 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести     в      постановление      администрации     Нюксенского муниципального района от 09.10.2015  № 134 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории  Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы»  следующие изменения:

1.1. Приложение 2 и приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   первого заместителя Руководителя администрации района, начальника                         управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального  района Е.С. Антюфееву.

Руководитель  администрации района                                              А.В. Кочкин

|  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе |  |
|  |  |  |  | «Развитие транспортной системы Нюксенского муниципального |  |
|  |  |  |  | района на 2016-2020 годы » |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| 07 |  | 1 |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление народнохозяйственного комплекса | 2016-2020 гг. | Выполнение муниципального задания | 07.1.1 -07.5.6. |
| 07 |  | 2 |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружения | Управление народнохозяйственного комплекса | 2016-2020 гг. | Выполнение муниципального задания | 07.1.7 -07.1.12 |
| 07 | 2 |  |  | Транспортное обслуживание населения | Управление народнохозяйственного комплекса | 2016-2020гг |  |  |
|  |  | 1 |  | Муниципальная поддержка транспортных организаций | Комитет по управлению имуществом | 2016-2020гг. | Выполнение муниципального задания | 07.2.1 |

Перечень мероприятий

основного мероприятия 2  «Ремонт  и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружения» подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации (тыс. руб.) | Планируемые показатели результативности деятельности |  |  | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги от д. № 2 до д. № 16 по ул. Дальняя в с. Нюксеница | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 1605,095 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,437 | 1605,095 | 1011,62277 | 593,47223 |
| 2. | Ремонт участков автомобильных дорог по улицам Семейная, Ильи Уланова в с. Нюксеница | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 660,899 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,200 | 660,899 | 625,400 | 35,499 |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Культуры в с. Нюксеница | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 4072,665 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,236 | 4072,665 | 4031,93835 | 40,72665 |
| 4. | Ремонт съезда с ул. Культуры на ул. Пролетарскую в с. Нюксеница | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 5250,396 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,224 | 5250,396 | 5197,89204 | 52,50396 |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Мира-аэропорт в с. Нюксеница | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 2511,966 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,240 | 2511,966 | 2486,84634 | 25,11966 |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарская-Первомайская и участка автомобильной дороги ул. Первомайская в с. Нюксеница | 2019 год | Администрация Нюксенского муниципального района | 3314,950 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км. | 0,3955 | 3314,950 | 3281,8005 | 33,1495 |